|  |
| --- |
| Zakázka malého rozsahu |
|  |
| **Koncepční řešení ukládání ÚOS v horizontálních či subhorizontálních ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu** |
| Požadavky na smlouvuV Praze dne 1.9.2016Za Zadavatele:Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů…………………………………RNDr. Jiří Slovákředitel |

Ev. číslo Objednatele: ……….

Ev. číslo Zhotovitele: ….…….

**Smlouva o Dílo**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

* 1. Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování:

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková

ve věcech technických: Ing. Markéta Dohnálková

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

 Číslo účtu: 35-64726011/0710

 není plátce DPH

(dále jen **“Objednatel“**)

na straně jedné

* 1. Zhotovitel: xx

Sídlo: xx

zastoupený: xx

Obchodní rejstřík: xx

IČO: xx, DIČ: CZxx

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: xx

Vedoucí projektu: xx

Bankovní spojení: xx

Číslo účtu.: xx/xx

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ )

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tuto

Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s názvem:

**Koncepční řešení ukládání ÚOS v horizontálních či subhorizontálních ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu,**

kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této Smlouvy o Dílo a Objednatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této Smlouvy o Dílo za dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) Díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

* 1. **Zkratky**

**AZ** zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

**HÚ** hlubinné úložiště

**RAO** radioaktivní odpad

**SÚRAO** Správa úložišť radioaktivních odpadů,

**UOS** ukládací obalový soubor

**VJP** vyhořelé/ použité jaderné palivo

**ZVZ** zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

* 1. **Pojmy**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlubinné úložiště | areál sloužící k trvalému uložení VJP a RAO zahrnující jak podzemní, tak i povrchovou část střeženého prostoru včetně podpůrných zařízení |
| Koncepční projekt | všeprofesní studie technického řešení |
| Referenční projekt | Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě viz: <http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Dokumenty-ke-stazeni/Referencni-projekt/Aktualizace-referencniho-projektu-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu-v-hypoteticke-lokalite>  |

# Účel smlouvy

* 1. Účelem této smlouvy je takové koncepční rozpracování logistického procesu robotického ukládání technického řešení úložného systému obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v části robotizovaných manipulací od příjmu UOS s VJP v centru přípravy superkontejneru, přes transport k úložnému velkoprostorovému vrtu a jeho následné zavezení na finální místo uložení společně s vnějšími bentonitovými bloky a to takovým způsobem, aby výsledek byl realizovatelný a obhajitelný. Výstupy z plnění smlouvy budou využity jako vstup do studií, které jsou nezbytné pro hodnocení a výběr lokalit HÚ.

# Předmět Smlouvy

* 1. Dílo zahrnuje zpracování následujících technických zpráv v rámci dvou zdanitelných dílčích plnění:
		1. 1. zdanitelné dílčí plnění - Koncepční projekt komplexního logistického procesu robotického ukládání úložných obalových souborů (ÚOS) s vyhořelým jaderným palivem do podzemních horizontálních nebo dovrchně mírně úklonných velkoprostorových vrtů, ústících do technologické chodby hlubinného úložiště, podle řešení uvedeném v Referenčním projektu.
		2. 2. zdanitelné dílčí plnění - Koncepční projekt technologického systému plně robotizované ukládací technologie ÚOS, v sériové koncepci ukládání UOS do úložných velkoprostorových vrtů, současně i se schopností vytěsňování prostoru mezi vnějším pláštěm úložného obalového souboru a stěnou vrtu bentonitovými bloky stejnou robotickou technologií.
	2. V rámci Díla budou řešeny následující okruhy prací:
		1. Dispoziční koncepční projekt logistiky transportu UOS v podzemních prostorách do podzemní technologické chodby, s využitím robotického transportního procesu;
		2. Dispoziční koncepční projekt logistiky transportu bentonitových výplní k vytěsňování prostoru v dlouhých úložných vrtech, mezi vnějším pouzdrem UOS a stěnou vrtu, ve vzájemné symbióze s logistikou robotického ukládacího procesu UOS a robotickou ukládací technologií;
		3. Dispoziční základní koncepční projekt modelového řešení komplexní ukládací robotické technologie pro sériové ukládání UOS s VJP do velkoprostorových horizontálních úložných vrtů;
		4. Zpracování modelové dokumentace komplexní logistiky transportu a ukládacích procesů do úložných vrtů, v symbióze s logistikou transportu a vytěsňovacího procesu UOS v úložných vrtech bentonitovými výplněmi, včetně překrývání jednotlivých transportních, ukládacích a vytěsňovacích operací;
		5. Identifikace nejistot navrženého řešení, které je třeba vyřešit v další fázi přípravy úložiště.
	3. Technické zprávy budou vypracované v české a v anglické verzi.
	4. Součástí díla je rovněž:
		1. projednání návrhů technických zpráv a zapracování připomínek Objednatele do jejich čistopisů.
		2. příprava a účast na kontrolních dnech a dalších jednáních souvisejících s plněním Díla.
	5. Další podrobnosti k specifikaci Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 Předmět a způsob provedení Díla.

# CENA ZA DÍLO

* 1. Cena za provedení Díla je pevná a limitní a činí ........,- Kč bez DPH, výše DPH činí ........,- Kč, celková cena včetně DPH činí ........,- Kč, z toho:
		1. 1. zdanitelné dílčí plnění činí xx Kč (bez DPH),
		2. 2. zdanitelné dílčí plnění činí xx Kč (bez DPH).
	2. Podrobnější členění ceny je uvedeno v Příloze č. 2 Cenová specifikace Díla. Zhotovitel Přílohu č. 2 Cenová specifikace Díla prohlašuje za rozpočet a zaručuje jeho úplnost ve smyslu § 2621 odst.(2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	3. Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti změny.

# Doba PLNĚNÍ

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednaných termínech takto:
		1. 1. zdanitelné dílčí plnění do 30. 11. 2016.
		2. 2. zdanitelné dílčí plnění do 31. 03. 2017.
	2. Celé Dílo bude předáno do 31. 03. 2017 po odstranění všech drobných vad a nedodělků z předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění.

# Způsob plnění Díla, forma a místo předání plnění

* 1. Objednatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou řádného či mimořádného kontrolního dne.
	2. Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za tři měsíce v kancelářích Objednatele, pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den svolává nejméně 10 (deset) Dnů před termínem konání Zhotovitel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. Součástí pozvánky na kontrolní den je program kontrolního dne a podklady (průběžné zprávy a prezentace), které budou na kontrolním dni projednávány. Zápisy/záznamy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a podepsány/odsouhlaseny zástupci Objednatele a Zhotovitele ve věcech technických.
	3. Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky z kontrolního dne, pokud budou specifikovány v zápisu/záznamu z kontrolního dne a nebudou překračovat rozsah prací definovaný ve Smlouvě a pokud nebudou v rozporu s právními předpisy.
	4. Předložení čistopisů dokumentací Zhotovitelem Objednateli bude předcházet předložení návrhů dokumentací (signálních paré) Objednateli, jejich připomínkování Objednatelem, zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování připomínek Objednateli a jednání o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na kterém bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek do čistopisů dokumentací.
	5. Zhotovitel splní svou povinnost provedení Díla podle článku 3 Smlouvy předložením čistopisů technických zpráv, kontrolou dohodnutého zapracování připomínek Objednatelem a protokolárním předáním Díla Objednateli v jeho sídle.
	6. Zhotovené Dílo, resp. čistopisy dokumentací budou předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi v „otevřeném formátu“ MS Office a PDF, obrázky ve formátech JPG nebo TIFF, případně speciální formát, dohodnutý s Objednatelem a kompatibilní s SW vybavením Objednatele.
	7. Vlastnické právo k výstupům zdanitelných dílčích plněním a ke zhotovenému Dílu včetně práva zveřejnění čistopisů výstupů zdanitelných dílčích plnění nebo jejich částí přechází na Objednatele zaplacením ceny Díla.

# Povinnosti a práva účastníků

* 1. Objednatel:
		1. je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v článku 6.1, zda je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou a zda je prováděno ve shodě s Plánem kvality Zhotovitele,
		2. se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o nichž se dozví a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo dokončení,
		3. se zavazuje předat zkoordinované připomínky k signálnímu paré nejpozději do 14 Dnů ode dne obdržení signálního výtisku,
		4. se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné nedostatky Díla a vady prací na Díle,
	2. Zhotovitel:
		1. se zavazuje při realizaci Díla postupovat s odbornou péčí tak, aby jeho plnění odpovídalo současnému stavu poznání,
		2. se zavazuje při plnění Smlouvy respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy (závazné i doporučené) platné v ČR,
		3. se zavazuje při zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného plnění vycházet ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a Zhotovitel ho bude provádět podle Objednatelem odsouhlaseného Plánu kvality. Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí Subdodavatelů, musí je smluvně zavázat k naplňování požadavků na systém kvality, které jsou relevantní k jejich realizovaným dodávkám,
		4. umožní Objednateli kontrolu provádění Díla dle článku 6 Smlouvy,
		5. zavazuje se dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě informace získané při plnění předmětu této Smlouvy ani výsledek plnění této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
		6. předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství,
		7. požádá včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
		8. na vyžádání Objednatele se zúčastní osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem,
		9. zavazuje se, že oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli všechny okolnosti, o nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo dokončení, a poskytne Objednateli potřebnou součinnost, pokud je třeba přijmout nějaká opatření,
		10. zavazuje se, že do 10 Dnů po předání připomínek Objednatele k signálnímu výtisku zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a uskuteční jednání k projednání připomínek Objednatele a ke způsobu jejich zapracování do čistopisu,
		11. zavazuje se, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které Objednatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání Díla a písemně uplatní požadavek na jejich odstranění.

# Subdodavatelé

* 1. Zhotovitel může pověřit část plnění této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá nic jiného. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu subdodavatele a subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu. Za plnění subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

# Platební podmínky

* 1. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění a Díla.
	2. Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená protokolem o předání a převzetí Díla, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena.
	3. Faktura musí obsahovat:
		1. označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti,
		2. obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Objednatele, jejich IČO a DIČ, vč. údaje o zápisu v obchodním rejstříku,
		3. číslo Smlouvy o Dílo (případně číslo dílčí platby),
		4. fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
		5. název nebo rozsah zdanitelného dílčího plnění (DPH),
		6. datum uskutečnění zdanitelného dílčího plnění,
		7. bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele.
	4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady fakturu neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto článku.
	5. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta splatnosti běží ode dne, kdy byla Objednateli doručena opravená nebo nová faktura.
	6. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její úhradě svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti.

# Odpovědnost za vady Díla

* 1. Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 36 kalendářních měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, které nejsou nad rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě odstraní.
	2. Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

# Smluvní pokuty

* 1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení.
	2. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Díla činí 0,2% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z ceny Díla.
	3. Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na vstupní informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý případ.
	4. Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
	5. Smluvní Strany se dohodly, že Objednatel nebude smluvní pokuty uvedené v tomto článku nárokovat, bude-li prodlení a nebo nesplnění povinnosti Zhotovitele způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	6. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

# Odstoupení od Smlouvy

* 1. Odstoupení od Smlouvy Objednatelem
		1. Objednatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento článek.
		2. Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle článku 12.1.1, Zhotovitel buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení zastaví jakékoli další práce na provádění Díla. Kromě toho Zhotovitel:
			+ 1. předá Objednateli část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení od Smlouvy;
				2. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení, a podle požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli;
				3. předá Objednateli k datu odstoupení veškeré výsledky prací a jinou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při provádění Díla.
		3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení;
		4. Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny v odstavci 12.1.2.
	2. Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Objednatelem
		1. Zhotovitel může oznámením Objednateli, s odvoláním na tento článek od Smlouvy ihned odstoupit, pokud:
			+ 1. Objednatel nezaplatil Zhotoviteli částku ve lhůtě splatnosti podle Smlouvy, odmítl uhradit fakturu bez řádného důvodu v souladu se Smlouvou nebo podstatně porušil Smlouvu, může Zhotovitel předat Objednateli oznámení, jímž žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení takovéto faktury resp. specifikuje porušení Smlouvy a žádá Objednatele, aby provedl jeho nápravu. Pokud Objednatel nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto fakturu bez řádného důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro svůj nesouhlas, neodstraní porušení Smlouvy nebo neučiní opatření k jeho nápravě do jednadvaceti (21) dnů od obdržení Zhotovitelova sdělení, nebo
				2. když Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění povinností Objednatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro provedení Díla, může o tom Zhotovitel předat oznámení Objednateli a pokud Objednatel nezjedná nápravu do dvaceti osmi (21) dnů od obdržení tohoto sdělení;
		2. Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 12.2, Zhotovitel ihned:
			+ 1. zastaví jakékoli další práce;
				2. vypoví všechny smlouvy na subdodávky.
				3. předá Objednateli část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení;
				4. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k části Díla dokončenému k datu odstoupení a podle požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli.
		3. Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle článku 12.2, Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení.
		4. Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny v odstavci 12.2.2.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	2. Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Objednatel právo k výhradnímu využití takového chráněného řešení pro účely dané touto Smlouvou v souladu s ustanovením § 2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem Objednatele, jinak je tento převod zakázán.
	3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků této Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.
	4. V souladu s § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zašle Objednatel tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
	5. Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných dodatků ke Smlouvě a musí být potvrzeny oběma smluvními Stranami.
	6. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

# PŘÍLOHY

* 1. Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
		1. Příloha č. 1 Předmět a způsob provedení Díla
		2. Příloha č. 2 Cenová specifikace Díla
		3. Příloha č. 3 Plán kvality Zhotovitele
	2. Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  | V Praze dne |
| Za Objednatele : | Za Zhotovitele: |
| ........................................RNDr. Jiří Slovák ředitel | ........................................xx xx |