-

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4117051248

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno,

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,

jehož jménem jedná Ing. Petr Vokřál, primátor,

IČ:  44 99 27 85     DIČ: CZ 44 99 27 85

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.,

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 111 211 222/0800,

ve věcech smluvních je oprávněna jednat Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 602 00 Brno,

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Hana Humpolíková, Ing. arch. Monika Jašková

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Pelčák a partner architekti, s.r.o.,

se sídlem: Náměstí 28. října 1104/17, Brno-Černá Pole, PSČ 602 00

zastoupený: prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem, funkce: jednatel společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Uhrin

IČ:  282 70 355

DIČ: CZ 28270335

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 212 054 246/0600

autorizace: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, autorizovaný architekt, autorizace se všeobecnou působností,

pořadové číslo  00172

Zapsán v (ve veřejném rejstříku) Obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 576 71

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) tohoto znění:

Článek 2

Předmět a účel smlouvy

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v počtu 5 ks  vyhotovení v tištěné formě a v počtu 2 ks digitálního zpracování na CD nebo DVD nosičích v rozsahu části I a II, dílo

„Územní studie “Červený kopec”

(dále jen „dílo“).

Územní studie bude zpracována v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.

Digitální zpracování studie bude dle „Metodiky pro zpracování regulačních plánů 2015“.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word a tabulková  část ve formátu Microsoft Excel.

Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation verze V8.

Samostatně bude vytvořen soubor obsahující hranici řešeného území a pojmenován RUxxxxxxx.DGN, kde xxxxxx představuje číslo smlouvy.

Ke všem předávaným výkresům musí být ze zdrojových vektorových dat vytvořeny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a soubory ve formátu PDF, které budou  ve správných měřítcích výkresů a budou identické s předávanou dokumentací v papírové podobě.

Na CD/DVD nosičích (2ks) budou odevzdány  všechny  soubory ve formátu DOC, XLS, DGN, PLT a PDF.

2.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle zadání zakázky - Územní studie “Červený kopec”, ve kterém je vyjádřen účel smlouvy a které je přílohou této smlouvy a postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí, včetně splnění povinností stanovených v ust. § 159 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla musí být srozumitelný závěr ve vztahu k cílům a účelům územní studie dle zadání a konkrétní odůvodnění přijatých řešení.

2.3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad (řádně) a včas, s potřebnou péčí a obstarat vše, co je potřeba k provedení díla.

2.4.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

Článek 3

Provedení díla, předání a převzetí díla

3.1.

Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 občanského zákoníku). Dílo je dokončeno, jakmile je způsobilé sloužit svému účelu.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje plnění provést v následujících dvou samostaných obsahových částech:

Část I – nové dopravní napojení

Část II – funkční a prostorové využití

Zpracování a předvedení díla objednateli části I (dle přílohy zadání územní studie  kapitola č. 7.1. Část I – nové dopravní připojení) v ujednaném čase, tj. do 4 týdnů předání všech podkladů a na ujednaném místě, kterým je Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím protokolu dle plnění.

Po odsouhlasení správnosti a úplnosti předaného díla objednatelem může zhotovitel přistoupit k plnění části II.

Zpracování a předvedení díla objednateli části II (dle přílohy zadání územní studie  kapitola č. 7.2. Část II – funkční a prostorové využití) v ujednaném čase, tj. do 6 týdnů od odsouhlasení  správnosti a úplnosti a na ujednaném místě, kterým je Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím protokolu dle plnění.

3.3.

Čas plnění dle čl. 3.2. se posouvá, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých povinností z této smlouvy dle čl. 8 a 9 smlouvy, v důsledku čehož nebude zhotovitel moci provést a předat dílo v ujednaném čase a to o dobu, po kterou je objednatel v prodlení (doba prodlení musí být zdokumentována v zápisu z výrobního výboru).

3.4.

Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, nebude-li zhotovitel objektivně schopen provést a předat dílo v ujednaném čase plnění z důvodu tzv. vyšší moci

Článek 4

Vady díla, práva a povinnosti z vadného plnění

4.1.

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě (§ 2615 odst. 1 občanského zákoníku).  Je-li plněno vadně,  nelze považovat dílo za provedené a objednateli a zhotoviteli vznikají práva a povinnosti z vadného plnění (§ 2617 občanského zákoníku).

4.2.

Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil (§ 2618 občanského zákoníku) a to tak, že je uvede ihned do předávacího protokolu dle čl. 3.2. smlouvy nebo je oznámí po provedení kontroly díla a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

4.3.

Předání díla s vadami není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v předávacím protokolu neuvede, že dílo přebírá i s vytknutými vadami. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo na zaplacení ceny za dílo a faktura je mu vrácena. Vytknutí vady musí mít písemnou formu a objednatel je povinen existenci vytýkané vady zhotoviteli doložit.

4.4.

V případě vrácení díla s vadami zhotoviteli k dopracování a jejich odstranění, bude podkladem pro vystavení faktury sepsaný protokol o předání dopracovaného bezvadného díla.

4.5.

Nebude-li dílo předáno objednateli v termínu ujednaném v čl. 3.2. smlouvy a zároveň ani do 20ti dní ode dne, kdy bude zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 smlouvy doručena výzva objednatele k neprodlenému předání díla, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn

-odstoupit od smlouvy, což oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví

-účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení, kdy zhotovitel porušuje smlouvu podstatným způsobem dle tohoto článku.

4.6.

Zhotovitel je povinen vytknuté vady ve stanovené lhůtě odstranit na svůj náklad, s prováděním oprav je povinen započít bezodkladně. Nebudou-li vady zhotovitelem v dodatečné, přiměřené lhůtě odstraněny, je objednatel v důsledku nemožnosti užívat dílo oprávněn

- požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  5 000,- Kč

- požadovat náhradu škody

- odstoupit od smlouvy.

Článek 5

Záruka za jakost

5.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku.

5.2.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. potvrzením předávacího protokolu objednatelem obsahujícího projev vůle objednatele dílo jako celek převzít.

Článek 6

Cena za dílo

6.1.

Právo na zaplacení ceny vzniká provedením díla dle čl. 2.1. a 2.2.  smlouvy a jeho předáním v ujednaném čase a na ujednaném místě dle čl. 3 smlouvy nebo předáním dopracovaného díla dle čl. 4 smlouvy.

6.2.

Cena za dílo je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele a činí:

Cena bez DPH (Kč):                                                         	      500.000,-   Kč

sazba DPH dle platných právních předpisů (%):             	    	21%

výše DPH (Kč):                                           		      105.000,-   Kč

celková cena včetně DPH (Kč):                  		      605.000,-   Kč

6.3.

Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

Cena za jednotlivé části:

Část I    200.000,- Kč bez DPH

Část II  300.000,- Kč bez DPH

6.4.

Dílo bude fakturováno dle jednotlivých částí a zhotovitel odevzdá jednotlivé části díla v termínech dle čl.3.2

6.5.

Adresa pro zaslání faktury: Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Článek 7

Platební podmínky

7.1.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli a odstranění všech vad vytknutých mu dle čl. 4.2. smlouvy.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury,

- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena,

- označení díla,

- fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace, cena bude členěna dle článku 4. této smlouvy,

- razítko a podpis oprávněné osoby

7.2.

Lhůta splatnosti faktury se sjednává na min. 14 dní od vystavení faktury.

7.3.

Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí sjednaných v čl. 7.1. smlouvy nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této smlouvě, je objednatel nejpozději do data její splatnosti oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě se cena díla stává splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto smlouvou a s náležitostmi sjednanými v čl. 7.1. smlouvy.

Článek 8

Spolupůsobení a podklady objednatele

8.1.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla vyplývající ze zadání zakázky - Územní studie “Červený kopec “, které je přílohou této smlouvy.

8.2.

Podklady  dle čl. 8.1. smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli v co nejkratším možném termínu.

Článek 9

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.

Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k jeho provedení.

9.2.

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně však dvakrát pro část I., pro část II  minimálně třikrát. Zhotovitel provede závěrečnou prezentaci dokončené územní studie. Z jednání výrobního výboru  zhotovitel  vyhotovuje  zápis, který po potvrzení  zúčastněných smluvních stran, obdrží objednatel a zhotovitel. Objednatel se zavazuje zúčastňovat se v době zpracovávání díla všech jednání výrobních výborů, na jejichž termínech konání se obě smluvní strany dohodnou.

9.3.

Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě v případě potřeby vyplývající z jejich jednání v rámci výrobního výboru a zdokumentované v zápisu z výrobního výboru.

9.4.

Nedojde-li k realizaci díla z důvodu ležícího výhradně na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady účelně vynaložené na jeho zhotovení.

9.5.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy veškeré podklady dle čl. 8 smlouvy, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy poskytnuty. Neučiní-li tak v této době, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

9.6.

Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. předčasné ukončení smluvního vztahu.

Článek 10

Další ujednání o smluvních pokutách a jiných sankcích

10.1.

V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve  výši 0,01%  z ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.2.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.2., má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

10.3.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody.

Článek 11

Odstoupení od smlouvy

11.1.

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů sjednaných v této smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, předané podklady a další materiály.

11.2.

Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele a bude-li mít objednatel zájem na převzetí rozpracovaného díla, je povinen tuto skutečnost spolu s odstoupením od smlouvy zhotoviteli oznámit. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy, a je oprávněn účtovat objednateli cenu díla ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

11.3.

Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli odstoupením od smlouvy vznikne. Zároveň je povinen předat objednateli rozpracované dílo ke dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy.

Článek 12

Ostatní ujednání

12.1.

Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně, přechází vlastnické právo ze zhotovitele díla na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, že zhotovené dílo bude použito k úřednímu účelu na základě zákona, což není zásahem do autorského práva.

12.2.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jinému subjektu, poskytovat informace třetím stranám ani dílo nebo jeho část jakýmkoli způsobem publikovat, a to ani v rozpracované formě.

12.3.

Případné požadované vyhotovení díla nad sjednaný počet vyhotovení budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

12.4.

Zhotovitel vydává souhlas objednavateli ke zveřejnění obsahu této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.5.

Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději při předání a převzetí předmětu smlouvy,

včetně odstranění případných vad, veškeré materiály, které druhé straně náleží a které mají v souvislosti s plněním této smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

13.1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

13.2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo. Tato smlouva obsahuje 8 stran textu a přílohu, která je její nedílnou součástí.

13.3.

Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou vyhotoveny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

13.5.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.

# Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/104.  konané dne 28. února 2017.

V Brně dne  22. 3. 20117            		   V Brně dne …………………………………..

Za Objednatele:                                                                Za Zhotovitele:

Ing. arch. Dušan Novotník				prof. Ing. arch. Petr Pelčák

vedoucí odboru 			                          jednatel společnosti Pelčák a partner, s.r.o.

Příloha: Zadání Územní studie „Červený kopec“