**s m l o u v a O D Í L O**

**/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,**

**občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/**

**OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov**

Zastoupen: Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,

oprávnění jednat ve věcech technických: Bc. Hana Longínová,

tel.: + 420 725 949 600; e-mail: [majetek@jundrov.brno.cz](mailto:majetek@jundrov.brno.cz)

Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-6815810247/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL: …………………………….**

Telefon: …………………………….

E-mail: …………………………….

Jednající: …………………………….

tel.: ……………………………., e-mail: …………………………….

oprávnění jednat ve věcech technických:

…………………………….

Se sídlem: …………………………….

IČO: …………………………….

DIČ: …………………………….

Plátce DPH: …………………………….

Bankovní spojení: …………………………….

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

**smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):**

**Čl. I.**

**PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

1. Plnění této Smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Tato Smlouva se řídí o. z. a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

3. Objednatel hodlá realizovat investiční akci spočívající v nástavbě učeben a zázemípro pedagogické a nepedagogické pracovníky a stavebních úpraváchZŠ Jasanová 2 v Brně-Jundrově (dále jen „Stavba“) s názvem „Přístavba dvou odborných učeben a kabinetu ZŠ Jasanová“. Tato investiční akce bude financována z rozpočtových prostředků statutárního města Brna. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu uvedené Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby včetně jednání s vlastníky dotčených objektů a pozemků.

4. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu. Dále závazek Objednatele řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto Smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek.

**Čl. II.**

**PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem díla je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli:

- odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby, dle čl. III. této Smlouvy,

- zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů, čl. IV. této Smlouvy,

- další součinnost Zhotovitele Objednateli související s předmětem díla dle čl. V. této Smlouvy:

- při zadávání veřejné zakázky na Stavbu,

- při realizaci, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení),

- výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „autorský dozor“), dle čl. VI. této Smlouvy.

**Čl. III.**

**odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení stavby**

1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí zejména:

a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále také „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:

1) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpis a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,

2) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,

3) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet,

4) specifikace pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, graficky a tabulkově a s uvedením budoucích správců pozemků,

5) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací),

6) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

7) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,

8) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg pro AutoCAD a ve formátu \*.pdf, textové části ve formátu \*.doc nebo \*.docx pro MS Word a \*.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech \*.xls pro MS Excel, \*.pdf a \*.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf;

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Podkladem pro zpracování PDPS je:

- technické studie proveditelnosti, kterou vypracovala firma Pam Arch s.r.o.

- výzva k podání nabídky

- případná další rozhodnutí, stanoviska, nutná pro splnění díla.

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Objednatel při sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu požaduje přednostní použití položek rozpočtové soustavy použitého rozpočtového softwaru.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)

2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených v čl. XIII. této smlouvy.

**Čl. IV.**

**zařízení záležitosti,**

**kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů DOTČENÝCH ORGÁNŮ**

1. Při zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení (např. orgány OÚPR MMB, OŠ MMB, KHS, HZS, OŽP MMB, apod.), rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provádění Stavby je Zhotovitel povinen a oprávněn zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádného (bezvadného) návrhu na vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby, nezbytné pro vydání pravomocného společného povolení pro umístění a povolení stavby a nezbytné pro provedení Stavby (zejména, návrhy smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádného (bezvadného) návrhu na vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby,

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.

2. Pro zařizování záležitosti dle tohoto článku udělil Objednatel Zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 této Smlouvy.

3. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění inženýrská činnost a SP“.

**Čl. V.**

**další součinnost zhotovitele objednateli**

**související s předmětem díla**

Další součinností Zhotovitele Objednateli související s předmětem díla se rozumí:

1. Součinnost při zadávání veřejné zakázky na stavbu obsahuje povinnost Zhotovitele účastnit se na požádání Objednatele na prohlídce místa plnění, zpracovat návrh odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.

2. Součinnost při realizaci, která spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení), obsahuje povinnost Zhotovitele provést na požádání Objednatele změny, doplnění nebo úpravy projektové dokumentace dle požadavků zhotovitele.

3. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění poskytování součinnosti“.

**Čl. VI.**

**AUTORSKÝ DOZOR**

1. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“).

2. Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.

3. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení Objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby.

4. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění Autorský dozor“.

**Čl. VII.**

**Povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle této Smlouvy.

2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně vždy jedenkrát za 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy případně i na požádání Objednatele provést kontrolu postupu zpracování projektové dokumentace a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat (postačí telefon nebo email) Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).

4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

5. Při plnění předmětu této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.

7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 kalendářních dnů, dále v případě potřeby nebo na požádání Objednatele. O všech kontrolních dnech bude Zhotovitel informovat (postačí telefon nebo email) Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).

**Čl. VIII.**

**Práva a povinnosti Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti Zhotovitele v případě, pokud dodatečně požádá Zhotovitel o vystavení plné moci, kterou strany při uzavření Smlouvy nepředpokládaly a která je nutná pro plnění díla.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této Smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

**Čl. IX.**

**LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Lhůta plnění Části plnění PDPS se sjednává takto:

1.1. Zahájení: ode dne podpisu Smlouvy.

1.2. Předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám, a to nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 ti kalendářních dnů od jeho obdržení.

1.3. Dokončení Části plnění PDPS: do 20ti kalendářních dnů od obdržení připomínek od Objednatele.

2. Lhůta plnění Část plnění inženýrská činnost a SP, Části plnění poskytování součinnosti a Části plnění Autorského dozoru se sjednává takto:

2.1. Zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy.

2.2. Dokončení: Protokolární předání a převzetí dokončené Stavby.

3. Lhůta plnění pro řízení o stavebním povolení Stavby se sjednává takto:

3.1. Podání návrh na vydání společného povolení pro umístění a povolení Stavby: návrh na vydání společného povolení pro umístění a povolení Stavby včetně dodání dohodnutých listin Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 20 pracovních dnů od dokončení Části plnění PDPS; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se Stavebním zákonem.

3.2. Dokončení plnění: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné společné povolení pro umístění a povolení stavby a ověřené vyhotovení PDPS do 20 kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení pro umístění a povolení Stavby.

**Čl. X.**

**MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění předání jednotlivých dokumentací dle této smlouvy je sídlo Objednatele, místem plnění poskytování součinností a dozoru dle této smlouvy je místo Stavby, případně sídlo Objednatele anebo jiné místo dle potřeby plnění konkrétní části díla.

**Čl. XI.**

**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za celé dílo dle této smlouvy tj. všech plnění dle této smlouvy je sjednána ve výši………… **Kč** bez DPH (slovy: ……………. korun českých) přičemž

sazba DPH činí …… **%,**

DPH činí ……. **Kč,**

cena vč. DPH činí ……. **Kč.**

Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Výše ceny dle předchozího odstavce jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Cena dle předchozího odstavce obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

3. Cena dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy zahrnuje i odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

5. Úhrada ceny za dílo dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy proběhne na základě dvou faktur:

a) úhrada Části plnění PDPS po řádném předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 1 této Smlouvy, nejvýše 90 % ceny celkem bez DPH,

b) úhrada Části plnění poskytování součinnosti, Část plnění inženýrská činnost a SP a Části plnění Autorského dozoru po předání díla dle čl. XII odst. 2, této Smlouvy, nejvýše 10 % ceny celkem bez DPH,

s tím, že teprve po podpisu příslušného předávacího protokolu dle čl. XII. této Smlouvy může Zhotovitel vystavit a zaslat Objednateli písemnou fakturu pro úhradu ceny díla dle tohoto článku. Tato faktura Zhotovitele musí obsahovat označení díla, číslo Smlouvy, náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů a její přílohou bude kopie předávacích protokolů dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že faktura nebude mít dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury. Splatnost faktury dle tohoto odstavce se sjednává na 30 dnů od doručení.

Fakturační adresa a doručovací adresa:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Městská část Brno-Jundrov

Veslařská 56

637 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

6. Platby Objednatele vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

**Čl. XII.**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Předání a převzetí Části plnění PDPS se uskuteční písemným předávacím protokolem, který připraví Zhotovitel a který mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele. Objednatel převezme dílo, resp. jeho části bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo resp. jeho části ani s ojedinělými drobnými vadami. Bez podepsaného předávacího protokolu není tato část díla dokončena.

2. Po úplném dokončení Stavby a vyhotovení závěrečné zprávy Autorského dozoru bude sepsán Závěrečný předávací protokol, který připraví Zhotovitel a který mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele. Objednatel převezme dílo, resp. jeho části bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo resp. jeho části ani s ojedinělými drobnými vadami. Součástí předávacího protokolu dle tohoto odstavce bude i zpráva o plnění součinnosti dle čl. V. této Smlouvy. Bez podepsaného předávacího protokolu není tato část díla dokončena.

3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.

4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IX této Smlouvy.

**Čl. XIII.**

**LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

1 Ochrana autorských práv se řídí o. z., Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.

3. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

5. Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

7. Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy.

**Čl. XIV.**

**Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jsou neúplné nebo jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této Smlouvy, nejméně však do dokončení Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při provádění díla dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky Objednatelem, je oprávněn Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy.

8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy.

9. Škodou dle předchozího odstavce se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této Smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů).

11. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících.

12. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této Smlouvy.

13. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

14. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

**Čl. XV.**

**SANKCE**

1. Objednatel má nárok a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH (tj. čl. XI. odst. 1 této Smlouvy ke dni podpisu dohodnutá cena díla bez DPH), a to za každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel poruší některou z následujících povinností:

- Zhotovitel je v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění dle čl. IX odst. 1 nebo 2 nebo 3 této Smlouvy,

- Zhotovitel je v prodlení s dokončením jednotlivých části plnění dle čl. IX odst. 1 nebo 2 nebo 3 této Smlouvy,

- Zhotovitel je prodlení se závazkem odstranit Objednatelem uplatněné vady, v tomto případě náleží smluvní pokuta až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

2. Objednatel má nárok a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností sjednaných v čl. IV, V. a VI. této smlouvy, a to i opakovaně.

3. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. XIII. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. XIII. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.

5. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je Objednatel oprávněn odečíst z fakturované částky.

**Čl. XVI.**

**Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Tuto Smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran nebo odstoupením.

2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

3. Odstoupit od této Smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o. z.,

b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této Smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě:

- nedodržení některé lhůty plnění ze strany Zhotovitele sjednané v čl. IX. této Smlouvy,

- neodstraní-li Zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při kontrolních dnech,

- provádění díla Zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami

- provádění díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou,

- proti Zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Odstoupení sjednané touto Smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží Objednateli všechna práva k již předaným a Zhotovitelem převzatým částem plnění, zejm. pak záruka a licence k již zhotoveným částem díla, podobně jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel bezodkladně nedokončené dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti díla a současně předá objednateli nezbytné doklady.

9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem písemným protokolem převzaté plnění se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, licenčních ujednání, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody a újmy za vadné plnění a k Objednatelem převzaté části plnění na základě protokolu. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla. To platí i pro případ, že Zhotovitel nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale Objednatel sdělí Zhotoviteli, že příslušnou část plnění považuje za převzatou.

**Čl. XVII.**

**ZÁVĚREČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, jakož i poskytnutím informací dle platných právních předpisů.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv**.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek v rámci plnění svých povinností z této Smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných zakázek a jejich prováděcích předpisů, v platném znění.

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.

8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro objednatele význam.

9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejich částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich části za Zhotovitelem.

11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

14. Tato Smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele zbývající dva originální stejnopisy.

15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - Obsah dokumentace v rozsahu pro provádění stavby dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy (PDPS)

- příloha č. 2 - Plná moc

- příloha č. 3 - Obsah činnosti Autorského dozoru

**D o l o ž k a**

**ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,**

**o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením ….. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne ………., pod bodem ….).

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ………….…..…….. | V Brně dne ………….…..…….. |
| ………………………..  **Statutární město Brno**  **městská část Brno-Jundrov**  Ivana Fajnorová  starostka MČ Brno-Jundrov  (za Objednatele) | ………………………..    (za Zhotovitele) |

**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru**

Obsah dokumentace v rozsahu pro provádění stavby

dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy (PDPS)

Kromě náležitostí vymezených v čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy dokumentace PDPS obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické, v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci,

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení,

3. stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného stavebního povolení do projektové dokumentace,

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného povolení Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,

7. plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

f. zásady požární ochrany při realizaci,

g. dopravně provozní předpisy,

h. zabezpečení staveniště,

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

8. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů,

9. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů). Zahrnutí těchto opatření do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

10. Projektová dokumentace bude řešit zejména dále (pokud Smlouva nestanoví podrobněji jinak):

* Stavebně - technické řešení nástavby a stavebních úprav
* Statické konstrukční řešení v souvislosti na zatížením střechy, podlah a dalších konstrukcí
* Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky (rozvaděče, zásuvky, rozvody, svítidla, datové a telefonní rozvody, zabezpečovací systém)
* Vzduchotechnické zařízení
* Zdravotně technické instalace
* Rekonstrukci části střechy nad hlavním vstupním traktem budovy
* Nahrazení stávajícího světlíku novou střechou
* Zelenou střechu a zastřešení atria lehkou textilní plachtou
* Světlovody
* Hromosvod
* Odvodnění střechy
* Požárně bezpečnostní řešení
* Zpracování plánu BOZP
* Rozpočtové náklady, výkaz výměr
* Spolupráci při zadávání veřejné zakázky, při poskytování odborných informací uchazečům
* Inženýrská činnost (získání stanovisek dotčených orgánů (KHS, HZSJmK, ŽP, apod.)
* Vyřízení a zajištění společného povolení pro umístění a povolení stavby

**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru**

Plná moc

**ZMOCNITEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov**

Zastoupen: Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,

Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

tímto uděluje

**ZMOCNĚNCI: ……………….**

Se sídlem: ……………….

IČO: ……………….

**plnou moc**

k obstarání všech nezbytných podkladů pro řízení na vydání společného povolení pro umístění a povolení přístavby učeben a zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ZŠ Jasanová 2 v Brně-Jundrově (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování zmocnitele v řízení na vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby, a to v plném rozsahu, včetně doručování.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ………….. |  |
|  | ………………………..  **Statutární město Brno**  **městská část Brno-Jundrov**  Ivana Fajnorová  starostka MČ Brno-Jundrov  (za zmocnitele) |

**Příloha č. 3 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu Autorského dozoru**

Obsah činnosti Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

12. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny.