|  |
| --- |
|  |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)  ev. č. Z2024-055913 |
| Zadávací řízení: |
| **Otevřené řízení** |
| Veřejná zakázka: |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  (sektorová veřejná zakázka) |
| **Přípojka plynu do areálu TKY** |
| Zadavatel veřejné zakázky: |
|  |
| **ZADAVATEL:**  United Energy, a.s.  se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03  IČO: 273 09 959 |

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**Vysvětlivky / zkratky / výklad pojmů**

1. **Identifikační údaje zadavatele**
   1. Základní údaje o zadavateli
   2. Kontaktní osoba
   3. Informace k žádosti o dotaci
   4. Elektronický nástroj

**2) Základní informace**

* 1. Oznámení
  2. Předmět plnění Zakázky
     1. Předmět plnění Zakázky
     2. Rozsah plnění Zakázky
  3. **Ostatní informace o zakázce**
     1. Charakter Zakázky
     2. Druh zadávacího řízení
     3. Klasifikace předmětu Zakázky (CPV)
     4. Kvalifikace Dodavatele
     5. Účel Zakázky
     6. Technický dozor a koordinátor BOZP
     7. Místo plnění Zakázky
     8. Termín plnění Zakázky
  4. Označení osoby, která vypracovala část Zadávací dokumentace

**3) Zadávací dokumentace**

* 1. Předání Zadávací dokumentace a související podmínky
  2. **Podmínky kvalifikace**
     1. Základní způsobilost
     2. Profesní způsobilost
     3. Ekonomická kvalifikace
     4. Technická kvalifikace
  3. **Společná ustanovení ke kvalifikaci**
     1. Pravost a stáří dokladů o kvalifikaci
     2. Doklady předkládané vybraným dodavatelem
     3. Nahrazení dokladů o kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem
     4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé)
     5. Zahraniční Dodavatelé
     6. Společné prokázání kvalifikace
     7. Změna kvalifikace Účastníka zadávacího řízení
     8. Důsledek nesplnění kvalifikace

**4) Požadavky kladené na Nabídku**

* 1. Lhůta a způsob podání Nabídky
  2. Místo pro podání Nabídky
  3. Zadávací lhůta
  4. Otevírání Nabídek
  5. **Způsob zpracování Nabídky**
     1. Členění Nabídky
     2. Titulní list Nabídky
     3. Prokázání kvalifikace
     4. Obchodní část Nabídky
     5. Technická a formální část Nabídky
  6. **Zpracování Nabídky**
     1. Provedení Nabídky
     2. Jazyk Nabídky
  7. **Ostatní informace týkající se Nabídky**
     1. Varianty Nabídky
     2. Úplnost Nabídky
     3. Počet nabídek

**5) Hodnocení Nabídek a hodnotící kritéria**

* 1. Hodnocení Nabídek
  2. Pořadí účastníků

**6) Ostatní podmínky zadávacího řízení**

* 1. Vysvětlení zadávací dokumentace
  2. Prohlídka místa plnění předmětu Zakázky
  3. Postup v elektronické aukci
  4. Postup před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem
  5. Náklady za účast v zadávacím řízení
  6. Vyhrazené změny závazku
  7. Další práva zadavatele

**7) Informace o zpracování osobních údajů**

# 8) Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

# 9) Omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím

# 10) Odpovědné veřejné zadávání

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Titulní list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 Čestné prohlášení Dodavatele o prokázání základní způsobilosti (vzor)

Příloha č. 3 Seznam odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti (vzor)

Příloha č. 4 Formulář vzorového seznamu stavebních prací k prokázání kritérií technické kvalifikace dle čl. 3 odst. 3.2.4 ZD

Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů

Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení k sankcím

Příloha č. 7 Smlouva o dílo (dále také „SoD“) včetně příloh SoD č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 8

Příloha č. 8 Rekapitulace ceny zakázky (Příloha č. 1 SoD)

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů (vzor), (Příloha č. 2 SoD)

Příloha č. 10 Dotazník aplikovaných opatření na straně zhotovitele (Příloha č. 7 SoD)

Příloha č. 11 Pojištění účastníka (vzor čestného prohlášení)

Příloha č. 12 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby, zpracovaná pod názvem **„**Přípojka plynu do areálu TKY“, společností IGEA, s. r. o., pod arch. č. zakázky 4078-DUSP, z listopadu 2023

Příloha č. 13 Interní předpisy zadavatele

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je zpřístupněna / umístěna k vyzvednutí na Profilu Zadavatele.

**VYSVĚTLIVKY / ZKRATKY / výklad pojmů**

Pro účely tohoto Zadávacího řízení (otevřené řízení) jsou definovány následující pojmy:

**Dílo:** znamená předmět plnění Zakázky (souhrn věcí, prací a služeb včetně užívacích práv) dle Smlouvy o dílo, jež je součástí Zadávací dokumentace.

**Dodavatel:** osoba, která nabízí poskytnutí stavebních prací, dodávek nebo služeb, nebo více těchto osob společně. Za Dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

**Celková nabídková cena Díla:** cena za provedení Díla v Kč bez DPH v rozsahu dle Zadávací dokumentace.

**Nabídka:** písemný dokument připravený Účastníkem pro potřeby Zadavatele na základě podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

**Objednatel:** Zadavatel, který s vybraným Účastníkem podepíše Smlouvu o dílo za účelem provedení Zakázky.

**Profil Zadavatele:** elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým (veřejným) zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

**Smlouva o dílo:** návrh smlouvy o dílo včetně příloh, který je součástí Zadávací dokumentace a jejímž předmětem je realizace Zakázky. Není-li dále uvedeno jinak, je Smlouvou o dílo myšlena též Smlouva o dílo včetně všech jejích příloh uzavřená s vybraným Účastníkem.

**Účastník:** Dodavatel, který podal nabídku v Zadávacím řízení, za předpokladu, že jeho účast v Zadávacím řízení dle § 47 ZZVZ nezanikla.

**Zadavatel:** United Energy, a.s., IČO: 273 09 959, se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v oddílu B, vložce 1722 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Zadavatel je společnost, která splňuje podmínky § 4 odst. 3 ZZVZ.

**Zadávací dokumentace nebo ZD:** Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované Dodavatelům při zahájení Zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ.

**Zadávací řízení:** Otevřené řízení, ve kterém Zadavatel zadává Zakázku.

**Zakázka:** v rámci tohoto dokumentu vždy veřejná zakázka (sektorová veřejná zakázka): „**Přípojka plynu do areálu TKY“** s evidenčním číslem **Z2024-055913**. Účelem Zakázky je výstavba nové vysokotlaké plynovodní přípojky z páteřního rozvodu spol. GasNet s.r.o., která bude vedena od místa napojení až do areálu United Energy, a. s., vč. výstavby předávací stanice plynu v areálu chladicích věží. Cílem Zakázky je zajištění dodávek plynu pro budoucí technologii paroplynového cyklu. Celková délka trasy plynovodu činní cca 575 m.

**Zhotovitel:** Účastník, který se Zadavatelem podepíše Smlouvu o dílo za účelem provedení Zakázky.

***Upozornění*** - Pro účely tohoto dokumentu a celé Zadávací dokumentace mají následující pojmy uvedené v textu vždy stejný význam, pokud není výslovně uvedeno jinak:

Zadavatel / Objednatel

Dodavatel / Účastník / Zhotovitel

# Důvodem je skutečnost, že jednotlivé dokumenty Zadávací dokumentace jsou používány pro celé zadávací řízení a s tím souvisejí změny v používání jednotlivých termínů. Pro účely Zadávací dokumentace dále platí, že pokud není uvedeno jinak, mají všechny pojmy význam uvedený v ZZVZ.

Jedná se o podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, která je zadávána v otevřeném řízení dle hlavy čtvrté navázané na hlavu sedmou ZZVZ.

# Identifikační údaje zadavatele

## Základní údaje o Zadavateli

Úřední název: **United Energy, a.s.**

Sídlo: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

Země: Česká republika

Identifikační číslo: 273 09 959

DIČ: CZ27309959

Zastoupená: **Ing. Milanem Boháčkem**, místopředsedou představenstva

a

**Ing. Petrem Marešem**, členem představenstva

**Adresa Profilu Zadavatele:** <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c>

Zadavatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

United Energy, a.s. podnikající v oblasti teplárenství a elektroenergetiky je ve smyslu ZZVZ zadavatelem zadávajícím sektorovou veřejnou zakázku (zadavatel dle § 151 odst. 2 písm. a) zákona).

## **KONTAKTNÍ OSOBA**

Kontaktní osobou Zadavatele ve věci Zadávacího řízení je:

* **Mgr. Lenka Lelitovská**

e-mail: [ue@mt-legal.com](mailto:ue@mt-legal.com)

tel. č.: +420 222 866 555

* **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**

Jugoslávská 620/29, Praha 2

PSČ 120 00

Česká republika

Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi Dodavatelem / Účastníkem a Zadavatelem.

Veškerá korespondence Dodavatele adresovaná Zadavateli musí být zaslána elektronicky prostřednictvím „Zprávy přes profil zadavatele“ nebo E-mailem na kontaktní osobu Zadavatele, musí být označena názvem Zakázky **„Přípojka plynu do areálu TKY“**, případně evidenčním číslem Zakázky **"** **Z2024-055913“** a bude vedena v českém jazyce.

## **Informace k Žádosti o dotaci**

Zakázka **„Přípojka plynu do areálu TKY**“ je dílčí samostatnou částí projektu „**Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany**“ (dále také jen „PPC1“ nebo „Stavba“), kde Zadavatel podal žádost o dotaci z Modernizačního fondu programu HEAT č. 1/2022.

Zadavatel předpokládá financování veřejné zakázky „**Přípojka plynu do areálu TKY**“ z vlastních zdrojů, za finanční spoluúčasti ze zdrojů Modernizačního fondu**.**

Vybraný Účastník je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Vybraný Účastník je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

## **Elektronický nástroj**

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí Profilu Zadavatele na elektronické adrese <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c>, který splňuje podmínky § 213 ZZVZ. Všechny informace a dokumenty, které mají být v rámci zadávání Zakázky uveřejněny na Profilu Zadavatele, budou uveřejněny zde.

Veškeré úkony v rámci Zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a Dodavatelem probíhá elektronicky, zejména prostřednictvím Profilu Zadavatele. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím Profilu Zadavatele se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v Profilu Zadavatele. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda Profil Zadavatele adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v Profilu Zadavatele byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností Profilu Zadavatele je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v Profilu Zadavatele je uveden na internetové stránce Profilu Zadavatele, a to na spodní liště Manuál dodavatel, <https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>.

**Zadavatel upozorňuje, že poskytovatel webové aplikace (provozovatel Profilu Zadavatele) si vyhrazuje na schválení registrace dodavatele tři pracovní dny.**

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím Profilu Zadavatele, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele, zodpovídá vždy Dodavatel.

Podmínky a informace týkající se Profilu Zadavatele včetně informací technické povahy, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro podání nabídek, jsou uvedeny na internetové stránce Profilu Zadavatele, a to na spodní liště Manuál dodavatel, <https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání Profilu Zadavatele je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 604 204 666, e-mail: info@zadavatel.cz).

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

## **OZNÁMENÍ**

Zadavatel informuje, že uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED) Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka, na Zakázku mající následující identifikační znaky:

Název Zakázky: **„Přípojka plynu do areálu TKY“**

Evidenční číslo Zakázky: **Z2024-055913**

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka je přístupné na adrese: [**https://vvz.nipez.cz**](https://vvz.nipez.cz)pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky a v TED na adrese [**https://ted.europa.eu**](https://ted.europa.eu)**.**

## **Předmět plnění zakázky**

### Předmět plnění Zakázky

## Předmětem plnění a cílem Zakázky je vybudování nové vysokotlaké přípojky plynu do areálu Zadavatele, včetně vybudování předávací stanice. Tato stanice bude sloužit jako měřící místo odebíraného plynu a též jako rozdělení mezí 1. a 2. částí (kde 1. část bude odprodána spol. GasNet, s.r.o. a 2. část bude patřit Zadavateli).

## Jedná se výstavbu nové vysokotlaké (dále jen “VTL”) plynové přípojky do areálu Zadavatele. Cílem Zakázky je zajištění dodávek plynu pro navazující stavbu paroplynového cyklu.

Vybraný Účastník se zavazuje provést Dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz Díla.

Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací.

Rozsah předmětu plnění Zakázky, včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu Zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v návrhu Smlouvy o dílo a v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (dále též jen „**projekt**“).

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, odkazy na konkrétní subjekty nebo předměty, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně rovnocenné (srovnatelné) řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

### Rozsah plnění Zakázky

Zakázka spočívá ve výstavbě nové vysokotlaké plynovodní přípojky DN 300, a to od napojení na páteřní rozvod DN 500 spol. GasNet s.r.o. až do areálu Zadavatele. Součástí Zakázky je výstavba předávací stanice v areálu chladicích věží. Celková délka trasy plynovodní přípojky je cca 575 m. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách (zejména Smlouvě o dílo a projektu). Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“.

Podrobně je rozsah plnění Zakázky uveden v projektové dokumentaci pro společné povolení stavby **„Přípojka plynu do areálu TKY“,** zpracované společností IGEA, s. r. o., pod arch. č. zakázky 4078-DUSP, z listopadu 2023 (**Příloha č. 12 ZD**) a **ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 7 ZD).**

**Předmětem plnění Zakázky jsou též práce, činnosti a dodávky** které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, ale jsou uvedeny ve výkazu výměr projektu (list OST) a jsou součástí plnění Zhotovitele**. Tyto položky jsou dále uvedeny v článku 1 Smlouvy o dílo** (tyto práce, činnosti a dodávky ocení Účastník též do bodu i) Ostatní přímé náklady rekapitulace stavby „Rekapitulace ceny Zakázky“, **Příloha č. 8 ZD**)**.**

Podrobnější popis předmětu plnění Zakázky, (místo plnění, požadavky na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů a podmínek plnění) je uveden v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

## **OSTATNÍ INFORMACE O ZAKÁZCE**

### Charakter Zakázky

Zadavatel uvádí, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.

Zakázka je spolufinancována z Modernizačního fondu z programu HEAT.

(Zadavatel předpokládá financování Zakázky z vlastních zdrojů, za finanční spoluúčasti ze zdrojů Modernizačního fondu.)

### Druh Zadávacího řízení

Zakázka je zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.

### Klasifikace předmětu Zakázky (CPV)

Zadavatel v Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka vymezil předmět Zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

CPV – 45231220-3 – Stavební práce na výstavbě plynovodů

CPV – 44161100-7 – Plynové potrubí

### Kvalifikace Dodavatele

Jedná se o způsobilost Dodavatele pro plnění Zakázky prokázanou ve smyslu ust. § 73 a násl. ZZVZ na základě požadavků uvedených v odst. 3.2 Zadávací dokumentace.

2.3.5 Účel Zakázky

Účelem Zakázky je výstavba nové VTL plynové přípojky do areálu Zadavatele, včetně výstavby předávací stanice v areálu chladicích věží. Cílem Zakázky je zajištění dodávek plynu pro navazující stavbu paroplynového cyklu. Zakázka bude realizována z důvodu náhrady zastaralých stávajících technologií na výrobu elektřiny a zásobování teplem měst Litvínov a Most, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a efektivity dodávek elektřiny a tepla do měst, snížení energetické náročnosti a tím dopadů na životní prostředí.

### Technický dozor a koordinátor BOZP

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na své náklady zajišťuje Zadavatel.

### Místo plnění Zakázky

Místem plnění Zakázky je sídlo Zadavatele, KÚ: Komořany u Mostu – 668893, Most – Komořany, Ústecký kraj, Česká republika, a trasa budoucí plynové přípojky (KÚ: Třebušice - 770540, Most). S místem plnění Zakázky budou seznámeni zástupci Dodavatelů při prohlídce místa plnění předmětu Zakázky.

### Termín plnění Zakázky

**Předpokládané termíny plnění Zakázky jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo.** Zadavatel požaduje, aby Zakázka (dílo) byla realizována v těchto termínech a závazně stanovuje dodržení těchto termínů.

## **Označení osoby, která vypracovala část Zadávací dokumentace**

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od Zadavatele, a to konkrétně:

* **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, včetně Příloh v rozsahu:**
* Zadávací dokumentace
* Příloha č. 1 Titulní list nabídky (vzor)
* Příloha č. 2 Čestné prohlášení Dodavatele o prokázání základní způsobilosti (vzor)
* Příloha č. 3 Seznam odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti (vzor)
* Příloha č. 4 Formulář vzorového seznamu stavebních prací k prokázání kritérií technické kvalifikace dle čl. 3 odst. 3.2.4 ZD
* Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů
* Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení k sankcím
* Příloha č. 7 Smlouva o dílo (dále také „SoD“) včetně příloh SoD č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 8
* Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů (vzor), (Příloha č. 2 SoD)
* Příloha č. 11 Pojištění účastníka (vzor čestného prohlášení)

**a kompletace celé Zadávací dokumentace**, byla zpracována MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 28305043

* **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – článek 6 odst. 6.3**

Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společností PROEBIZ s.r.o., Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Zadavatel stanovil konkrétní hodnoty týkající se délky Aukčního kola, doby jeho prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot a dále informace, které se Účastníkovi zobrazí v Aukčním kole.

* **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Příloha č. 12**

Projektová dokumentace pro vydání společného provedení byla zpracována společností IGEA, s. r. o., pod arch. č. zakázky 4078-DUSP, z listopadu 2023.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace určuje požadavky Zadavatele na Zakázku, které musí splnit Účastník v rámci Zadávacího řízení. Účelem Zadávací dokumentace je poskytnout Dodavatelům informace týkající se požadavků kladených na Nabídku a na Zadávací řízení.

## **PŘEDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY**

Pro předání Zadávací dokumentace platí následující pravidla:

* Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna a zpřístupněna na Profilu Zadavatele

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c>

Zadávací podmínky uveřejněné v Zadávací dokumentaci může Zadavatel změnit nebo doplnit v souladu s § 99 ZZVZ.

## **PODMÍNKY Kvalifikace**

Dodavatel je povinen splnit požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace.

Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky je Dodavatel, který:

##### prokáže základní způsobilost přiměřeně s ust. § 74 ZZVZ, pouze v rozsahu odst. 3.2.1 Zadávací dokumentace,

##### prokáže profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ a odst. 3.2.2 Zadávací dokumentace,

##### splní ekonomickou kvalifikaci podle ust. § 78 ZZVZ a odst. 3.2.3 Zadávací dokumentace,

##### splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ odst. 3.2.4 Zadávací dokumentace.

### **Základní způsobilost**

Splnění základní způsobilosti prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

1. vyplněné a podepsané **Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti**, jehož vzor je v **Příloze č. 2** Zadávací dokumentace (doklady dle § 75 ZZVZ nebudou vyžadovány ani od vybraného Účastníka).

Čestné prohlášení Dodavatele musí prokazovat splnění požadovaných kritérií základní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení Zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení Zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Základní způsobilost může Dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

### **Profesní způsobilost**

Splnění profesní způsobilosti prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

1. kopie **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
2. kopie **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu Zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně oprávnění k:

* *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*,
* *Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.*

Zadavatel akceptuje, pokud Dodavatel předloží „multiprofesní“ živnost, tedy živnost, která pokrývá i další živnosti (např. provádění staveb, jejich změn a odstraňování je univerzální tzv. „multifunkční“ oprávnění, na jehož základě lze vykonávat i další činnosti – při provádění stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné).

1. Kopie **dokladu Osvědčení o kvalifikaci,** osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to minimálně v následujícím rozsahu:

* *Odborně způsobilá osoba, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2*.

*Pozn. odborně způsobilou osobou, která splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 je osoba s kvalifikací / oprávněním Evropského / Mezinárodního svářecího Technologa / Inženýra (dokládá se diplomem / certifikátem). Tímto je doloženo, že daná osoba absolvovala příslušné studium včetně závěrečné zkoušky, a splňuje požadavky výše uvedených norem.*

**Zároveň Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele nebo o jinou osobu** (Dodavatel vyplní seznam odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti uvedený v **Příloze č. 3** ZD). Pokud daná osoba není zaměstnancem Dodavatele, jde o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a Dodavatel musí pro tuto jinou osobu předložit doklady dle bodu 3.3.4 Zadávací dokumentace.

1. Kopie **dokladu osvědčující odbornou** způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to minimálně v následujícím rozsahu:

* *Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru* ***technologická zařízení staveb****, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), v platném znění. Tato osoba bude odpovídat za vedení realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění. Tuto kvalifikaci Dodavatel/Účastník prokáže doložením dokladu o autorizaci vydaným příslušným orgánem (ČKAIT) nebo popřípadě potvrzením o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), v platném znění*.

**Zároveň Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele nebo o jinou osobu** (Dodavatel vyplní seznam odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti uvedený v **Příloze č. 3** ZD). Pokud daná osoba není zaměstnancem Dodavatele, jde o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a Dodavatel musí pro tuto jinou osobu předložit doklady dle odst. 3.3.4 Zadávací dokumentace.

Pokud Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává (např. dle sídla Dodavatele). Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do Zadavatelem určeného jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, o této skutečnosti Dodavatel předloží čestné prohlášení.

Profesní způsobilost může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, pokud údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

### **Ekonomická kvalifikace**

## Splnění ekonomické kvalifikace prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

## kopie **Výkazu zisku a ztrát** dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele **za 3 bezprostředně předcházející účetní období**.

## Za ekonomicky a finančně způsobilého je považován takový Dodavatel, který doloží obrat (obecný) ve výši minimálně **150 mil. Kč / 3 roky**, a to po dobu 3 bezprostředně předcházejících účetních období (za něž je dle platných právních předpisů povinen mít vyhotoven výkaz zisku a ztrát). Dodavatel tedy doloží minimální obrat v součtu ve výši 150 mil. Kč za dobu 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

## V případě doložení obratu v cizí měně bude kurz pro přepočet výše obratu z cizí měny na Kč stanoven jako průměrný kurz ČNB za ukončený kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž bude Dodavatel podávat Nabídku.

## Jestliže Dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku (tedy buď 50 mil. Kč za 1 účetní období, nebo 100 mil. Kč za 2 účetní období).

### **Technická kvalifikace**

Splnění technické kvalifikace prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

1. vyplněný a podepsaný **Seznam stavebních prací** realizovaných Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením Zadávacího řízení, dokládající, že Dodavatel v uvedeném období řádně realizoval a dokončil alespoň **tři zakázky**, v rozsahu plnění:

Řádně provedl zakázku, jejímž předmětem byla komplexní realizace výstavby nebo výměny plynovodního potrubí o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa v minimální dimenzi DN 200 a větší, přičemž finanční hodnota zakázky (plnění Účastníka na zakázce) musí činit minimálně **5 mil. Kč** bez DPH.

Řádně provedenou zakázkou se rozumí zakázka, kde dodané plnění bylo předáno a převzato.

Toto kritérium technické kvalifikace splní Dodavatel i v případě, že se jedná o významné stavební práce které

- probíhaly i po zahájení Zadávacího řízení nebo

- stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (Dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významného plnění již bylo Dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Toto kritérium technické kvalifikace splní Dodavatel i v případě, že se jedná o významné stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech před zahájením Zadávacího řízení, pokud významné stavební práce

- byly v posledních 5 letech před zahájením Zadávacího řízení dokončeny nebo

- probíhaly i po zahájení Zadávacího řízení nebo

- stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (Dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významného plnění již bylo Dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Za významné stavební práce lze pro účely prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace považovat výhradně takové stavební práce, jejichž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně Dodavatele.

K prokázání splnění technické kvalifikace dle tohoto bodu použije Dodavatel Seznam stavebních prací, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 4** Zadávací dokumentace.

Dodavatel/Účastník může k prokázání splnění technické kvalifikace použít stavební práce, které poskytl jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.

##### b) Osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázek uvedených v Seznamu stavebních prací dle odstavce 3.2.4 písm. a) výše s uvedením údaje o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.

Seznam stavebních prací realizovaných Dodavatelem za posledních 5 let dle odstavce 3.2.4 písm. a) a osvědčení objednatelů dle odstavce 3.2.4 písm. b) je možno nahradit doklady v souladu s § 79 odst. 5 [ZZVZ](http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p79-5). Tyto doklady však musí obsahovat všechny Zadavatelem požadované informace dle odstavce 3.2.4 písm. a) a 3.2.4 písm. b) výše a jednoznačně prokazovat splnění Zadavatelem požadované technické kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené Dodavatelem v Seznamu stavebních prací u třetích osob, za účelem kontroly pravdivosti a úplnosti údajů obsažených v tomto dokumentu. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.

**c) Certifikace dle TPG 923 01** - Předložení kopie platného certifikátu. Zadavatel uzná certifikaci v úrovni min. S4 a G – O1 udělenou akreditovanou organizací.

## **Společná ustanovení ke kvalifikaci**

### Pravost a stáří dokladů o kvalifikaci

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů nebo předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 ZZVZ. Dodavatel však není oprávněn nahradit předložení dokladů v Nabídce čestným prohlášením, vyjma prokázání základní způsobilosti dle odst. 3.2.1 Zadávací dokumentace.

Je-li požadován podpis dokladu, musí být doklad podepsán osobou oprávněnou zastupovat Dodavatele. Pokud oprávnění k zastupování nevyplývá ze zápisu v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, musí být zmocnění této osoby (alespoň v prosté kopii) součástí dokladů, kterými Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. V Nabídce postačuje tzv. prostý elektronický podpis (tj. např. sken vlastnoručního podpisu).

Doklady a prohlášení prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení Zadávacího řízení.

Povinnost předložit doklad může Dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o:

- výpis z obchodního rejstříku,

- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který Zadavatel určil pro podání Nabídky, se předkládá s překladem do Zadavatelem určeného jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

### Doklady předkládané vybraným Účastníkem

Vybraný Účastník je povinen Zadavateli předložit informace a doklady v souladu s výzvou dle § 122 odst. 3 a 4 ZZVZ.

### Nahrazení dokladů o kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem

Dodavatel je oprávněn nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklad prokazující splnění základní způsobilosti v plném rozsahu a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Dodavatel je dále oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 233 a násl. ZZVZ.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé)

Dodavatel může prokázat určitou ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, které je Dodavatel povinen vůči své osobě prokázat vždy, požadovanou Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. **Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit**:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 a 75 jinou osobou a
4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat při plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele. Prokazuje-li Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ vyplývá závazek jiné osoby plnit Zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle § 83 odst. 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle § 83 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (pod-poddodavatelem).

Pokud Dodavatel prokazuje prostřednictvím jiných osob ekonomickou kvalifikace dle § 78 odst. 1 ZZVZ, resp. odst. 3.2.3 Zadávací dokumentace, Zadavatel požaduje, aby tato osoba nesla společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Zakázky.

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako Účastník.

### Zahraniční Dodavatelé

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s ustanovením § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do Zadavatelem určeného jazyka.

### Společné prokázání kvalifikace

Má-li být předmět Zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem Dodavatelé podávají společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ v rozsahu stanoveném v odst. 3.2.1 Zadávací dokumentace a splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně. Splnění kritérií ekonomické kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ, profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ a technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ musí prokázat všichni Dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět Zakázky plněn společně několika Dodavateli, jsou tito Dodavatelé povinni předložit Zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

### Změny kvalifikace Účastníka

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu Zadávacího řízení ke změně kvalifikace Účastníka, je Účastník povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit kontaktní osobě Zadavatele a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Povinnost podle věty první Účastníkovi nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

* podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
* nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek, a
* nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

### Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto Zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, musí být Zadavatelem z účasti v Zadávacím řízení vyloučen.

# POŽADAVKY KLADENÉ NA NABÍDKu

## **LHŮTA a ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKy**

## Zadavatel stanovil lhůtu pro podání Nabídek do **20. 01. 2025 do 12:00 hodin**.

Nabídka v Zadávacím řízení musí být podána Zadavateli elektronicky prostřednictvím Profilu Zadavatele dle odst. 1.4 ZD. Zadavatel nepřijímá Nabídky podané v listinné podobě.

Nabídka bude v souladu s § 211, odst. 5 a § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ podána elektronicky, a to prostřednictvím Profilu zadavatele na elektronické adrese <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c>, který splňuje podmínky § 213 ZZVZ. V souladu s § 211 odst. 4 ZZVZ Zadavatel sděluje Dodavatelům, že informace technické povahy, které jsou nezbytné pro elektronické podání Nabídek, jsou uvedeny na internetové stránce elektronického nástroje, a to na spodní liště Manuál dodavatel, <https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>.

Pokud nebudou Nabídky podány ve lhůtě a způsobem dle odstavců výše, nebude Nabídka považována za podanou a v průběhu Zadávacího řízení k ní nebude přihlíženo.

## **Místo pro podání nabídky**

## Dodavatel je povinen podat Nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím Profilu zadavatele na elektronické adrese

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c>

## **ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadávací lhůta stanovená Zadavatelem pro Nabídku je šest (6) měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání Nabídek.

Stanovení a prodlužování zadávací lhůty se řídí ust. § 40 ZZVZ.

## **OTEVÍRÁNÍ NABÍDeK**

Otevírání Nabídek jednotlivých Účastníků je vzhledem k jejich elektronickému podávání neveřejné. Zadavatel zahájí otevírání Nabídek Účastníků bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Při otevírání Nabídek bude postupováno v souladu s § 109 ZZVZ.

## **ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Pro zpracování Nabídky platí níže uvedená pravidla.

### Členění Nabídky

Účastník je povinen předložit Nabídku v následujícím rozsahu a členění:

1. Titulní list nabídky (dle odst. 4.5.2 Zadávací dokumentace),
2. Svazek A – Prokázání kvalifikace (dle odst. 4.5.3 Zadávací dokumentace)
3. Svazek B – Obchodní část Nabídky (dle odst. 4.5.4 Zadávací dokumentace)
4. Svazek C – Technická a formální část Nabídky (dle odst. 4.5.5 Zadávací dokumentace)

V případě, že s ohledem na povahu Nabídky anebo další náležitosti bude některá z částí Svazku A, Svazku B nebo Svazku C neobsazena, bude místo ní vložen list s označením a s uvedením informace „Nepoužito“.

### Titulní list Nabídky

V rámci této části Nabídky Účastník přeloží následující doklad:

* **Titulní list Nabídky**, který bude zpracován Účastníkem podle formuláře Titulního listu Nabídky uvedeného v **Příloze č. 1** Zadávací dokumentace a který bude datován a **podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka** (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka).

### Prokázání kvalifikace

Ve svazku A – Prokázání kvalifikace Účastník prokáže kvalifikaci pro plnění Zakázky (způsobilost), **předložením dokladů uvedených v odst. 3.2 a 3.3 Zadávací dokumentace**.

Zadavatel doporučuje zpracování svazku A – Prokázání kvalifikace v následující struktuře:

* smlouva dle odst. 3.3.6 ZD v případě podání společné Nabídky Dodavatelů;
* čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (odst. 3.2.1 ZD);
* doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti (odst. 3.2.2 ZD):
  + výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence,
  + doklady o oprávnění k podnikání,
  + doklad osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (odst. 3.2.2 písm. c) ZD);
  + doklad osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (odst. 3.2.2 písm. d) ZD);
  + seznam odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti dle odst. 3.2.2 písm. c), a d) ZD uvedený v **Příloze č. 3 ZD.**
* doklady k prokázání splnění ekonomické kvalifikace (odst. 3.2.3 ZD) – výkaz zisku a ztrát dodavatele nebo obdobný doklad podle právního řádu země sídla dodavatele;
* doklady k prokázání splnění technické kvalifikace (odst. 3.2.4 ZD):
  + seznam stavebních prací za posledních 5 let (vzor viz **Příloha č. 4 ZD**),
  + osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázek uvedených v Seznamu stavebních prací
  + doklad o splnění **Certifikace dle TPG 923 01** (odst. 3.2.4 písm. c) ZD):
* doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ (odst. 3.3.4 ZD) v případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, tj. pro každého poddodavatele:
  + doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
  + doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
  + doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 a 75 ZZVZ jinou osobou, a
  + smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat při plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele;
* čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (čl. 8 ZD, **Příloha č. 5 ZD**);
* čestné prohlášení k sankcím (čl. 9 ZD, **Příloha č. 6 ZD**);
* Ostatní dokumenty, které bude Účastník považovat za vhodné.

### Obchodní část Nabídky

Ve svazku B – Obchodní část Nabídky Účastník přeloží následující:

* **B1 - Vyjádření Účastníka k závaznému návrhu Smlouvy o dílo (včetně příloh),** který je součástí Zadávací dokumentace **(Příloha č. 7 ZD)**. Pro vyjádření Účastníka platí následující pravidla:
* Účastník v rámci této části Nabídky uvede prohlášení**,** že akceptuje a souhlasí se smluvními podmínkami Zadavatele – návrhem Smlouvy o dílo včetně příloh, uvedeným v **Příloze č. 7** Zadávací dokumentace a nemá ke smluvním podmínkám Zadavatele žádné výhrady. Prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka).
* Zadavatel nepožaduje, aby Účastník dokládal v rámci své Nabídky podepsanou Smlouvu o dílo. Závazný návrh Smlouvy o dílo, který je součástí Zadávací dokumentace není Účastník oprávněn jakkoli měnit a tento následně bude s vybraným Účastníkem podepsán tak, jak byl součástí Zadávací dokumentace.

Zadavatel zároveň upozorňuje Účastníky, pro případ, že by vybraný Účastník neměl sídlo v České republice, budou příslušné články Smlouvy o dílo Zadavatelem upraveny tak, aby odpovídaly platným právním předpisům týkajícím se zdanění poskytnutého plnění.

* **B2 – Cenová specifikace nabídky**

*Cenová specifikace nabídky bude Účastníkem zpracována a předložena v níže uvedeném členění. Toto členění cenové specifikace nabídky je pro Účastníka závazné.*

Účastníkem nabízená celková nabídková cena uvedená v Cenové specifikaci nabídky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádné, úplné a kvalitní realizaci předmětu Zakázky se zohledněním všech rizik a vlivů souvisejících s realizací předmětu Zakázky. Ceny a sazby navržené Účastníkem v rámci Zadávacího řízení musí být pevné a neměnné po celou dobu nutnou pro realizaci Zakázky dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

Veškeré údaje o ceně obsažené v Nabídce Účastníka budou uvedeny výhradně v českých korunách bez DPH.

**Cenová specifikace nabídky bude obsahovat:**

1. **Rekapitulace ceny Zakázky**, která musí být zpracována Účastníkem podle formuláře uvedeného v **Příloze č. 8 ZD** a který musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka). Tato vyplněná Rekapitulace ceny Zakázky (zaručený rozpočet Zhotovitele) se u vybraného Účastníka stane přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. *Pozn. Rekapitulace ceny Zakázky je souhrnem Položkového rozpočtu a celková cena za dílo uvedená v Rekapitulaci ceny Zakázky musí být shodná s cenou za Dílo uvedenou v Položkovém rozpočtu Zakázky.*

**b) Položkový rozpočet Zakázky** -bude zpracován na základě specifikací a výkazů výměr, který je součástí projektové dokumentace (součást Zadávací dokumentace – **Příloha č. 12 ZD**).

Zadavatel dále upozorňuje Účastníky, že pro řádné nacenění předmětu Zakázky a získání představy o rozsahu prací, je vhodné zúčastnit se prohlídky místa plnění předmětu Zakázky

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí Zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá Účastníka o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho Nabídce identifikována. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. Zadavatel může vyloučit Účastníka, pokud Nabídka Účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla Účastníkem zdůvodněna.

* **B3 – Pojištění účastníka**

Musí být zpracováno Účastníkem podle formuláře Čestné prohlášení o pojištění Účastníka uvedeného v Zadávací dokumentaci jako **Příloha č. 11,** a které musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka). Účastník uvede, že je schopen pro provedení Zakázky obstarat pojištění v rozsahu požadovaném v článku 17 odst. 17.8 Smlouvy o dílo.

* **B4 – Kybernetická bezpečnost**

Účastník předloží vyplněný Dotazník aplikovaných opatření na straně Zhotovitele, který bude splňovat následující pravidla:

* Dotazník bude odpovídat vzoru v **Příloze č. 10 ZD** a budou v něm vyplněny / doplněny odpovědi na všechny otázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu a prověření vyplněných údajů.

Tento vyplněný Dotazník se u vybraného Účastníka stane přílohou č. 7 Smlouvy o dílo.

* **B5 Jistota**

Zadavatel v rámci Nabídky požaduje v souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností Účastníka vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení, a to ve výši **1 000 000,- Kč**.

Jistota bude poskytnuta formou:

* neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo
* formou složení peněžní částky na účet Zadavatele, nebo
* formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

V případě peněžní jistoty Účastník prokáže v Nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě Zadavateli na účet Zadavatele:

* **č.ú.:** 15605491/0100
* **IBAN:** CZ5601000000000015605491
* **Variabilní symbol:** IČO účastníka zadávacího řízení
* **Specifický symbol:** „888888“

Zadavatel doporučuje, aby Účastník v nabídce uvedl platební symboly pro vrácení peněžní jistoty, tj. číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena, název banky, adresa pobočky a variabilní symbol.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí podané Nabídky originál nebo úředně ověřená kopie dokladu banky nebo pojišťovny prokazující povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit Zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ.

Zadavatel v této souvislosti Dodavatele upozorňuje na skutečnost, že v souladu s § 211 ZZVZ musí veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavateli probíhat elektronicky, přičemž tento požadavek ZZVZ se uplatní také na poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Zadavatel doporučuje, aby součástí Nabídky Účastníka byl popis způsobu vrácení (uvolnění) bankovní záruky nebo pojištění záruky v souladu s podmínkami poskytovatele bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Pro jistotu za Nabídku dále platí následující:

* V případě složení požadované částky na účet Zadavatele platí, že částka musí být na účet připsána nejpozději do konce lhůty pro podání Nabídky.
* Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky či pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.
* Jistotu uvolní Zadavatel Účastníkovi v souladu s ust. § 41 odst. 6 ZZVZ.

### Technická a formální část Nabídky

Ve svazku C – Technická a formální část Nabídky Účastník předloží následující doklady:

* **C1 – Stanovisko k projektové dokumentaci**

Účastník v rámci této části Nabídky uvede prohlášení**,** že akceptuje rozsah a podmínky plnění Zakázky dle Projektové dokumentace Zadavatele, uvedené v **Příloze č. 12** Zadávací dokumentace a nemá k Projektové dokumentaci Zadavatele žádné výhrady. Prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka).

* **C2 – Seznam poddodavatelů**

V případě, že část Zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ v Nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou Účastníkovi známi, a uvést, kterou část Zakázky bude každý z poddodavatelů plnit

Seznam poddodavatelů v Nabídce musí být zpracován Účastníkem podle formuláře Seznamu poddodavatelů uvedeného v Zadávací dokumentaci jako **Příloha č. 9** a který musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za Účastníka).

Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených dokumentů, popřípadě používaných postupů u navrhovaných poddodavatelů. V případě, že se při této kontrole prokáže, že požadavky stanovené Zadavatelem na práce anebo služby nejsou splněny, může tato skutečnost mít za následek odmítnutí takového poddodavatele (nesplnění požadavků zadavatele na předmět Zakázky).

Tento vyplněný Seznam poddodavatelů se u vybraného Účastníka stane přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

## **ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

### Provedení Nabídky

Pro provedení Nabídky platí následující požadavky Zadavatele:

* Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce a bude předložena Zadavateli ve lhůtě pro podání Nabídek prostřednictvím Profilu Zadavatele (viz odst. 1.4 a 4.1 Zadávací dokumentace).
* Nabídka musí být napsána jednoznačně, bez vsuvek, korekcí a jiných nejasností.
* Nabídka bude obsahovat jednotlivé dokumenty v editovatelných formátech a současně v zabezpečeném formátu \*.pdf. U dokumentů, které ze své povahy nebyly přímo tvořeny Účastníkem, je povolen pouze formát \*.pdf.
* Veškerá prohlášení Účastníka doložená v Nabídce, titulní list Nabídky a další části Nabídky, kde je vyžadován podpis, budou datovány a podepsány (alespoň prostým elektronickým podpisem) osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (dle výpisu z obchodního rejstříku); v případě potvrzení Nabídky zmocněnou osobou doloží Účastník v Nabídce plnou moc či jiný platný pověřovací dokument na zmocněnou osobu.
* Formální požadavky Zadavatele na Nabídku mají pouze doporučující charakter.

### Jazyk Nabídky

Nabídka bude ze strany Účastníka předložena Zadavateli v **českém jazyce** s výjimkou technických výrazů, nemají-li užívaný český ekvivalent. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který Zadavatel určil pro podání Nabídky, se předkládá s prostým překladem do Zadavatelem určeného jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

## **OSTATNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NABÍDKY**

### Varianty Nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty Nabídky.

### Úplnost Nabídky

Účastník odpovídá za to, že předložená Nabídka je úplná a odpovídá požadavkům na ní stanoveným v Zadávací dokumentaci. Nabídka je závazná jako jeden komplexní celek bez možnosti omezit platnost jejích jednotlivých částí.

### Počet nabídek

Každý Účastník může podat pouze jednu Nabídku.

# HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

## HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek provede Zadavatel v souladu s § 114 a násl. ZZVZ dle kritérií hodnocení stanovených níže v Zadávací dokumentaci. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je **nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH**, za podmínky splnění všech podmínek a požadavků Zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci.

Zadavatel sděluje, že jako prostředek po hodnocení nabídek bude využita Elektronická aukce. K realizaci Elektronické aukce bude využito aukčního systému TENDERBOX.

Po podání a hodnocení Nabídek použije Zadavatel elektronickou aukci v souladu s ust. § 120 a násl. ZZVZ a podmínkami stanovenými v článku 6.3 Zadávací dokumentace.

Vstupní hodnotou pro elektronickou aukci bude celková nabídková cena v Kč (bez DPH) uvedená Účastníkem v jeho Nabídce.

5.2 Pořadí Účastníků

Na závěr hodnocení Nabídek budou Nabídky seřazeny sestupně v pořadí podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH tak, že Nabídka s nejnižší hodnotou se umístí na prvním místě a Nabídka s nejvyšší hodnotou se umístí jako poslední.

# OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Vysvětlení Zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení Zadávací dokumentace.

Žádosti o poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace musí být doručeny Zadavateli nejpozději osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání Nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení (aniž by byl oznámen autor žádosti), Zadavatel **uveřejní** na Profilu Zadavatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení žádosti.

Zadavatel má právo poskytnout vysvětlení Zadávací dokumentace i v případě, že o ně nebylo Účastníky požádáno či Zadávací dokumentaci změnit či doplnit, a to nejpozději pět (5) pracovních dnů před koncem lhůty pro podání Nabídek.

### Náležitosti Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení ZD bude Dodavatel zasílat elektronicky, zejména prostřednictvím Profilu Zadavatele.

Pro žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace platí následující pravidla:

* v záhlaví žádosti Dodavatel uvede heslo „Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace“, dále uvede název Zakázky, případně evidenční číslo Zakázky;
* žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace bude Dodavatel zasílat elektronicky prostřednictvím „**Zprávy přes profil zadavatele**“. Na ústní anebo telefonické žádosti nebude Zadavatelem reagováno a bude na ně pohlíženo, jako by neexistovaly.
* Žádost musí být Zadavateli doručena v českém jazyce. Komunikace ve věci vysvětlení Zadávací dokumentace bude Zadavatelem vedena v českém jazyce. Na žádosti doručené v jiném než českém jazyce nebude Zadavatelem reagováno a bude na ně pohlíženo, jako by neexistovaly.

## **Prohlídka místa plnění předmětu zakázky**

Za účelem obeznámení se s místními podmínkami pro plnění předmětu Zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením § 97 ZZVZ umožní (rozhodně doporučuje) Dodavatelům možnost prohlídky místa plnění Zakázky.

Účast zástupců každého jednotlivého Dodavatele je z kapacitních důvodů Zadavatelem omezena nejvýše na 4 osoby.

Prohlídka místa plnění Zakázky může být společná pro více Dodavatelů a bude Zadavatelem umožněna v těchto termínech:

***20. 11. 2024 od 09:00 hod.***

*nebo*

***27. 11. 2024 od 09:00 hod.***

*nebo*

***04. 12. 2024 od 09:00 hod.***

***nebo v jiném termínu dohodnutém mezi Dodavatelem a kontaktní osobou Zadavatele,***

a to po dohodě s kontaktní osobou zadavatele dle odstavce1**.**2 Zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby Dodavatel nahlásil termín prohlídky místa plnění Zakázky kontaktní osobě Zadavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem konání prohlídky.

Sraz zástupců Dodavatele k prohlídce místa plnění Zakázky bude na vrátnici v sídle Zadavatele.

Při prohlídce místa plnění předmětu Zakázky jsou všichni Dodavatelé povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce Zadavatele. Dodavatel a každý jeho zástupce nese ze svého veškerá rizika, ztráty nebo škody na majetku a zdraví a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění předmětu Zakázky.

Při prohlídce místa plnění předmětu Zakázky mohou zástupci Dodavatele vznášet dotazy a připomínky, přičemž Účastník bere na vědomí, že odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání Zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa plnění předmětu Zakázky vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace (zadávacím podmínkám), má Dodavatel právo vznést tento dotaz písemně na Zadavatele v souladu s ustanovením článku 6.1 Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď Zadavatele na takto položený dotaz má závazný charakter.

O průběhu prohlídky plnění předmětu Zakázky bude Zadavatelem vyhotoven zápis. Všichni účastníci prohlídky místa plnění předmětu Zakázky se zapíší do listiny Účastníků prohlídky místa plnění, která bude přílohou zápisu z prohlídky.

Prohlídka bude probíhat vždy v českém jazyce a případný překlad si zajišťuje Dodavatel sám.

## **Postup v elektronické aukci**

### Základní informace k elektronické aukci

Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému TENDERBOX. **Nabídky Účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Jedinou aukční hodnotou eAukce je celková nabídková cena v Kč bez DPH.

V souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ, budou k účasti v eAukci a k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti Účastníci, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b) ZZVZ vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen „Výzvy“). Výzva bude doručena do elektronické schránky Účastníka v systému TENDERBOX, v systému je pak k úkonu odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součástí Výzvy budou dle § 120 odst. 4, písm. c) ZZVZ informace, které budou Účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d až f) ZZVZ pak Zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje.

Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:

* **Kontrolní kolo**: v souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ je Kontrolní kolo určeno administrátorovi Zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených Účastníků tak, aby tyto odpovídaly jejich Nabídkám dle hodnocení. Účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty.
* **Aukční kolo**: v souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ budou Účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a Účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 ZZVZ. Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze Účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8, písm. b) ZZVZ v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí Nabídek.

Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas **20 minut** s možností jeho prodlužování dle následujících parametrů. Pokud v posledních **5 minutách** stanovené doby dojde v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí Nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo o další **5 minuty,** a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v posledních **5 minutách** běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí Nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat Nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat Nabídku Účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové nabídkové ceny Účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná Nabídka, která by vzhledem ke své celkové nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující Nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než Nabídka podaná dříve.

V eAukci bude stanoven **minimální** rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši **50 000,-Kč bez DPH** (minimální krok snížení ceny v CZK)**,** údaje k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný Účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného Účastníka).

M**aximální rozdíl** cenových podání **nebude v eAukci stanoven**. Zadavatel však upozorňuje, že v případě Nabídky, která bude nižší minimálně o 500 000,- Kč a více než byla předchozí Nabídka daného Účastníka v této položce, pak systém Účastníka na tuto skutečnost upozorní a Účastník se bude moci rozhodnout, zda svou novou Nabídku potvrdí či nikoliv.

**Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace** **o** **jejich aktuálním pořadí** podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že bude Účastníkům poskytovat též informace o aukčních hodnotách. Pro účast v eAukci nepotřebuje Účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických potíží na straně Zadavatele, případně poskytovatele systému, bude zadavatel eAukci opakovat

### Technické nároky eAukčního systému TENDERBOX

Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude Účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat. Počítač Účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k internetu aktivní. Pro bezproblémovou účast v eAukci musí být v počítači nainstalován jeden z následujících prohlížečů:

* Mozilla Firefox
* Google Chrome
* Microsoft Edge

Pro správné fungování systému TENDERBOX doporučujeme mít nainstalovanou aktuální verzi prohlížeče. Funkcionalita elektronického podpisu pak vyžaduje, aby v počítači byly instalovány příslušné systémové doplňky. V případě potřeby instalace chybějících doplňků bude uživatel o této skutečnosti vyrozuměn, příslušný doplněk si bude moci stáhnout a nainstalovat. Pro více informací lze kontaktovat technickou podporu poskytovatele systému, a to na adrese <http://proebiz.com/podpora>.

Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (dále jen „elektronický podpis“), který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. Elektronické podpisy vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.

Účastník je povinen ve své Nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může Účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do systému TENDERBOX bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka Účastníka, která bude sloužit pro doručování Výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného Zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení Výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora.

## **POSTUP PŘED UZAVŘENÍM smlouvy S VYBRANÝM ÚČASTNÍKEM**

Účastník, který bude vyzván k podpisu Smlouvy o dílo, je povinen upravit (ponížit) nabídkové ceny jednotlivých položek Rekapitulace ceny Zakázky (zaručeného rozpočtu Zhotovitele) tak, aby součet Rekapitulace ceny Zakázky byl roven Celkové nabídkové ceně Zakázky z Aukčního kola elektronické aukce. Takto upravenou rekapitulaci ceny Zakázky předá Účastník Zadavateli a bude přílohou Smlouvy o dílo. Stejným způsobem bude Účastníkem upraven (ponížen) i položkový rozpočet (výkaz výměr), a bude též předán Zadavateli.

Před uzavřením smlouvy si Zadavatel, postupem dle §122 odst. 3 a 4 ZZVZ od vybraného Účastníka vyžádá předložení dokladů a informací.

Vybraný Účastník předloží před podpisem Smlouvy o dílo pojistnou smlouvu (smlouvy) na pojištění v rozsahu odpovídajícím požadavkům Zadavatele uvedeným v článku 17 odst. 17.8 Smlouvy o dílo.

## U vybraného Účastníka, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí dle § 122 odst. 5 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Vybraného Účastníka, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel dle § 122 odst. 6 ZZVZ vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech takových osob k Dodavateli.

Vybraného Účastníka, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, Zadavatel vyloučí ze Zadávacího řízení, pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení Účastníka se nepřihlíží. Vybraného Účastníka, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel vyloučí, pokud nepředloží údaje dle § 122 odst. 6 ZZVZ.

## **NÁKLADY ZA ÚČAST V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ**

Veškeré náklady spojené s přípravou a předložením Nabídky Zadavateli a náklady spojené se svoji účastí v Zadávacím řízení ponese Účastník, kterému za účast v Zadávacím řízení nepřísluší žádná odměna.

## **VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU**

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem, a to konkrétně změnit milníky v následujících případech:

* z důvodu zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Kopisty u Mostu a zároveň při zohlednění teplotního rozdílu naměřených hodnot mezi ČHMÚ – stanice Liberec a místem provádění díla (zohledněním korekcí hodnot z měření ČHMU - stanice Kopisty u Mostu), neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým - v období a místě provádění Díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty), a které zároveň Zhotoviteli prokazatelně brání provádění příslušné části Díla. Omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv s tím, že Zhotovitel je zároveň povinen předložit aktualizovaný časový harmonogram, ze kterého vyplývá, že změna termínů provádění Díla je důvodná, tedy že není možné změnu provádění Díla provést bez změny termínů provádění Díla. Změna termínů provádění Díla nebude možná za situace, kdy Zhotovitel provádí Dílo v době nevhodných klimatických podmínek z důvodů na své straně (pochybení Zhotovitele). Změna termínů provádění Díla bude možná vždy o dobu tohoto prodlení a její počátek i konec budou zaznamenány ve stavebním deníku.;
* z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění Díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení;
* z důvodu objektivních překážek plnění Smlouvy o dílo vzniklých v důsledku rozhodnutí či zásahu orgánů statní správy či samosprávy v procesu směřujícímu k vydání rozhodnutí či vyjádření dle stavebního zákona a jiných právních předpisů a přesahujícího zákonné lhůty pro vydání těchto rozhodnutí, a to nejdéle o dobu trvání těchto překážek či po dobu nezbytnou pro splnění požadavků z nich vyplývajících.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 ZZVZ vyhrazuje v případě, že odstoupí od Smlouvy o dílo s využitím některého z důvodů vymezeného v článku 21 Smlouvy o dílo, oprávnění provést nahrazení Zhotovitele novým Dodavatelem, resp. Účastníkem, který se umístil druhý v pořadí, pokud takový nový Dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v Nabídce nového Dodavatele a v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž Zadavatel je v takovém případě oprávněn Smlouvu o dílo upravit následujícím způsobem:

* upravit rozsah Díla tak, aby odpovídal nedokončené části Díla;
* doplnit Smlouvu o dílo tak, aby nový Dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah Díla, tedy včetně nároků z vad Díla, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným Účastníkem;
* upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo, která v důsledku předčasného ukončení původní Smlouvy o dílo nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní Smlouvě o dílo;
* doplnit Smlouvu o dílo o ustanovení týkající se předání a převzetí Díla od stávajícího Dodavatele.

Pokud Účastník, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného Účastníka za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je Zadavatel oprávněn obrátit se na Účastníka, který se umístil jako třetí v pořadí. Tímto postupem může Zadavatel postupně oslovit všechny Účastníky dle pořadí jejich Nabídek.

## **DALŠÍ PRÁVA ZADAVATELE**

Zadavatel si dle § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit Zadávací řízení, s uvedením důvodu a dále v případech uvedených v § 127 ZZVZ.

# Informace o zpracování osobních údajů

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „*GDPR*“) Účastníky o zpracování osobních údajů za účelem realizace Zadávacího řízení dle ZZVZ.

Zadavatel může v rámci realizace Zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje Dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob Dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je Dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu Dodavatele a skutečných majitelů Dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci Zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování MT Legal, s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 28305043 jako zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace Zadávacího řízení dle § 43 ZZVZ.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce Zadavatele dostupné na adrese <https://www.ue.cz/informace-o-zpracovani-udaju>.

# Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o střetu zájmů*“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů. Zadavatel vyloučí Účastníka, pokud Účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Účastník prokazuje kvalifikaci, poruší citované ustanovení.

Dodavatel ve své Nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří **Přílohu č. 5** této ZD.

# Omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím

Dle § 48 a ZZVZ Zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

dodavatel ve své Nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj a jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce. Vzor čestného prohlášení tvoří **Přílohu č. 6** této ZD.

# Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky zadávané Zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků Zadavatele.

Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil dopad na životní prostředí, když Projekt „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany“ (PPC1), jehož je plynová přípojka dílčí součástí, bude mít příznivý dopad na životní prostředí, jak vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení EIA z 5/2021 „Předkládaný záměr představuje z pohledu vlivu na životní prostředí pozitivní změny, kdy lze předpokládat snížení vlivů Teplárny Komořany zejména na ovzduší a klimatický systém“. Realizací Projektu PPC1, jehož je plynová přípojka dílčí součástí dojde k významnému snížení emisí škodlivin, které při kombinované výrobě elektřiny a tepla v Teplárně Komořany v současnosti vznikají.

Obdobně Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zásadu inovací, kdy předmět plnění svou koncepcí odpovídá požadavkům a trendům moderní techniky vč. uplatnění inovativního přístupu k dané problematice a zvýšení účinnosti energetických zařízení.

V rámci plnění Zakázky Zadavatel dále zohlednil zásady odpovědného veřejného zadávání takto:

• dodržování pravidel BOZP a PO Zadavatele dle podmínek Smlouvy o dílo.

Vybraný Účastník je povinen zajistit výše uvedené požadavky Zadavatele zohledňující zásady odpovědného veřejného zadávání při plnění Smlouvy o dílo jak vybraným Účastníkem, tak také jeho poddodavateli.

V Mostě - Komořanech dne 7. 11. 2024

**Za Zadavatele:**

.......................................... ..........................................

**Ing. Milan Boháček Ing. Petr Mareš**

místopředseda představenstva člen představenstva

United Energy, a.s. United Energy, a.s.