- SMLOUVA O DÍLO Č.

## o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY:

1.1 	Objednatel:				Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradiště

registrace: 				Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164

zastoupená: 				Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO: 				49453866

DIČ: 				CZ49453866

bankovní spojení:				KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100

pověřen k smluvnímu jednání:		Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

pověřen k technickému jednání:		Ing. Iva Juřičková – technik investiční výstavby

tel.: 				572 530 111

1.2 	Zhotovitel:

registrace:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

pověřen k smluvnímu jednání:

pověřen k technickému jednání:

tel.:

## PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace:

„Jalubí, Ke Kostelu - oprava kanalizace, stoka V3“

  - Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS). Dále je předmětem činnosti inženýrská činnost.

  - Jedná se o opravu kanalizační stoky ‘‘V3‘‘ od revizní šachty JAL230 po šachtu JAL239 v profilu DN 300 
v délce cca 111 m v obci Jalubí v ulici Ke Kostelu. Stávající nevyhovující potrubí bude nahrazeno novým potrubím z polypropylenových trub o stejných dimenzích. Oprava kanalizační stoky bude provedena metodou otevřeného výkopu. Součástí bude oprava revizních šachet na stoce a přepojení všech kanalizačních přípojek. Oprava napojovací šachy JAL230 případně její sanace bude navržena dle zjištění skutečného stavu při provádění průzkumu před započetím projekčních prací na místě stavby.

  - Součástí předmětu díla je i geodetické zaměření – polohopisné a výškopisné zaměření lokality pro potřeby zpracování projektové dokumentace z důvodu ověření správnosti hloubky uložení stávající kanalizace a kanalizačních poklopů.

  - Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami.

  - Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - příloze č. 2 a 8.

Projektová dokumentace bude zejména obsahovat:

- Průvodní zpráva vč. seznamu dotčených pozemků a adres jejich vlastníků

- Souhrnná technická zpráva

- Situace širších vztahů

- Katastrální situace

- Koordinační situace

- Situace stavby

- Situace opravy komunikace/zpevněných ploch

- Podélný profil

- Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí

- Seznam přepojovaných kanalizačních přípojek

- Detail napojení kanalizačních přípojek

- Výkresy a tabulka kanalizačních šachet

- Zásady organizace výstavby

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Projekt přechodného dopravního značení

- Způsob likvidace odpadů vzniklých prováděním stavby

- Výkaz prací a dodávek pro ocenění zhotovitelem stavby (elektronicky)

- Kontrolní srovnávací rozpočet dle ceníků ÚRS případně RTS (1x)

- Geodetické práce

Inženýrská činnost:

- Zajištění vyjádření od správců sítí, dotčených orgánů státní správy, správce komunikací apod. 
ke zpracované projektové dokumentaci

- Zajištění případných úprav projektové dokumentace dle požadavku jednotlivých vyjádření

- S majiteli pozemků, příp. majiteli kanalizačních přípojek zajistit smlouvy o právu provést stavbu 
a souhlasy na situaci (podle toho co bude vyžadovat příslušný orgán vydávající společné povolení).

- Zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací, dotčených přepravců hromadné dopravy osob 
a Dopravního inspektorátu policie ČR atd. k projektu přechodného dopravního značení a případných úprav projektu dopravního značení dle požadavků jednotlivých vyjádření.

- Předání dokladové části - 1x originály a 5x kopie.

  - Projektová dokumentace bude vypracována v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN, písemné a tabulkové přílohy 
ve formátu MS WORD a MS EXCEL a současně vše ve formátu PDF.

  - V projektové dokumentaci musí být uveden druh, počet a požadovaná hodnota všech zkoušek prokazující kvalitu díla v případě, že tento požadavek jednoznačně nestanovuje příslušný zákon či ČSN.

### V průběhu zpracování PD svolá zhotovitel v sídle objednatele výrobní výbor s dalšími účastníky řízení. Požadavky dotčených orgánů a připomínky účastníků výrobního výboru budou po schválení 
a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové dokumentace.

### V případě, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že předmět smlouvy je nutné rozšířit, např. vyprojektovat přeložku jiných inženýrských sítí, zhotovitel předloží objednateli nabídkovou cenu projektových prací do 5 dnů od vyžádání. Tato cena bude vypočtena obdobným způsobem včetně stejné výše slevy z ceny z projektových prací, jako při výpočtu původní nabídkové ceny opravy kanalizace.

### Nejméně 5 pracovních dní před koncem termínu plnění zašle zhotovitel objednateli koncept dokumentace v elektronické podobě ke kontrole (výkresová část bude zpracována ve formátu DGN nebo PDF, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL).

### Všechny položky v rozpočtu musí být podrobně rozepsány s uvedením jejich výpočtů.

## Podklady, spolupůsobení objednatele

- účelová mapa obce včetně zakreslení inženýrských sítí – poskytne JDTM-ZK

- dostupné údaje o stávajícím zařízení kanalizace a vodovodu (pokud existuje dokumentace stávajícího stavu - podélný profil; profily potrubí z GIS

- informace o stávajících kanalizačních a vodovodních přípojkách (přípojkové listy)

- záznam z průzkumu kanalizace kamerou

- Přesnost poskytnutých podkladů pro směrové a výškové uložení kanalizace si zhotovitel projektové dokumentace ověří na místě stavby.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě.

## Cena za dílo

### Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	      Kč bez DPH

Inženýrská činnost 	      Kč bez DPH

Celkem 	       Kč bez DPH

### K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.

### Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění 
o cenu víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

### Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů 
na zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika.

## TERMÍNY PLNĚNÍ

### Předání projektové dokumentace	do 28. 2. 2025

### Inženýrská činnost	do 31. 3. 2025

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

### Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí díla. Samostatně bude fakturována projektová dokumentace a samostatně bude fakturována inženýrská činnost.

### Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen 
do uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje.

### Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení.

### Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

### Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

## KVALITATIVNÍ PODMÍNKY a záruka za dílo

### Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

### Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.

### Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil.

### Projektová dokumentace bude řešena s dotčenými orgány a správci sítí. Jejich podmínky a připomínky, odsouhlasené objednatelem, budou zapracovány v projektové dokumentaci.

### Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli.

### Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční lhůty. Případnou reklamaci vady dokumentace je objednatel povinný oznámit bezodkladně po zjištění vady a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

### Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.

## ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

### Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

### Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran a které musejí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami.

### V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních uvedenými v záhlaví této smlouvy.

  - Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům 
a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

### Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

### Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Uherském Hradišti dne      	V       dne

Ing. Lubomír Trachtulec

ředitel a. s.