SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# Čl. I.  Smluvní strany

Objednatel :   Obec Přestavlky u Čerčan

Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan

Zastoupena: Jan Mikulanda, starosta obce

IČ: 002 32 564

Bankovní spojení: 94-12418121/0710

Tel.: 604 422 992

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel :

(dále jen „Zhotovitel“)

# Čl. II.  Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž workoutového hřiště včetně úpravy povrchu pro veřejnou zakázku „Workoutové hřiště“. Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele, p. č. 976/3 v k.ú. Přestavlky u Čerčan.

# Čl. III. Termín plnění

Doba zahájení prací: 1. 6. 2020

Předání díla: nejpozději do 31. 7. 2020

V případě nepříznivého počasí v termínu plánované realizace, se tato odsouvá na dobu nezbytně nutnou. O této změně budou obě strany vzájemně vyrozuměny. Na předání a převzetí předmětu plnění zajistí Zadavatel odpovědného pracovníka, který bude dosažitelný také v průběhu realizace předmětu plnění.

# Čl. IV. Specifikace ceny za dílo a platební podmínky

- Zhotovitel a Objednatel se dohodli na smluvní celkové ceně za provedení předmětu plnění dle čl.II  - cena bez DPH             Kč DPH 21 %              Kč, cena celkem včetně DPH ve výši :                   Kč  dle cenové nabídky ze dne………. .

- Tato cena je konečná a maximálně přípustná. Její změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

- Objednateli bude po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků vystaven daňový doklad se splatností 14 dnů od předání dokladu zadavateli.

- Neprovedené práce budou z celkové částky odečteny. Případné změny podkladů provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.

- Případné vícepráce musí odsouhlasit předem zadavatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.

Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.)

včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací nejprve ústně a druhý den písemně

odsouhlaseny Objednatelem. Tímto úkonem nastává Zhotoviteli právo na jejich úhradu. Veškeré

vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich

ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo.

Čl. V. Smluvní pokuta

1)  V případě prodlení platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl.III., je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. (Nebyl-li termín předání díla po dohodě přesunut z důvodu nepříznivého počasí.)

- Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této  souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

# Čl. VI. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

1)  Zhotovitel díla je povinen, podle čl.VI. odst.9, provádět periodické revizní kontroly na vyžádání

Objednatele za úplatu. Objednatel je povinen denními a periodickými kontrolami kontrolovat stav hřiště.

2)   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě.

Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, pokud vyrozumí Objednatele 2

dny předem.

3) V den ukončení díla, případně provedení jeho části, je Objednatel povinen převzít část či celé

dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzatou část (celé dílo) na objednatele až do

celkového uhrazení.

- Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel splní svou povinnost zhotovením, ukončením a předáním díla Objednateli a to

formou „ Zápisu o předání a převzetí díla“. Dílo bude prosto nedodělků.

- Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců na provedené práce, 60 měsíců na konstrukci a povrchovou úpravu prvků, 60 měsíců na ostatní části. V této době se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu vůbec.

- Záruka se nevztahuje na: živelné pohromy, vandalismus, nadměrné opotřebení.

Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele.

Čl. VII.  Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí. Dále zhotovitel čestně prohlašuje, že cena díla ve smlouvě uvedená je cenou konečnou a změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

### Čl. VIII.

Obchodní podmínky a platební podmínky

- Cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku. Cenová nabídka musí být v souladu s cenovými předpisy a rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH a cenu celkovou s DPH za celou nabídku.

- Veškeré náklady na úspěšné provedení a předání zakázky vymezené v článku Vymezení předmětu zakázky v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní cenou s vyznačením DPH, a to výhradně v Kč.

- Dodavatel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých položek po předání předmětu zakázky v souladu s dodacím listem. Fakturu dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 1 paré, v poznámce faktury bude uvedeno „Workoutové hřiště“.

- Fakturace bude prováděna takovým způsobem, aby byly fakturované částky členěny do jednotlivých položek přijatelných výdajů, podle pokynů zadavatele.

- Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla zadavatele.

- Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňového dokladu – faktury. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené dodávky a práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu.

- Fakturace bude probíhat po realizaci, po předání díla bez vad a nedodělků.

- Schopnost dodavatele archivovat účetní doklady týkající se zakázky po dobu trvání deseti let.

- Dodavatel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

- Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené

v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z Programu Středočeského kraje

v přislíbené výši.

- Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku, a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

### Čl. IX.  Závěrečná ustanovení

- Jakákoli doplnění nebo změny této smlouvy jsou možná pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.

- Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit z důvodu porušení ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních.

- Dokud Objednatel neuhradí celou smluvní částku podle čl. IV. odst. 1 včetně případných dodatků smlouvy, je dílo ve výhradním vlastnictví Zhotovitele a ten s ním může nakládat do doby úplného zaplacení dle svého uvážení. Dojde-li k užívání díla, aniž byl potvrzený předávací protokol, či jeho část, nebo Objednatel nepřevezme z jakéhokoliv důvodu dílo v daném, či náhradním termínu, má se za to, že dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

- Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závaznou.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že workoutové prvky jsou v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 16 630.

Přílohy:

Oceněný položkový rozpočet

Technická specifikace a výpis prvků

### Katalogové listy výrobků

V Přestavlkách u Čerčan dne: 					V …………………dne………….

………………………………….                                                                 ……………………………...

Objednatel                                                                                                  Zhotovitel