OBEC VYSOKÁ, okres Mělník

se sídlem Obecní úřad Vysoká č.p. 32, 277 24 Vysoká

firma        	……………………….

adresa          	…………………………

PSČ                   …………………………

Výzva k podání nabídky

Dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na akci

„výměna střešní krytiny Strážnice 63“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“). Na akci nebyla prozatím poskytnuta žádná dotace.

Identifikační údaje zadavatele

Obec Vysoká, Vysoká 32, 277 24 Vysoká

IČ: 00237337

Kontaktní osoby pověřené zadavatelem:

Bořivoj Štolba, starosta obce e-mail: starosta@obecvysoka.cz, telefon: 315672132, mobil  607121324

Výběrové řízení

V souladu s ustanovením § 31 zákona se toto výběrové řízení neřídí postupem stanoveným zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel však musí dodržovat zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona. V případě odkazů na konkrétní ustanovení zákona bude zadavatel postupovat analogicky. Pro toto řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střešní krytiny, laťování, oplechování a hromosvodu na budově mateřské školy na adrese Vysoká - Strážnice čp. 63,  za novou krytinu. Při výměně je nutno se rovněž spojit s poskytovatelem internetu společností Metronet, který má na střeše budovy svůj stožár(foto v příloze č.3) s vysílači a koordinovat s ním výměnu střešní krytiny. Kontakt dodá zadavatel.

Střešní krytina bude mít tyto specifikace. Bude se jednat o drážkovou tašku s možností variabilního posunu při pokládce.

Technické údaje :

Červená barva povrch engoba

Celková šířka [mm] do 245

Celková délka [mm] do 400

Krycí délka [mm] 280–340

Krycí šířka [mm] do 206

Potřeba 1 m² [ks] 14,5–17,5

Hmotnost 1 ks [kg] do 3

Hmotnost 1 m² [kg] od 45

Bezpečný sklon [°] 30

Minimální sklon [°] 20

Objem prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1

Výměna  jednotlivých  prvků  krovů bude  posouzena  po  odkrytí  a  důkladném  prozkoumání  konstrukce po odsouhlasení ze strany zadavatele a v případě potřeby se bude jednat o vícepráce.

Případný termín osobní prohlídky střechy budovy je nutno domluvit předem u zadavatele. K dispozici k nahlédnutí je rovněž půdorys krovu a půdorys střechy v měřítku 1:50.

Místo a plnění veřejné zakázky:

Místem plnění je obec Vysoká- Strážnice, čp 63. Místo opravy je běžně nepřístupné, proto prohlídku místa plnění je nutno zajistit předem se zadavatelem.

Termín realizace: nejdříve od 1.7.2023 do nejpozději 31.8.2023

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno zasílat poštou nebo podávat osobně do podatelny Obecního úřadu ve Vysoké, na adresu Obec Vysoká, Vysoká 32, 277 24 Vysoká

Při podání nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli.

Nabídku jsou uchazeči povinni zaslat či podat v uzavřené obálce (na obalu v místě uzavření zajistí proti neoprávněnému otevření podpisem či razítkem tak, aby v případě otevření došlo k poškození ochranných prvků) s následujícím označením:

Veřejná zakázka

„výměna střešní krytiny Strážnice 63“

NEOTVÍRAT

Lhůta pro podání nabídek končí dne   2.5.2023 v 12:45 hodin

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2.5.2023 ve 13:00h v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vysoké.

Kvalifikační podmínky

Základní kvalifikační předpoklady

## Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením Čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 77 z.č.134/2016 Sb. prokáže dodavatel předložením dokladů dle ust. § 77 odst. 2 pís. a) a c), přičemž odborná způsobilost musí být doložena

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence.

Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta záloha.  Fakturace bude vždy na základě schváleného soupisu prací starostou a stavebním dozorem. Zhotovitel předá daňové doklady, které musí splňovat veškeré náležitosti a objednatel se zaručuje zaplatit částku do 30 dnů od doručení.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Podkladem ke stanovení ceny je rozpočet, který uchazeč vyhotoví v jednotlivých položkách. Z tohoto podkladu zpracuje Nabídku na veřejnou zakázku

Nabídková cena bude zpracována v souladu s Výzvou. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena včetně DPH

Výběr nejvhodnějších nabídek bude proveden zadavatelem.

Způsob zpracování nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Uchazeč předloží zadavateli podepsanou nabídku, ve které bude dle požadavků zadavatele jasně specifikováno uchazečem nabízené plnění a která bude obsahovat všechny části požadované zadavatelem. Nabízené plnění pak bude obsaženo ve smlouvě o dílo.

Nabídka a návrh smlouvy o dílo musí být podepsány oprávněnou osobou.

Členění nabídky:

. čestné prohlášení

· doklady k prokázání kvalifikace

· vyplněný stavební rozpočet

· cenová nabídka

· vyplněná smlouva o dílo + harmonogram prací

Nabídka bude v písemné podobě a v originále.

Obchodní podmínky

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.

Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoli bez uvedení důvodu.

Další informace

Zastupitelé Obce Vysoká následně schválí uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Všem uchazečům bude zasláno oznámení o výběru zhotovitele.

Ve Vysoké dne 18. 4. 2023

Bořivoj Štolba

starosta obce