## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

název

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

a

Obec Kluky

Se sídlem: Kluky 33, 294 26 Skalsko

Zastoupená: Mgr. Zdeňkou Kramářovou, starostkou

IČ: 00509400

dále jen „objednatel“

Č.I.

Předmět díla

  - Předmětem plnění této smlouvy je provedení Revitalizace návsi v obci Kluky.

  - Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací zakázky malého rozsahu na stavební práce zadanou objednatelem (včetně příloh). Jedná se zejména o vybourání stávající konstrukce zpevněné plochy návsi a její nahrazení čedičovou dlažbou kladenou do pískového lože na mechanicky zpevněném kamenivu, štěrku a podloží upraveném vápněním, úpravu zeleně do podoby dvou pravidelných oválů vymezených kamennými a pískovcovými obrubníky uloženými do betonu, odstranění betonové dlažby kolem podstavce s křížem a nahrazení pískovcovou dlažbou.

Čl. 2

Předání a převzetí staveniště

2.1. Objednatel předá staveniště pro provedení díla a zajistí přístup do prostor potřebných pro

provedení díla zhotoviteli nejpozději 5 kalendářních dní před započetím prací a to na základě výzvy zhotovitele. O tom bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.3. Zhotovitel je povinen udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zamezí znečišťování příjezdových komunikací. Případné znečištění okamžitě odstraní na vlastní náklady.

2.4. Technický (stavební) dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

Stavební dozor zajišťuje objednatel.

Čl.3.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště, lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po převzetí díla

3.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

3.2. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a to do 10 dní ode dne

protokolárního předání díla.

Čl.4.

Předání a převzetí dokumentace

4.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou pro zhotovení stavby nejpozději do 10 kalendářních dní od výzvy zhotovitele k jejímu předání.

4.2.  Po řádném splnění díla předá zhotovitel objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci.

4.3. Je-li to třeba k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, předá ve stejné lhůtě zhotovitel objednateli i veškeré doklady k použitým materiálům nebo částem díla.

4.4. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zhotovitelem zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

4.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Kopie bude předávat zhotovitel objednateli nebo stavebnímu dozoru a to vždy nejpozději ke konci kalendářního měsíce. Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.

Čl.5.

Doba zahájení a ukončení stavebních prací

Předpokládaný termín zahájení:	11. 6. 2018

Termín dokončení: 	11. 8. 2018

Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení stavebních prací je výslovně stanoveno ve lhůtě cca jednoho měsíce po uzavření smlouvy, aby měl dodavatel dostatečnou lhůtu pro objednání a zajištění vhodného kamene na realizaci stavby - Čedičová dlažba z nepravidelného neopracovaného kamene, Obrubníky a krajníky budou kamenné štípané. Na prodlení s provedením díla z toho důvodu, že objednatel nebude disponovat stavebním materiálem, tedy nebude brán zřetel a platí pro něho stanovené smluvní pokuty.

Čl.6.

Zásady kontroly provedených prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou zakryty

6.1. Před zahájením stavebních prací se bude konat tzv. kontrolní den za přítomnosti osoby

stavebního dozoru, zástupce zhotovitele, zástupce objednatele a zástupce orgánů státní památkové péče.

6.2. Zhotovitel se zavazuje kdykoli umožnit prohlídku místa provedení díla orgánům státní památkové péče, objednateli a stavebnímu dozoru, nebo jiným státním orgánům.

6.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 5 dní předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce v termínu sjednaném se zhotovitelem nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn případné odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí veškeré náklady spojené s kontrolou a opravou díla zhotovitel.

Čl.7.

Vícepráce

7.1. Případné vícepráce objednané zhotovitelem, bude řešit dodatek k  této smlouvě nebo oboustranně podepsaný protokol. Bez uzavření tohoto dodatku nebo protokolu není ani jedna ze zúčastněných stran oprávněna tyto práce provádět, nebo jejich provedení vymáhat. Vícepráce lze provádět pouze na základě zápisu ve stavebním deníku a po jejich odsouhlasení stavebním dozorem. Cena víceprací nesmí být vyšší než nabídková cena. Bude-li se jednat o vícepráce, které nebyly oceněny položkovým rozpočtem, musí být jejich cena předem odsouhlasena objednatelem.

7.2. Práce provedené nad rámec této smlouvy, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebudou zhotoviteli uhrazeny a rozhodnutím objednatele může být zhotoviteli nařízeno jejich odstranění na náklady zhotovitele. Úhrada však zhotoviteli náleží, jestliže objednatel takovéto práce dodatečně převezme.

Čl.8.

Ostatní podmínky provedení díla

8.1.Dílo bude provedeno v souladu s:

a)  projektovou dokumentací, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1

b) rozpočtem, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2

c) Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: ODSH 253-280/2018-23/021-1, ze dne 29. 3. 2018, které je součástí této smlouvy jako příloha č. 3

d) Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení památkové péče, č.j.: OStRM – 54897/2017-1/2018, které je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 4

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo k žádnému k  poškozování sousedních nemovitostí. Pokud dojde prováděním díla k jakékoli škodě na nemovitostech, odpovídá za tuto škody vlastníkům nemovitostí zhotovitel.

Čl.9.

Předání a převzetí díla

9.1.  Dílo je provedeno jeho řádným a včasným dokončením a jeho předáním zhotovitelem

objednateli.

9.2. Řádným provedením díla se rozumí zejména provedení v souladu s touto smlouvou a  projektovou dokumentací. Předání řádně provedeného díla je podmíněno souhlasným vyjádřením osoby stavebního dozoru a orgánů státní památkové péče.

9.3.  Dílo, které bude vykazovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn odmítnout převzít.

9.4. O předání předmětu díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci, stavebním dozorem a zástupcem orgánů státní památkové péče. Součástí protokolu budou údaje o zhotoviteli a objednateli, popis díla, které je předmětem předání a převzetí, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

9.5. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 3 dny předem.

9.6. Předání díla musí být přítomny osoby stavebního dozoru, zástupce zhotovitele, zástupce

objednatele a zástupce orgánů státní památkové péče.

9.7. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.

9.10.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí

díla, a to nejpozději do 10 kalendářních dní.

Čl.10.

Platební podmínky

10.1. Cena za provedení díla je stanovena položkovým rozpočtem, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

Rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.

Cena za provedení díla celkem činí:

Cena bez DPH:		
DPH 21%:

Cena s DPH:

10.2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla.

10.3. Přílohou faktury musí být vždy oběma smluvními stranami předem odsouhlasený položkový rozpočet s výkazem výměr za provedené práce.

10.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli průběžně i části již provedeného díla, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Přílohou faktury musí být vždy oběma smluvními stranami předem odsouhlasený položkový rozpočet s výkazem výměr za již provedené práce.

10.5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

10.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu zálohy na provedení díla.

Čl.11.

Záruční doba, odpovědnost za vady

11.1. Záruční doba počne běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli (dnem podpisu    předávacího protokolu).

11.2. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.

11.3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost bezplatně odstranit vady nebo slevu z ceny díla a to dle volby objednatele.

11.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost bezplatně odstranit vady nebo slevu z ceny díla a to dle volby objednatele.

11.5. V případě záruční opravy, je zhotovitel povinen vady odstranit:

- drobné okamžitě

- ostatní do 5ti pracovních dnů od uplatnění reklamace vady díla objednatelem

- v případě objednání náhradních výrobků či dílů u výrobce v nejkratším možném termínu

11.6. Objednatel případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou  formou, doručením oprávněnému zástupci zhotovitele.

11.7. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené následkem své činnosti, zejména pak za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel se zavazuje tyto škody odstranit nebo uhradit na vlastní náklady.

Čl.12.

Smluvní pokuty

12.1. V případě nedodržení lhůty pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Pokuta je splatná prvním dnem prodlení.

12.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v částce 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná prvním dnem prodlení.

12.4. Při nedodržení splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 15. dnem od doručení výzvy zhotovitele k jejímu zaplacení objednateli.

12.5. V  případě prodlení s odstraněním vad díla uhradit je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu v částce 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná prvním dnem prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnost vady díla odstranit.

Čl.13.

Pojištění odpovědnosti

Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ odpovědnosti za škodu sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

NENÍ POVINNÉ!!!

Čl.14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.

14.4. Na odstoupení od smlouvy se obecně vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

14.5. Tato smlouva je vypracována ve 3 originálních vyhotoveních, ze kterých si ponechá

objednatel 2 a 1 zhotovitel.

14.6. Nedílnou přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.

V …………. dne					               V Klukách dne

..............................  							..........................

za zhotovitele						                          za objednatele

Mgr. Zdeňka Kramářová