S M L O U V A    O    D Í L O

„Stavební úpravy pavilonu 3 budovy č.p. 2771, Tábor – projektová dokumentace a související činnosti“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 	Cheiron T, o.p.s.

se sídlem: 	Děkanská 302, 390 01 Tábor

zastoupen:	Mgr. Roman Varga, ředitel

IČO:		     25154621

kontakt:    	     varga@cheiront.cz, tel.: +420 603 526 246

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:	……………………..

se sídlem: 	    ……………………..

zastoupen: 	……………………..

IČO: 	……………………..

číslo účtu:	……………………..

kontaktní osoba:    ……………………..

email: ………, tel.: ……………..

(dále jen "zhotovitel")

1.3	Město Tábor

se sídlem: 	Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

zastoupeno:	     Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

IČO:		     00253014

DIČ:		     CZ00253014

číslo účtu:	     27-701427349/0800

kontaktní osoba:    Ing. arch. Iveta Čierna

iveta.cierna@mutabor.cz, tel.: +420 381 486 201

(dále jen "město")

Objednatel a město se dohodli na vzájemné úpravě práv a povinností v souvislosti se společným zadáváním zakázky „Stavební úpravy pavilonu 3 budovy č.p. 2771, Tábor – projektová dokumentace a související činnosti“. Objednatel bude hlavním nositelem předmětu zakázky vč. všech finančních plnění a závazků z toho plynoucích. Město bude povinno a oprávněno konzultovat a udělovat pokyny zhotoviteli v průběhu plnění předmětu zakázky a poskytovat potřebnou součinnost.

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je dílo „Stavební úpravy pavilonu 3 budovy č.p. 2771, Tábor – projektová dokumentace a související činnosti“ (dále jen „dílo“). V rámci plnění díla bude vypracována kompletní projektové dokumentace na stavební úpravy budovy č.p. 2771, která je součástí pozemku parc. č. 5913/225 v k. ú. Tábor bývalé základní školy na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře, pavilonu 3. Jedná se o celkovou přestavbu objektu za účelem zřízení zázemí pro organizaci Cheiron T.

Podrobně je rozsah díla vymezen v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění zakázky.

- V rámci předmětu plnění bude provedeno:

- dokumentace návrhu / studie stavby (dále též „DNS“),

- dokumentace pro povolení stavby (dále též „DSP“) včetně zajištění povolení záměru s nabytím právní moci a zpracování podrobného položkového rozpočtu stavby,

- energetický posudek a PENB,

- dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP"),

- návrh interiéru

a dále s tím související činnosti:

- výkon inženýrské činnosti (dále též „IČ“),

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „KooBOZP“) po dobu přípravy stavby.

- Podrobné vymezení díla a požadavky na jednotlivá plnění:

V rámci předmětu smlouvy je požadavek na vypracování:

- Dokumentace návrhu / studie stavby (dále též „DNS“):

Studie stavby obsáhne celkový architektonický návrh dle požadavků zadavatele, tj. provozní a prostorové řešení interiéru, obvodový a střešní plášť a materiálové řešení fasády. Studie bude dokumentovaná půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé fasády či schématy, doplněna průvodním textem. Bude zpracována na formátu A3 na šířku.

Studie stavby bude zadavateli odevzdána v elektronické podobě.

- Dokumentace pro povolení stavby (DSP) a bude zpracovaná v členění a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a bude zadavateli odevzdána v 3 paré v tištěné podobě a 2 ks datový nosič. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání povolení záměru s nabytím právní moci. Součástí předmětu plnění je i položkový rozpočet stavby, zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS9. Odevzdán bude i oceněný položkový rozpočet v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli, ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.

- Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny, podrobněji viz. Metodická pomůcka pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy.

Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů, zpracované dle závazného vzoru „Tabulky specifických kritérií a indikátorů“, jež je přílohou Metodické pomůcky pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy. Potvrzení bude podepsáno energetickým specialistou.

- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících předpisů platných v době předávání soupisu prací zadavateli. DPS bude zadavateli odevzdána v 6 paré v tištěné podobě a 2 ks datový nosič. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro povolení stavby, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby a bude vypracován koordinátorem BOZP, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP bude zadavateli odevzdán ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a současně 2x na datový nosič spolu s DPS.

- Návrh interiéru bude obsahovat koncept řešení interiéru, rozmístění nábytku i svítidel a grafické vyjádření materiálů. Zpracování návrhu se předpokládá v základním standardu – objednatel nepředpokládá návrh velkého množství atypických prvků vyráběných na míru. Návrh interiéru bude dokumentován v půdorysech s rozmístěním nábytku a svítidel. V případě vestavěných prvků bude dokumentace doplněna o řezy a pohledy na dané prvky. Součástí dokumentace bude i soupis jednotlivých položek vybavení interiéru. Jednotlivé položky s informacemi o jejich barevném a materiálovém řešení budou rozřazeny dle druhu a typu vybavení. Návrh interiéru bude zadavateli odevzdán v 2 paré v tištěné podobě a 2 ks datový nosič.

V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na výkon souvisejících činností:

7)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) :

- zpracování žádosti o vydání povolení záměru s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání,

- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

- účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu či speciálním stavebním úřadu,

- předání povolení záměru s nabytím právní moci,

- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a účast na jednání,

- případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora a s veřejností na základě výzvy zadavatele.

8) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby (KooBOZP):

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli jako zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a rovněž přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,

- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích pracích.

- Jako podklad pro projekční práce poskytuje město tyto podklady:

- Řešený objekt (.pdf)

- Územní plán (.pdf)

- Fotodokumentace

- Dokumentace současného stavu (.dwg, .pdf)

- Průzkum - azbest (.pdf)

- Požadavky na energetickou náročnost (.pdf)

- Požadavky na položkový rozpočet (.pdf)

- Digitální technická mapa města DTMM (.pdf, .dwg)

- Digitální katastrální mapa DKM (.pdf, .dwg)

- Ortofoto řešeného území (.pdf)

- 3D model (.ifc, .pln, .3dm, .skp, .rvt, .dae, .obj)

Případné další potřebné podklady pro projekční práce (např. stavebně technický průzkum) budou objednány a financovány městem.

- Zhotovitel bere na vědomí požadavek objednatele na výkon autorského dozoru při realizaci díla. Smluvní strany se zavazují, že na výkon autorského dozoru bude uzavřena samostatná smlouva, a to do 30 dní od písemné výzvy objednatele k jejímu uzavření.

- Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

- Zhotovitel se zavazuje dílo a související činnosti provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené dílo, zaplatit mu dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této smlouvy.

- Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo danému účelu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost.

III. Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno po částech definovaných v čl. II a jednotlivé části budou předány objednateli v těchto závazných lhůtách plnění:

- termín zahájení prací je stanoven do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,

- zhotovitel je povinen od termínu zahájení prací aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace,

- pokud zhotovitel nezahájí práce ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

- dokumentace návrhu / studie stavby (DNS), bude vypracována a předána zadavateli nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,

- dokumentace pro povolení stavby (DSP) a podrobný položkový rozpočet stavby budou vypracovány a předány zadavateli nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,

žádost o povolení záměru ve smyslu stavebního zákona bude podána nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,

- energetický posudek a PENB bude vypracován a předán zadavateli nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,

- návrh interiéru bude předán zadavateli nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,

- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zahájí zhotovitel po písemné výzvě zadavatele a maximální lhůta pro vypracování a předání těchto dokumentací bude 3 měsíce ode dne doručení výzvy k vypracování této dokumentace,

- související činnosti dle odst. 3.3. body 7) a 8) budou prováděny v průběhu zpracovávání jednotlivých fází projektových prací specifikovaných v odst. 3.3. body 1) až 6).

- Lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce.

- Dílo, resp. jeho dílčí části, je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích částí sepsán zápis o převzetí díla a jeho dílčích částí, který byl potvrzen smluvními stranami.

- Místem plnění je sídlo objednatele, tzn. zpracované dílo, bude předáno v sídle objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v závislosti na jejím charakteru.

IV. Cena díla

- Cena za kompletní provedení díla dle čl. II. včetně poskytnuté licence dle čl. IX. je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran jako cena pevná v celkové výši:

Celková cena bez DPH / výše DPH / celková cena vč. DPH,

- Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

- dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- dokumentace pro povolení stavby (DSP), podrobný položkový rozpočet

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- energetický posudek a PENB

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) v podrobnostech dokumentace pro

výběr zhotovitele stavby, položkový soupis prací

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- návrh interiéru

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- výkon inženýrské činnosti (IČ)

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

z toho k části:

7.a dokumentace pro povolení stavby (IČ DSP):

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

7.b dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (IČ DPS):

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(KooBOZP) po dobu přípravy stavby

cena bez DPH / výše DPH / cena vč. DPH,

- Zhotovitel prohlašuje, že celková výše ceny díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba provedení díla dle této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

V. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny po odevzdání každé dílčí části díla definované v čl. IV.

- Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury objednateli.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu, přiděleným v případě získání dotace.

- Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

- Faktura bude doručena na emailovou adresu objednatele.

- Platbu bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele a město bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo města nebo pokynů daných mu objednatelem nebo městem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel je povinen konzultovat projekt v rozpracovanosti s objednatelem a městem, a to na prezenčních nebo online jednáních, které budou probíhat podle potřeby v průběhu prací a před dokončením prací, minimálně však 2x v průběhu zpracování jednotlivé části díla. Zhotovitel je povinen se na výzvu projektového manažera případně zúčastnit projednání jednotlivé části díla 1x v orgánech zadavatele (Rada města) a 1x na setkání s veřejností.

- V případě rozporu mezi pokyny objednatele a města rozhoduje o výsledném pokynu směrem ke zhotoviteli město. V případě pokynů objednatele, které nejsou slučitelné se zájmy města, má město právo tento pokyn směrem ke zhotoviteli zrušit.

- Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH).

- Zhotovitel nese odpovědnost za případné poddodavatelské práce. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami plynoucími ze smlouvy. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni. Veškeré odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Dílo je splněno až po předání a převzetí dílčí části díla a až poté, kdy budou odstraněny veškeré případné vady a drobné nedodělky způsobených prokazatelně zhotovitelem, o čemž zhotovitel s objednateli sepíší předávací protokol.

- Objednatel a město se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při získávání všech nezbytných souhlasů, vyjádření, povolení či jiných obdobných úkonů od dotčených orgánů a jiných orgánů veřejné správy a od správců inženýrských sítí a jiných dotčených osob, jejichž získání je nezbytné pro včasné a řádné provedení díla zhotovitelem.

- Objednatel a město je povinen sdělit zhotoviteli veškeré své požadavky, jím stanovená nebo objektivně existující omezení či limity a další obdobné skutečnosti, jejichž znalost je nezbytná pro včasné a řádné provedení díla zhotovitelem.

- Objednatel a město jsou povinni do tří (3) pracovních dní od obdržení požadavku zhotovitele poskytnout zhotoviteli jakoukoli součinnost, zejména mu poskytnout informace, údaje, zprávy, dokumentaci či jiné podklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla, zejména informace stavební, technické, případně i ekonomické a obdobné povahy (dále pro účely tohoto odstavce jen „informace“), a dále vyjádřit se k jeho dotazům, k požadavkům na doplňující informace či údaje, jakož je i povinen bez zbytečného odkladu zajistit podklady či vyjádření třetích osob nezbytné k provedení díla. Má se za to, že k obdržení požadavku podle tohoto odstavce došlo druhým (2.) kalendářním dnem od jeho odeslání elektronicky na el. adresu kontaktní osoby objednatele nebo pátým (5.) kalendářním dnem od jeho písemného odeslání. Doba plnění díla se v případě prodlení objednatele prodlužuje o dobu odpovídající prodlení objednatele se splněním povinnosti k poskytnutí součinnosti. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu způsobenou poskytnutím nesprávných nebo nedostatečných informací objednatelem zhotoviteli nebo neposkytnutím informací objednatelem nebo nevyjádřením se k dotazům zhotovitele.

- Objednatel a město jsou povinni dílo nebo jednotlivé části díla před dokončením prohlédnout a uplatnit případné výhrady, a to do čtrnácti (14) pracovních dnů od jejich obdržení (lhůty obdržení analogicky dle odstavce 11.), přičemž po uplynutí této lhůty nemohou již další výhrady vznášet. Výhrady objednatele a města dle tohoto odstavce však nemohou být v rozporu s předchozími výhradami, nesmí být v rozporu s již dokončenými či předanými částmi díla a musí respektovat ujednání dle této smlouvy, zejména nemohou vyvolat potřebu změnit dílo nebo překračovat rámec díla dle této smlouvy (jinak se postupuje dle čl. VI odst. 13 této smlouvy).

- Jestliže dojde k prodloužení doby plnění díla z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, nebudou pro tuto dobu uplatňovány sankce ze strany objednatele (čl. VII.3.a).

VII. Další ujednání

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně Objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

- Obě strany se dohodly na těchto sankcích pro případ neplnění některých ustanovení této smlouvy:

  - při nesplnění termínu odevzdání každé jednotlivé dílčí části díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Na základě dohody smluvních stran nebude smluvní pokuta uplatněna v případě, kdy k nesplnění termínu odevzdání dojde z důvodu, za které neodpovídá zhotovitel,

  - při nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vady dílčí části díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení,

  - v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. Povinná strana se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty. Na základě výslovné dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli písemně vyúčtuje.

- Zaplacení smluvní pokuty zhotovitele nezbavuje závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

VIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Na základě výslovné dohody smluvních stran ohledně veškerých víceprací (tj. prací, činností nebo dodávek nezahrnutých v předmětu díla ani ve sjednané ceně, které jsou však pro zhotovení díla nezbytné), méněprací (tj. neprovedení prací, dodávek, služeb obsažených v předmětu díla, jejichž cena je zahrnutá ve sjednané ceně), změn, doplňků nebo rozšíření díla musí vždy před jejich realizací dojít k jejich odsouhlasení objednatelem včetně jejich ocenění a k uzavření písemného dodatku. Pokud zhotovitel provede vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla bez platného uzavřeného dodatku ke smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. V případě méněprací bude sjednaná cena za dílo snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. Objednatel je dále oprávněn vyjmout z plnění zhotovitele část díla (méněpráce) bez udání důvodu. Cena díla v tomto případě bude snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. V daném případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady rozpracovanosti na té části díla, kterou objednatel vyjme z plnění zhotovitele. Jakákoli změna rozsahu díla musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména dle § 222 citovaného zákona. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu tohoto zákona.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, když za podstatné porušení smlouvy se považují i situace, kdy:

- zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností sjednaných v této smlouvě,

- zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.

V případě odstoupení od smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli část smluvní ceny za doposud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinností.

- V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy.

IX. Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným nositelem a oprávněným vykonavatelem autorského práva k dílu vyhotovenému na základě smlouvy o dílo a uvedenému ve čl. II. včetně souvisejících znalostí a vědomostí (dále také jen „předmět licence“) k jejich využití a je oprávněn s těmito právy samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

- Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorského: předmět licence užít všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu v jeho původní i zpracované či jinak změněné podobě. Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- Pro případ odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že na základě udělené licence je objednatel oprávněn užít předmět licence samostatně a bez omezení, zejména:

- ke zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, pro výkon souvisejícího autorského dozoru a dohledu, k provedení stavby „Stavební úpravy pavilonu 3 budovy č.p. 2771, Tábor nebo dle uvážení objednatele, nebude-li tím porušen smysl a účel licenční smlouvy;

- užít předmět licenční smlouvy pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace stavby „Stavební úpravy pavilonu 3 budovy č.p. 2771, Tábor“ na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na nosiči nebo maketě;

- k pořízení rozmnoženin a napodobenin předmětu licence nebo jeho částí: dočasných i trvalých, přímých i nepřímých a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě (tiskové, fotografické, obrazové, stavbou architektonického díla, ve formě trojrozměrné rozmnoženiny i ve formě elektronické zahrnující vyjádření digitální i analogové) za podmínky, že nebude takovéto užití v rozporu se smyslem a účelem licenční smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

- Smluvní strany si výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. Podlicenci je objednatel oprávněn poskytnout zcela.

- Objednatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě i bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako licenci nevýhradní, tj. zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

- Práva a povinnosti zhotovitele po udělení licence:

- strpět zásah do práva užít předmět licence v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy objednatelem,

- poskytnutí veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu licence objednateli,

- poskytnout objednateli bez zbytečného odkladu součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovi licence.

- Práva a povinnosti objednatele po udělení licence:

- objednatel není povinen licenci využít,

- objednatel je oprávněn předmět licence užít ve zpracované či jinak změněné podobě,

- objednatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu dostalo od zhotovitele, a to až do doby, než se stanou obecně známými.

- Právní bezvadnost: zhotovitel výslovně prohlašuje, že:

- odpovídá objednateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, že užitím předmětu licence podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv 3. osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky 3. osob byly vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím předmětu licence nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči 3. osobám,

- odpovídá objednateli za škodu v souvislosti s uplatněním práv 3. osob.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je již v plném rozsahu zahrnuta v ceně za dílo podle této smlouvy. Licenci k dílu či jeho části objednatel nabývá až okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo podle této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními občanského zákoníku. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, ve smyslu ustanovení původního.

- Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že město zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938, Tábor).

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností města svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

- Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl města vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

- Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

- Schváleno Radou města Tábor dne ………. usnesením číslo ……………

Za objednatele:			Za zhotovitele:			Za město:

V Táboře				V ……….. 				V Táboře

…………………………		…………………………		……………….....

Mgr. Roman Varga			jméno, příjmení a funkce		Ing. Štěpán Pavlík

jednatel				zástupce zhotovitele			starosta města

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění zakázky