# PŘEHLED PODPOROVANÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

# A SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

**Přehled podporovaného programového vybavení**

Předmětem smlouvy je poskytování níže specifikovaných služeb poimplementační podpory informačního systému PROXIO (dále jen „ systém“) u Objednatele.

Cílem těchto služeb je zabezpečit trvalou kvalitu systému a jeho efektivní využití pro potřeby Objednatele.

Softwarové komponenty PROXIO, kterých se Poimplementační podpora týká:

(a) Registry a Evidence včetně všech dílčích komponent

(b) Multiagendový FrameWork AGENDIO včetně všech dílčích komponent

(c) Konfigurovatelný evidenční systém KEVIS

(d) Aplikace HelpDesk

(e) Elogio

(f) Podpisová kniha

(g) Aplikace Usnesení

**specifikace poskytovaných Služeb**

Předmětem plnění je poskytování níže specifikovaných služeb:

|  |
| --- |
| **Služba** |
| 1. **Základní podpora** |
| 1.1. Helpdesk |
| 1.2. Řešení incidentů |
| 1. **Rozšířená podpora** |
| 2.1. Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek) |
| 2.2. Provozní kontrola systému |
| 2.3. Implementace nových verzí produktu |
| 2.4. Poskytování konzultací |
| 2.5. Poskytování školení |
| 2.6. Metodická podpora |
| 2.7. Řízení projektu |
| 2.8. Součinnost a další sjednané činnosti |

**Služby základní a rozšířené podpory** jsou poskytovány podle parametrů služeb, popsaných dále v katalogových listech Katalogu služeb.

**Služby rozšířené podpory** jsou poskytovány formou jednotlivých dílčích služeb v rozsahu vyžádaném Objednatelem v rámci předplaceného celkového rámce sjednaného plnění **30 člověkodnů za kalendářní čtvrtletí** s možností přesunu nevyčerpaných hodin do následujících období.

**Služby mimořádné podpory** jsou poskytovány formou jednotlivých dílčích služeb nad rámec předplaceného celkového rámce plnění v rozsahu 30 člověkodnů za kalendářní čtvrtletí. Služby mimořádné podpory jsou poskytovány nejvýše v rozsahu 15 člověkodnů za kalendářní čtvrtletí na rámec smluveného objemu služeb rozšířené podpory.

**Katalog služeb**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 1.1 - Helpdesk** | | | | |
| **Kategorie služby** | Základní podpora | | | |
| **Kód služby** | 1.1 | | | |
| **Název služby** | **Helpdesk** | | | |
| **Popis služby** | Předmětem poskytované služby je poskytnutí jednotného kontaktního místa a komunikačních kanálů pro uživatele služeb (obecně Objednatele).  Služba garantuje reakci ze strany Poskytovatele pro efektivní komunikaci se servisním týmem Poskytovatele, jednotnou evidenci servisních požadavků uživatelů Objednatele, evidenci průběhu jejich řešení a plnění SLA. | | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | | |
| Konkrétní parametry služby jsou definovány tabulkou Parametry služby a vychází ze standardních parametrů servisních služeb, specifických odlišností funkčních celků a požadavků Objednatele.  Parametry služby (Provozní doba, Reakční doba) mohou být pro specifické typy požadavků (časově kritické) modifikovány navazujícími servisními službami, zejména pak službou 1.2 - Řešení incidentů.  Reakční doba pro službu 1.1. Helpdesk zahrnuje přijetí incidentu řešitelem. | | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Reakční doba (v minutách) | Pracovní doba |
| Veškeré softwarové komponenty PROXIO | | 7 x 24 = 7 dní v týdnu,  24 hod. denně | 240 minut | 08:00 – 18:00  (5 x 10) |
| Služba Helpdesk bude poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (s výjimkou ohlášených výpadků) a bude zajišťovat garantovanou reakci Poskytovatele **v pracovní dny v pracovní době: 8:00 - 18:00 hod**. Pracovním dnem nejsou soboty, neděle a státní svátky. V rámci této služby Poskytovatel reaguje níže uvedeným způsobem na všechny požadavky Objednatele. | | | | |
| **Detailní popis** | | | | |
| Helpdesk je jediným komunikačním kanálem, všechny servisní požadavky budou vzneseny prostřednictvím této služby. Na požadavky vznesené jinou cestou, např. telefonicky, nemusí být ze strany Poskytovatele garantována reakce.  Služba Helpdesk je realizována prostřednictvím aplikace Poskytovatele. Poskytnutí a provoz aplikace je součástí plnění Poskytovatele.  **Kontaktní údaje helpdesk**  **Primární kontakt**  www stránky aplikace Helpdesk: **[doplní uchazeč]**  **Další kontakty**  E-mail: **[doplní uchazeč]**  Tel.: **[doplní uchazeč]**  Adresa: **[doplní uchazeč]**  **Zásady komunikace na helpdesk**  Objednatel ohlásí požadavek na poskytnutí služby výhradně prostřednictvím oprávněné osoby zápisem do této aplikace.  Ve výjimečném případě, kdy nelze použít Primární kontakt, může oprávněná osoba Objednatele ohlásit požadavek na poskytnutí služby e-mailem na e-mailovou adresu poskytovatele.  V případě ohlášení požadavku jiným způsobem než pomocí aplikace Poskytovatele, je Objednatel povinen učinit zápis do aplikace Helpdesku neprodleně, jakmile je to možné.  Poskytovatel vede evidenci všech ohlášených požadavků a stavu jejich řešení a dále eviduje veškeré servisní zásahy v produkčním prostředí systému Objednatele.  **Kvalita služeb a reporting**  Poskytovatel reaguje na požadavky v termínech definovaných parametrem **Reakční doba** služby Helpdesk nebo dle parametrů služby 1.2 Řešení incidentů. Reakční dobou se rozumí potvrzení přijetí požadavku. Je-li požadavek zapsán mimo pracovní dobu uvedenou níže, lhůta pro reakci začíná běžet nejblíže následujícím pracovním dnem.  Měření kvality služby je prováděno v systému Helpdesku provozovaném Poskytovatelem. V rámci služby jsou poskytovány přehledy:   * Přehled požadavků za sledované období (měsíc); * detailní informace o řešení konkrétního požadavku Objednatele.   **O službách nespadajících do Základní podpory** poskytnutých v průběhu každého kalendářního období vyhotoví Poskytovatel Výkaz poskytnutých služeb, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 3** Smlouvy. Každý Výkaz poskytnutých služeb musí obsahovat:   * soupis všech dalších služeb poskytnutých v příslušném kalendářním období, * vyúčtování všech služeb poskytnutých v příslušném kalendářním období.   Výkaz poskytnutých služeb je povinen Poskytovatel předkládat vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení daného kalendářního období, za které je vypracován.  **definice pojmů**  **Zadavatel** je oprávněná osoba určená Objednatelem pro zadávání požadavků pro řešení Poskytovatelem. Přehled oprávněných osob je poskytován Objednatelem Poskytovateli dle potřeby.  **Provozní doba** – časové vymezení období, kdy je služba Helpdesk je poskytována.  **Pracovní doba** – doba, ve které Poskytovatel drží nepřetržitou pohotovost a požadavek má garantovanou reakci Poskytovatele, Je-li požadavek zapsán mimo pracovní dobu, lhůta pro reakci začíná běžet prvním následujícím pracovním dnem, časem pracovní doby.  **Reakční doba** - reakce na založení požadavku, v pracovních minutách.  **Evidence požadavku:**  Požadavek je evidovaný požadavek Zadavatele, který od založení do uzavření nabývá několika stavů:   * Požadavek **přijat do evidence** – požadavek Zadavatele byl přijat do evidence a přiřazen řešiteli, který ho začne řešit; * Požadavek **v řešení** – **na požadavku Zadavatele se právě pracuje;** * Požadavek **pozastaven** – nabývá dvou podstavů:   + čeká se na vyjádření Zadavatele   + čeká na dodávku třetí strany, * Požadavek **vyřešen** – řešení požadavku bylo ze strany Poskytovatele ukončeno, * Požadavek **uzavřen** – ukončení požadavku bylo potvrzeno Zadavatelem.   O změně stavu požadavku je Zadavatel notifikován e-mailem.  Garantované funkce aplikace Helpdesk:   * založení požadavku:   + na základě přímého zadání přes webové rozhraní HD Poskytovatele; * řízení stavu požadavku a kontrola dodržování SLA (eskalace); * notifikaci Zadavatele o změnách stavu jeho požadavku; * notifikaci Zadavatele o garantovaných termínech na vyřešení požadavku; * měření, vyhodnocování a reportování kvality poskytovaných servisních služeb Objednateli. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 1.2 - Řešení incidentů** | | | | | | |
| **Kategorie služby** | Základní podpora | | | | | |
| **Kód služby** | 1.2 | | | | | |
| **Název služby** | **Řešení incidentů** | | | | | |
| **Popis služby** | Zajištění co nejrychlejšího obnovení dostupnosti či funkčnosti systému PROXIO s cílem současně minimalizovat důsledky výpadků na Objednatele a uživatele spravovaného systému. | | | | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | | | | |
| SLA | | Provozní doba  (5 x 10) | | Prvotní reakce (hod.) | Zprovoznění systému náhradním způsobem (hod.) | Odstranění závady (ČD) |
| Kategorie / Režim | |  | | Normální | Normální | Normální |
| Kategorie A | | 8:00 – 18:00 | | 4 | 11 | 22 |
| Kategorie B | | 8:00 – 18:00 | | 22 | - | - |
| Kategorie C | | 8:00 – 18:00 | | Do 5 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li možné odstranit vadu úpravou nastavení systému.  Do 10 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li nutné provést pro odstranění vady programovou úpravu. | Do 10 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li možné odstranit vadu úpravou nastavení systému.  Do 20 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li nutné provést pro odstranění vady programovou úpravu. | Do 20 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li možné odstranit vadu úpravou nastavení systému.  Do 20 pracovních dnů od doby nahlášení vady, je-li nutné provést pro odstranění vady programovou úpravu. |
|  | | | | | | |
| Funkční celek | | | Všechny komponenty systému PROXIO | | | |
| Podmínky stanovení kategorie incidentu | | | Kategorie incidentu se stanovuje na základě naléhavosti a dopadu na prostředí a činnosti Objednatele dle tabulky a popisu uvedeného v části „Stanovení kategorie incidentu“ | | | |
| **Detailní popis** | | | | | | |
| Pro nahlášení incidentu není nutné znát příčinu problému.  V rámci této služby jsou řešeny servisní požadavky, vzniklé v produkčním provozu systému, přijaté službou Helpdesk, které Objednatel navrhuje s klasifikací „**REKLAMACE**“.  Poskytovatel v rámci této služby garantuje:   * Prvotní reakci - zahájení řešení incidentu, * Zprovoznění systému náhradním způsobem, * Úplné odstranění závady.   Kategorie klasifikace incidentů:   * Kategorie A - Kritický stav – jedná se o stav, kdy je znemožněna práce se systémem nebo jeho částí a nelze použít alternativní postup, nebo je chování systému v rozporu s platnou legislativou ČR. * Kategorie B - Méně závažný stav – jedná se o stav, kdy je omezena práce se systémem nebo jeho částí, ale lze použít alternativní postup. * Kategorie C - Stav neohrožující funkčnost – jedná se o stav, kdy není vážně omezena funkčnost systému nebo jeho části, nebo lze použít alternativní postup.   SLA parametry jsou vztaženy k produktivnímu prostředí. Pro jiné instance (testovací, vývojové, migrační) nemají jakoukoli závaznost.  V případě neodstranění závady v uvedeném termínu musí Poskytovatel prokázat, že na odstranění vady nepřetržitě pracuje.  **Definice pojmů**  **Prvotní reakcí** se rozumí potvrzení přijetí požadavku a poskytnutí informace Objednateli, jakým způsobem bude Poskytovatel incident řešit. Je-li to možné, zda se jedná či nejedná o vadu systému, s předpokládanou dobou potřebnou na vyřešení problému. Není-li poskytovatel v tomto momentě tyto informace schopen poskytnout, odhadne termín, kdy tyto informace Objednateli poskytne.  **Zprovoznění náhradním způsobem** se rozumí zajištění stavu, kdy není zcela znemožněna práce se systémem, není vážně omezena funkčnost informačního systému nebo jeho částí, systém není v rozporu s platnou legislativou ČR, či lze použít alternativní postup.  **Úplným odstraněním závady** se rozumí dosažení stavu, který byl akceptován v rámci smlouvy o dílo nebo je popsán v dokumentaci produktu.  **Incident** je jakákoliv událost zaviněná Poskytovatelem, která není součástí standardní operace, a která způsobí nebo může způsobit výpadek systému, nebo snížení kvality služby. Za incident se nepovažuje plánované přerušení provozu.  **Pracovní doba** – časové vymezení období, kdy je služba Řešení incidentů poskytována.  **Vadou** se rozumí stav, který je v rozporu:   * se standardní funkčností systému implementovaného na produkčním prostředí a tento rozpor je vůči uživatelské dokumentaci systému, * s funkcionalitou definovanou v implementační smlouvě (jejích přílohách), případně akceptačním protokolu implementace systému, * s platnou legislativou ČR k datu hlášení incidentu Objednatelem.   **Stanovení kategorie incidentu**  Kategorie konkrétního incidentu se stanovuje na základě naléhavosti a dopadu na prostředí a činnosti Objednatele dle následující tabulky:  Incident-01  **Koncepční pravidla pro určení Naléhavosti**  Naléhavost je určena pracovníkem Objednatele. Pro obdobné typy incidentů se stejným dopadem se může naléhavost v rozdílném čase jejich výskytu výrazně lišit.  Pro účely poskytování služeb jsou stanoveny tři základní úrovně Naléhavosti:   * **Urgentní** - závažný incident, který zásadně ovlivňuje klíčovou funkci či obecně méně významnou funkci v klíčový okamžik (např. finanční uzávěrka). Objednatel vyžaduje okamžitou reakci všech zúčastněných složek. * **Normální** – naléhavost řešení projevů incidentu a jeho odstranění je z pohledu Objednavatele standardní. * **Nízká** – naléhavost řešení projevů incidentu a jeho odstranění je z pohledu Objednavatele nízká.   **Koncepční pravidla pro určení Dopadu na Objednatele**  Úroveň dopadu je stanovena na základě incidentem dotčené funkcionality. Pro účely poskytování služeb jsou stanoveny tři úrovně dopadu: Velký dopad, Střední dopad a Malý dopad. Vlastní úroveň dopadu z dotčené funkcionality je následující:   * **Velký dopad** – incidentem je ohrožen provoz a zároveň klíčové funkce systému PROXIO. Incident tedy způsobuje ve svých důsledcích Objednateli velké finanční nebo jiné škody a přímo ohrožuje klíčové aktivity Objednatele. * **Střední dopad** – incident způsobuje, že systém PROXIO není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody. Jako Střední Dopad je nutno kvalifikovat i situaci, kdy je zasaženo více než 20% uživatelů v ústředí Objednatele nebo je plošně zasažena jedna (1) pobočka Objednatele nebo je zasaženo více než 10% všech uživatelů Objednatele. * **Malý dopad** - systém PROXIO je ve svých funkcích incidentem degradován tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele či je incidentem zasažena z pohledu Objednatele nepříliš významná část funkcionality.   **Postup při řešení incidentů/vad**  Objednatel prostřednictvím oprávněné osoby oznámí Poskytovateli incident s návrhem kategorie. Jestliže Objednatel neoznačí kategorii incidentu, má se za to, že se jedná o Stav neohrožující funkčnost. Poskytovatel není povinen reflektovat na hlášení incidentu, jestliže požadavek ohlásí jiná než oprávněná osoba Objednatele.  Poskytovatel zahájí v termínu uvedeném níže řešení požadavku, a jakmile je to možné, vyhodnotí ohlášený požadavek a podle výsledku postupuje následovně:  **A) Poskytovatel vyhodnotil situaci tak, že se jedná se o vadu:**   * Poskytovatel pokračuje v řešení požadavku, * Poskytovatel průběžně informuje Objednatele o tom, jakým způsobem požadavek řeší, o předpokládané době potřebné na vyřešení problému, případně o požadavcích na součinnost, * požadavek bude vyřízen bez dalších nákladů pro Objednatele **(zdarma)**, * po vyřešení vady potvrdí Objednatel na Helpdesk převzetí opravy – ukončení hlášení, * jestliže bude Poskytovatelem kdykoliv v průběhu řešení vyhodnoceno, že se nejedná o vadu, postupuje dále dle následujícího článku B.   **B) Poskytovatel vyhodnotil situaci tak, že se nejedná o vadu:**   * Poskytovatel sdělí Objednateli, že se nejedná o vadu s odůvodněním a zastaví práce na řešení požadavku, * Objednatel na základě reakce poskytovatele rozhodne, zda hlášení ukončí, nebo  požaduje pokračování řešení požadavku, tzn, původní reklamační požadavek uzavře a vytvoří nový změnový požadavek (s využitím funkce kopírování), * Poskytovatel je oprávněn a současně povinen pokračovat v řešení požadavku jen pokud dostane od Objednatele pokyn k realizaci, * jestliže Objednatel dá Poskytovateli pokyn pokračovat v řešení požadavku, je tento pokyn smluvními stranami chápán vždy jako objednávka a problém bude vyřízen buď v rámci čerpání služeb „Rozšířené podpory“, nebo nad rámec paušální nabídkové ceny jako zvláštní požadavek Objednatele, * když Objednatel kdykoliv v průběhu řešení požadavku zruší (zprávou na Helpdesk) svůj pokyn k řešení, bude Poskytovatelem účtována cena za dosud vykonané práce při řešení požadavku, * jestliže bude Poskytovatelem kdykoliv v průběhu řešení vyhodnoceno, že se jedná o vadu, bude požadavek vyřízen bez nákladů pro Objednatele (zdarma).   **Kvalita služeb a reporting**  Měření kvality služby je prováděno v systému Helpdesk provozovaném Poskytovatelem. Výsledky měření jsou souhrnně za všechny sledované služby reportovány Objednateli v rámci služby 1.1. Helpdesk.  Reporting obsahuje:   * Počet incidentů za měsíc * Počet incidentů za měsíc dle funkčních celků a kategorií incidentů * Přehled incidentů a způsob jejich vyřešení (plné vyřešení, náhradní řešení) * Report dodržení parametrů incidentů   **Omezení služby**  Je-li požadavek zapsán mimo provozní služby, lhůta pro prvotní reakci začíná běžet prvním následujícím pracovním dnem a časem zahájení provozní doby.  Do doby řešení Poskytovatelem se nezapočítává čas, kdy Objednatel řešil oprávněné požadavky Poskytovatele na doplnění podkladů nebo součinnosti.  V případě, že je požadavek znovu otevřen, je doba potřebná k jeho opětovnému vyřešení přičtena k době, po kterou byl požadavek již řešen. Platí výhradně pro požadavky, které nebyly korektně vyřešeny Poskytovatelem (tj. neplatí pro nový výskyt obdobného incidentu).  Při neúplném zadání požadavku se čas na prvotní reakci (zahájení řešení požadavku) začíná počítat znovu po každém upřesnění Objednatelem.  Nárok na bezplatné odstranění vady/vyřešení incidentu se mj. nevztahuje na případy, kdy incident/vada byl způsoben:   * chybami HW (počítače a síťové prostředky, např. výpadky sítě bez záložního zdroje, vady médií apod.), * nevhodným nebo neautorizovaným používáním software, * neodborným zásahem do instalace či nastavení parametrů software vč. chybným konfigurováním přístupových práv, * chybným nakonfigurováním operačního systému či databáze či porušením jeho funkčnosti, * naplněním databáze chybnými údaji, které odporují zabudovaným kontrolám v software.   Důvody k odmítnutí uznání vady/incidentu:   * Objednatel užívá software v rozporu se všeobecnými licenčními podmínkami, * požadavek není dostatečně konkrétní a objektivní, * požadavek je duplicitní ve vztahu k ostatním požadavkům zadaným v systému Helpdesk, * řešení požadavku je v kompetenci klíčového uživatele Objednatele, * požadavek se netýká produkčního prostředí Objednatele. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2 – Rozšířená podpora** | | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | | |
| **Kód služby** | 2 | | | |
| **Název služby** | **Rozšířená podpora** | | | |
| **Popis služby** | Jedná se o poskytování služeb, které nemají charakter řešení incidentu či vady, tj. jsou typu NEREKLAMACE a jejich cílem je vytvořit podmínky pro efektivnější využívání systému. Tato služba je poskytována na základě pokynů/objednávky ze strany Objednatele. | | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | | 240 |
|  | | | | |
| Funkční celek | | | Všechny komponenty systému PROXIO | |
| **Detailní popis** | | | | |
| Řešení změnových požadavků typu **NEREKLAMACE** vedoucích k úpravě nebo doplnění standardní funkčnosti systému PROXIO, popř. služby pro jeho efektivnější využití. Realizace rozšířené podpory probíhá formou následujících služeb:   * Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek) * Provozní kontrola systému * Implementace nových verzí produktu * Poskytování konzultací * Poskytování školení * Metodická podpora * Řízení projektu * Součinnost a další sjednané činnosti   Zápis požadavku na poskytnutí služby rozšířené podpory se provádí prostřednictvím služby Helpdesk a je oběma stranami obecně chápán jako objednávka.  Potřebné práce si Objednatel vyžádá minimálně s předstihem dvou týdnů. Bude-li se jednat o práce v rozsahu větším než 5 pracovních dnů, s předstihem jednoho měsíce.  Poskytovatel poskytne službu v co nejkratším termínu s ohledem na potřeby Objednatele a na své kapacitní možnosti.  Veškeré služby poskytované poskytovatelem u Objednatele i u Poskytovatele v rámci rozšířené podpory budou evidovány tak, že bude zřejmé, kterého pracovníka Poskytovatele se práce týká a počet časových jednotek provedené práce.  Protokol o převzetí plnění, dokladující práci pro Objednatele, předloží vždy pracovník Poskytovatele zodpovědnému pracovníkovi Objednatele ke schválení (podpisu). V případě, že Objednatel bezdůvodně nepodepíše protokol o převzetí plnění (tzn., neuvede písemně důvod nepotvrzení protokolu) ani do 7 dnů ode dne, kdy ho k tomu Poskytovatel vyzve, má se za to, že protokol byl podepsán v den následující po marném uplynutí této lhůty.  **Kvalita služby a reporting**  Příslušné protokoly, dokládající veškeré práce vykonané Poskytovatelem pro Objednatele za uplynulé období, předloží vždy Poskytovatel Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení daného kalendářního měsíce. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.1 – Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek)** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.1 | | |
| **Název služby** | **Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek)** | | |
| **Popis služby** | Poskytování úprav nebo doplnění standardní funkčnosti systému. Tato služba je poskytována na základě samostatných objednávek ze strany Objednatele. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
| Funkční celek | | Všechny komponenty systému PROXIO | |
| **Detailní popis** | | | |
| V rámci této služby jsou řešeny servisní požadavky vzniklé v produkčním provozu systému uplatněné službou Helpdesk, které Objednatel navrhuje s klasifikací „NEREKLAMACE“ (tzn. servisní požadavky, které nejsou předmětem reklamačního řízení).  Typicky jsou to servisní požadavky týkající se:   * změny nebo doplnění konfigurace produktu, * úpravy nebo doplnění zobrazení seznamů, * úpravy nebo doplnění výstupních sestav nebo vzorů (šablon) dokumentů, * úpravy nebo doplnění funkčnosti produktu (včetně integračních funkčností).   **Specifická součinnost pro službu**  Objednatel se zavazuje poskytnout v rámci plnění této služby následující součinnost:   * nezbytnou spolupráci při specifikaci návrhu řešení; * nezbytnou spolupráci pro schvalování požadavků a navržených řešení; * zajištění spolupráce dotčených dalších správců Objednatele; * zajištění spolupráce dotčených třetích stran; * zajištění případných termínů plánované odstávky.   **Postup zadávání změnových/rozvojových požadavků**  Změnové/rozvojové požadavky jsou předávány Objednatelem Poskytovateli prostřednictvím služby Helpdesk.  Součástí požadavku musí být podrobný popis změny.  **Vyhodnocení návrhu změny Poskytovatelem**  Poskytovatel na základě požadavku Objednatele vyhodnotí jeho zadání a realizovatelnost.  Rozhodnutí mohou být následujícího typu:   * Poskytovatel akceptuje požadavek jako realizovatelný a přistoupí k provedení analýzy požadavku a k přípravě nabídky. * V případě, že Poskytovatel z objektivních důvodů vyhodnotí požadavek jako nerealizovatelný, může vydat zamítavé stanovisko s upřesněním důvodů zamítnutí Objednateli.   **Vytvoření nabídky Zhotovitelem**  Po vyhodnocení a akceptaci požadavku Objednatele provede Poskytovatel analýzu požadavku a připraví nabídku na realizaci změny. Tato nabídka bude obsahovat:   * Nabízený obsah služby – úpravy, zajišťované činnosti * Cenu nabídky * Harmonogram provedení * Očekávaný výstup * Platnost nabídky   **Akceptace nabídky Objednatelem**  V případě, že Objednatel s nabídkou souhlasí a požaduje její realizaci, akceptuje nabídku buď prostřednictvím písemné objednávky nebo v Helpdeskovém systému Poskytovatele.  V případě, že Objednatel nesouhlasí s uvedenými parametry nabídky (zejména cena a harmonogram) je tato neshoda řešena na jednání odpovědných zástupců smluvních stran.  **Realizace změny**  Pokud Objednatel odsouhlasil nabídku Poskytovatele, dochází k realizaci požadavku na základě konkrétních a vzájemně odsouhlasených podmínek (druh, parametry, rozsah služby a další náležitosti) uvedených v nabídce.  **Akceptace změny**  K akceptaci změnového/rozvojového požadavku dochází po otestování/ověření funkčnosti Objednatelem a podepsáním akceptačního protokolu.  **Odstoupení od konkrétního požadavku**  Pokud Poskytovatel neobdrží akceptaci nabídky v době platnosti nabídky, nebo pokud Poskytovatel obdrží zamítavé stanovisko k nabídce, předpokládá se odstoupení Objednatele od Poskytovatelem nabízeného konkrétního požadavku.  **Zrušení konkrétního požadavku Objednatelem**  Objednatel může dále zrušit konkrétní požadavek v termínu po předložení nabídky či akceptaci objednávky. Zrušení požadavku mohou být následujícího typu:   * Zrušení požadavku nejpozději 10 pracovních dní před dohodnutým termínem zahájení prací na provedení změny (dle harmonogramu obsaženého v nabídce). V tomto případě Poskytovatel nepožaduje úhradu nákladů. * Zrušení požadavku během realizace s úhradou prokazatelně vynaložených a doložených nákladů vzniklých Poskytovateli ke dni zrušení konkrétního požadavku.   **Kvalita služby a reporting**  Kritériem úspěšnosti je akceptace realizace požadované změny v produkčním prostředí Objednatele.  Měření kvality služby je prováděno v Helpdeskovém systému provozovaném Provozovatelem. Výsledky měření jsou souhrnně za všechny sledované služby reportovány Objednateli.  **Omezení služby**  Ohodnocení rozsahu požadavku na změnu definuje Poskytovatel po přijetí požadavku. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.2 – Provozní kontrola systému** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.2 | | |
| **Název služby** | **Provozní kontrola systému** | | |
| **Popis služby** | Cílem služby je proaktivní monitorování systému Objednatele, detekce možných chybových stavů monitorovaných prvků systému, za účelem zmenšení rizika vzniku incidentu. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 7 x 24 = 7 dní v týdnu, 24 hod. denně | 240 |
| **Detailní** **popis** | | | |
| Poskytovatel provádí na základě objednávky inspekci a údržbu dodaného systému z důvodů prevence a optimalizace výkonu systému a z pohledu integrací s ostatními software Objednatele.  Poskytovatel vzdáleným přístupem na základě dohody se Objednatelem, sleduje chod systému a případně provádí potřebné zásahy u Objednatele.  Náplní služby je především:   * kontrola a úpravy integračních vazeb na ostatní software Objednatele, * mapování vytížení integračních můstků, * optimalizace výkonu vazeb integrovaných aplikací * kontrola zaplňování databázového prostoru a návrhy jeho rozšiřování, * kontrola zálohování a bezpečnosti dat.   O provedené inspekci je vždy vyhotoven zápis, který potvrdí zodpovědný zástupce Objednatele.  Součástí služby je provoz subsystému automatického monitorování běhu aplikací (HealthReports). Jeho cílem je zabezpečit pro pracovníky Poskytovatele přístup k informacím o běhu systému PROXIO, které vedou k významnému urychlení identifikace nebo i předcházení problémů.  **Specifická součinnost pro službu**  Pro potřeby poskytování služby 2.2 Provozní kontrola systému se Objednatel zavazuje Poskytovateli:   * poskytnout určení kontaktních osob pro notifikaci nalezených incidentů, * umožnit provoz subsystému automatického monitorování běhu aplikací HealthReports.   **Kvalita služby a reporting**  Kritériem je provedení provozní kontroly dokumentované podepsaným zápisem o provedení služby.  Měření kvality služby je prováděno v Helpdeskovém systému provozovaném Poskytovatelem a jejich přehled za měsíc je součástí přehledu požadavků.  Prostřednictvím subsystému HealthReports jsou údaje o běhu aplikací zanášeny do interního informačního systému Poskytovatele. Report obsahuje pouze nezbytné provozní údaje nebo varování a v žádném případě neobsahuje jakékoliv údaje citlivého charakteru (např. přístupová hesla).  **Omezení služby**  Nezbytným předpokladem pro poskytování této služby je služba 1.1 Helpdesk. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.3 – Implementace nových verzí produktu** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.3 | | |
| **Název služby** | **Implementace nových verzí produktu** | | |
| **Popis služby** | Cílem služby je implementace nových verzí, upgrade a update produktu do prostředí Objednatele. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
| **Detailní popis** | | | |
| Implementace upgrade a update software do prostředí Objednatele. Na nové verze software se plně vztahují licenční ujednání licenční smlouvy. Licence pro nové verze systému je poskytnuta ve stejném rozsahu a pro stejný způsob užití jako pro původně implementovaný systém. Právo užít novou verzi software vzniká jeho předáním a převzetím.  Poskytnutí služby Implementace nových verzí produktu probíhá v těchto krocích:   * Představení nové verze * Návrh postupu realizace implementace nové verze produktu do prostředí Objednatele * Finální schválení implementace nové verze * Implementace nové verze produktu na testovací prostředí včetně rozdílové akceptace, rozdílového školení * Rozhodnutí o produkčním startu nové verze * Implementace nové verze na produkční prostředí * Produkční start nové verze   **Kvalita služby a reporting**  Předmět plnění je poskytován na základě požadavku Objednatele na prostředí určené Objednatelem. Pokud to umožňuje předmět plnění, může být  Implementace nových verzí produktu prováděna vzdáleným přístupem, v opačném případě je vyžadována instalace přímo v místě Objednatele.  Kritériem úspěšnosti je dosažení stavu, kdy je systém protokolárně předán, obsahuje funkčně vše dle licenční smlouvy, cílového konceptu a případně i popisu změn. Systém je funkční z koncových stanic uživatelů, s oprávněním se do něj lze přihlásit, lze jej testovat dle popisu změn. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.4 – Poskytování konzultací** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.4 | | |
| **Název služby** | **Poskytování konzultací** | | |
| **Popis služby** | Konzultace za účelem odborné pomoci a rady při řešení konkrétního problému v souvislosti s provozem funkčních celků definovaných tímto dokumentem. Tato služba je poskytována na základě samostatných objednávek ze strany Objednatele. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
| **Detailní popis** | | | |
| Náplní služby je poskytování konzultací uživatelům systému v požadovaném rozsahu a úrovni znalostí s cílem zkvalitňovat využívání systému pracovníky Objednatele.  Konzultací se rozumí aktivita zdokonalující znalosti pracovníků Objednatele formou dialogu, tj. činnost spočívající v diskusi a řešení konkrétních situací a případů na dané téma. Konzultace je též odpověď na dotaz, nebo vypracování zprávy v závislosti na rozsahu a složitosti dotazu Objednatele k zadanému požadavku.  Předmět plnění je poskytován dle povahy konzultace buď v místě Objednatele nebo Poskytovatele (telefonicky či s využitím vzdáleného přístupu). Výjimečně při řešení obecných principů, je možná realizace konzultace pro širší okruh uživatelů na učebně.  **Specifická součinnost pro službu**  Objednatel definuje seznam osob, které mohou schválit požadavky na vypracování písemné odpovědi. Objednatel definuje okruh osob, které jsou oprávněny vznést dotaz.  **Kvalita služby a reporting**  Měření kvality služby je prováděno prostřednictvím služby 1.1 Helpdesk.  Kritériem úspěšnosti je provedení konzultace dokumentované zápisem prostřednictvím služby Helpdesk, v případě konzultace v místě Objednatele podepsanou prezenční listinou a hodnocením konzultace. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.5 – Poskytování školení** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.5 | | |
| **Název služby** | **Poskytování školení** | | |
| **Popis služby** | Cílem služby je zajišťovat školení pracovníků Objednatele (individuální, hromadná) v požadovaném rozsahu a úrovni znalostí. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
|  | | | |
| **Detailní popis** | | | |
| Činnost zdokonalující znalosti pracovníků Objednatele formou prezentace problematiky, funkcionalit a principů konkrétní školené oblasti. Probíhá zpravidla na pracovištích Objednatele, nejlépe učebně pro tuto činnost přizpůsobené. Školení je prováděno zpravidla na testovacím prostředí Objednatele.  Typicky se jedná o školení uživatelů, poskytovaná:   * v poimplementační fázi, zejména pro nové pracovníky, * při rozšíření využívání aplikací na další organizační jednotky, nebo změně pracovních náplní, * při reimplementaci produktu jako doplňující školení nad rozsah dohodnutý v rámci implementace nové verze nebo opravného balíčku verze produktu PROXIO.   Součástí této služby je i příprava tzv. školících materiálů. Podle požadavku Objednatele je možno službu doplnit i o závěrečný test, hodnotící získané znalosti.  Požadavek na školení je uplatněn prostřednictvím služby Helpdesk. Poskytovatel poskytne školení v co nejkratším termínu s ohledem na potřeby Objednatele a na své kapacitní možnosti.  **Kvalita služby a reporting**  Služba je prováděna v celkovém rozsahu odsouhlaseném mezi poskytovatelem a Objednatelem.  Měření kvality služby je prováděno prostřednictvím služby 1.1 Helpdesk.  Kritériem úspěšnosti je provedení školení dokumentované podepsanou prezenční listinou a hodnocením školení.  **požadavek na součinnost Objednatele**  Zajistit uvolnění a účast konkrétních uživatelů, administrátorů a školících a technických prostředků. V případě potřeby tištěných příruček jejich vytištění a namnožení v potřebných počtech. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.6 – Metodická podpora** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.6 | | |
| **Název služby** | **Metodická podpora** | | |
| **Popis služby** | Cílem služby je zajišťovat metodickou podporu pracovníkům Objednatele (uživatelům) v požadovaném rozsahu. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
| **Detailní popis** | | | |
| V rámci této služby poskytovatel zajišťuje metodickou podporu pracovníkům Objednatele (uživatelům) v požadovaném rozsahu, např. formou vypracování návrhů pracovních postupů pro správné a efektivní využívání systému.  Předmět plnění je poskytován dle povahy problému buď v místě Objednatele nebo Poskytovatele (písemně, telefonicky či s využitím vzdáleného přístupu).  Poskytovatel poskytne službu v co nejkratším termínu s ohledem na potřeby Objednatele a na své kapacitní možnosti.  **Kvalita služby a reporting**  Měření kvality služby je prováděno prostřednictvím služby 1.1 Helpdesk.  Kritériem úspěšnosti je akceptace poskytnuté služby. Výsledkem provedení služby Metodická podpora je zpravidla dokument, který stanovuje/upřesňuje pracovní postupy pro zabezpečení konkrétních činností s využitím funkcionality systému. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katalogový list 2.7 – Řízení projektu** | | | |
| **Kategorie služby** | Rozšířená podpora | | |
| **Kód služby** | 2.7 | | |
| **Název služby** | Řízení projektu | | |
| **Popis služby** | Cílem služby je poskytovat činnosti spojené s vedením projektu údržby a podpory v oblasti plánování, řízení a kontroly poskytovaných služeb. | | |
| **Rozsah a parametry služby** | | | |
| Funkční celek | | Provozní doba | Doba odezvy (v minutách) |
| Všechny komponenty systému PROXIO | | 8:00 - 18:00 hod. (5 x 10) | 240 |
| **Detailní popis** | | | |
| V rámci této služby jsou poskytovány činnosti spojené s vedením projektu údržby a podpory v oblasti plánování, řízení a kontroly poskytovaných služeb, zabezpečované projektovým vedoucím Poskytovatele při poskytování služeb základní i rozšířené podpory a na jednáních u Objednatele.  Poskytovatel poskytuje službu s ohledem na potřeby projektu, Objednatele a na své kapacitní možnosti. Služba je prováděna v celkovém rozsahu odsouhlaseném mezi Poskytovatelem a Objednatelem.  **Požadavek na součinnost Objednatele**  Zajistit funkční projektovou strukturu na straně Objednatele, zabezpečit dohodnuté podklady, zabezpečit další součinnost v dohodnutém rozsahu.  **Kvalita služby a reporting**  Měření kvality služby je prováděno prostřednictvím služby 1.1 Helpdesk.  Kritériem úspěšnosti je poskytování služeb údržby a podpory v dohodnutých termínech a požadované kvalitě. | | | |