- SMLOUVA O DÍLO Č.

o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Uh. Brod, ul. Brodská - oprava vodovodního řadu B-2b“

## SMLUVNÍ STRANY:

1.1. 	Objednatel:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady,

686 01 Uherské Hradiště

registrace: 	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164

zastoupená: 	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO: 	49453866

DIČ: 	CZ49453866

bankovní spojení:	KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100

pověřen k smluvnímu jednání:		Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

pověřen k technickému jednání:	Ing Jan Charvát, Ing. Radim Kunovský

tel.: 					572 530 221, mobil: 731 674 034

1.2. 	Zhotovitel:

registrace:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

Tel:

bankovní spojení:

pověřen k smluvnímu jednání:

autorizovaná osoba ve věcech realizace projektu:

číslo autorizace:

## PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dojednaných v  této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci stavby:

„Uh. Brod, ul. Brodská - oprava vodovodního řadu B-2b“.

  - Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Dále je předmětem smlouvy inženýrská činnost.

  - Jedná se o opravu části vodovodního řadu „B-2b“ v Uherském Brodě v délce cca 140 m. Stávající vodovodní potrubí DN 63 bude nahrazeno novým potrubím z polyethylenu PE100 RC SDR 11 odpovídajícího průměru. Na stávající potrubí je napojeno 9 přípojek. Oprava bude provedena bez výkopově, metodou řízeného vrtání ve stávající trase. Všechny stávající armatury budou vyměněny za nové.

  - Součástí předmětu díla je i projednání zájmu vlastníků vodovodních přípojek a připojených objektů o možnost výměny vodovodních přípojek v celé délce, tj. až po vodoměr na vlastní náklady v koordinaci se stavbou. Podrobnosti k tomuto budou přílohou dokumentace pro provedení stavby.

  - Součástí předmětu díla je i rekognoskace stávajících řadů a vodovodních přípojek a geodetické ověření údajů poskytnutých objednatelem v terénu, případné doměření chybějících údajů

  - Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. - stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami.

  - Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - příloze č. 8.

Projektová dokumentace bude zejména obsahovat:

- Průvodní zprávu vč. seznamu dotčených pozemků a adresy jejich vlastníků

- Souhrnnou technickou zprávu

- Situaci širších vztahů

- Katastrální situaci

- Koordinační situaci vodovodního řadu

- Situaci opravy povrchů

- Podélný profil vodovodních řadů

- Kladečské schéma vodovodu

- Vzorový řez uložení vodovodního potrubí

- Seznam přepojovaných vodovodních přípojek

- Zásady organizace výstavby (včetně popisu provizorního zásobování dotčených nemovitostí a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí)

- Projekt přechodného dopravního značení

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Způsob likvidace odpadů vzniklých prováděním stavby

- Výkaz prací a dodávek (elektronicky)

- Rozpočet dle ceníků ÚRS nebo RTS (1x)

- Geodetické práce

Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost:

- zajištění vyjádření od správců sítí, dotčených orgánů státní správy, správce komunikací apod. ke zpracované projektové dokumentaci

- zajištění případných úprav projektové dokumentace dle požadavku jednotlivých vyjádření

- zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací, dotčených přepravců hromadné dopravy osob a Dopravního inspektorátu policie ČR atd. k projektu přechodného dopravního značení a případných úprav projektu dopravního značení dle požadavků jednotlivých vyjádření

  - Projektová dokumentace bude vypracována v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL a současně vše ve formátu PDF. Všechny paré tištěné dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem zodpovědného projektanta s autorizací v příslušném oboru.

  - V projektové dokumentaci musí být uveden druh, počet a požadovaná hodnota všech zkoušek prokazující kvalitu díla.

### Všechny položky rozpočtu musí být podrobně rozepsány s uvedením jejich výpočtů.

### V průběhu zpracování PD svolá zhotovitel minimálně 1x výrobní výbor v sídle objednatele a přizve další účastníky řízení nebo výbor proběhne formou videokonference. Požadavky dotčených orgánů a připomínky účastníků výrobního výboru budou po schválení a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové dokumentace.

### V případě, že se v průběhu projektových prací zjistí, že je nutné navíc vyprojektovat přeložku jiných inženýrských sítí, zhotovitel předloží objednateli nabídkovou cenu projektových prací do 5 dnů od vyžádání. Tato cena bude vypočtena obdobným způsobem včetně stejné výše slevy z ceny z projektových prací, jako při výpočtu ceny opravy vodovodu.

### Nejméně 5 pracovních dní před koncem termínu plnění zašle zhotovitel objednateli koncept dokumentace ke kontrole, výkresovou část v tištěné formě, písemné a tabulkové přílohy v elektronické podobě ve formátu MS WORD a MS EXCEL.

## Podklady, spolupůsobení objednatele

- účelová mapa obce včetně zakreslení inženýrských sítí – poskytne JDTM-ZK

- dostupné údaje o stávajícím zařízení vodovodu a kanalizace (pokud existuje dokumentace stávajícího stavu - podélný profil; profily potrubí z GIS)

- informace o stávajících vodovodních přípojkách

### Přesnost poskytnutých podkladů si zhotovitel projektové dokumentace ověří na místě stavby.

### Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě.

## Cena za dílo

### Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Projektová dokumentace 	Kč bez DPH

Inženýrská činnost	 Kč bez DPH

Celkem	Kč bez DPH

### K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.

### Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

### Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů na zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika.

## TERMÍNy PLNĚNÍ

### Předání dokumentace stavby	do 20. 12. 2024

### Inženýrská činnost                                                                                                                  do 31. 1. 2025

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

### Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí díla. Samostatně bude fakturována projektová dokumentace a samostatně bude fakturována inženýrská činnost.

### Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje.

### Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení.

### Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

### Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

## KVALITATIVNÍ PODMÍNKY a záruka za dílo

### Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

### Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.

### Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil.

### Projektová dokumentace bude řešena s dotčenými orgány a správci sítí. Jejich podmínky a připomínky odsouhlasené objednatelem budou zapracovány v projektové dokumentaci.

### Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli.

### Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční lhůty. Případnou reklamaci vady dokumentace je objednatel povinný oznámit bezodkladně po zjištění vady a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

### Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.

## ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

### Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

### Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran a které musejí být potvrzeny oprávněnými zástupci ve věcech smluvních uvedenými v záhlaví této smlouvy.

### V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

### Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

### Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

V Uherském Hradišti, dne	    V……………………..., dne

Ing. Lubomír Trachtulec 	……………………………..

ředitel a. s. 	……………..