SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:  …

číslo smlouvy zhotovitele: …..

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 602 464 483),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – Miloš Plemeník (tel. 725 345 564), Anofrei Martin (tel. 777 741 078) a Jaroslav Korytar (tel. 602 179 471)

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel:

………………..

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Spisová značka:

Kontaktní osoba:

tel: / fax:

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna systému odečtů energií“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

1.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   DÍLE

Název díla:		Výměna systému odečtů energií

Místo díla:	Bytové domy v majetku Města Tábor a ve správě společnosti BYTES Tábor s.r.o. tj. bytové domy v lokalitách Pražské sídliště, Pražské předměstí, Náchodské sídliště, Staré město, Nové město, Čekanice, Měšice, Ústecké předměstí, Sídliště nad Lužnicí, město Tábor viz příloha č. 2 smlouvy tj. Soupis čísel popisných s uvedeným počtem kusů indikátorů tepla  a počtem vodoměrů v jednotlivých čp.

Zadavatel a investor: 	Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.

2.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

2.1. 	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele dílo spočívající v realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, které zahrnuje zejména zajištění těchto dodávek, prací a služeb:

2.1.1. dodávka a montáž nových indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – indikátory napájené elektrickou energií s rádiovým odečtem (dále jen  "indikátor") v celkovém počtu 8833 kusů dle technické specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel popisných s uvedeným počtem kusů (dále jen "soupis čp.) - technická specifikace indikátorů z nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy a oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy,

2.1.2. provedení pasportizace prostor pro vyúčtování nákladů dle příslušných právních předpisů,

2.1.3. zajištění veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod indikátorů,

2.1.4. dodávka a montáž nových vodoměrů na teplou i studenou vodu (dále jen "vodoměr") v celkovém počtu 5089 kusů dle technické specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel popisných s uvedeným počtem kusů (dále jen "soupis čp.) - technická specifikace vodoměrů z nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy a oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy,

2.1.5. provedení pasportizace prostor pro vyúčtování nákladů dle příslušných právních předpisů,

2.1.6. zajištění veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod vodoměrů,

2.1.7. dodávka a montáž zařízení pro sběr dat včetně zprovoznění a zapojení do systému dle technické specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel popisných s uvedeným počtem kusů a oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy,

2.1.8. demontáž stávajících indikátorů a vodoměrů na studenou a teplou vodu včetně příslušných rádiových modulů, odečet koncových stavů, demontáž stávajících zařízení pro sběr dat, odkup demontovaných měřidel. Přehled viz Příloha č. 2 ZD - soupis míst plnění, počty kusů, stáří,

2.1.9. tvorba rozúčtovací databáze a hodnotících koeficientů pro systém rozúčtování otopných nákladů,

2.1.10. provoz systému rozúčtování otopných nákladů v návaznosti na instalované indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – indikátory s rádiovým odečtem (dále jen "indikátory") tj. provádění periodických odečtů a následné vyhodnocování a vyúčtování na konečné spotřebitele dle příslušných platných právních předpisů,

2.1.11. zajištění kompatibility vlastního programu zhotovitele na zpracování vyúčtování s programem iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový můstek), který má objednatel v současné době k dispozici pro provádění vyúčtování jednotlivým konečných spotřebitelů (nájemníkům),

2.1.12. poskytování dalších služeb dle smlouvy za účelem řádného splnění smlouvy, a závazek objednatele uhradit poskytnuté služby dle smlouvy.

2.1.13. provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování (vodoměrů na studenou a teplou vodu), předání koncových stavů zadavateli po skončení zúčtovacího období se stavem k 31.12. příslušného roku,

2.1.14. mimořádné rozúčtování nákladů na služby u bytů, kde došlo v průběhu zúčtovacího období k odstěhování, nastěhování nájemníka. Termín pro předání tohoto mimořádného rozúčtování je stejný jako pro řádné vyúčtování,

2.1.15.	monitoring havarijních stavů a nadměrného průtoku studené a teplé vody u koncových příjemců služeb v periodě minimálně 1x měsíčně.

2.1.16. měsíční informování o stavech a spotřebách se týká indikátorů, vodoměrů na teplou vodu a studenou vodu. U vodoměrů na studenou vodu postupuje zhotovitel obdobně jako u vodoměrů na teplou vodu. Zhotovitel bude po celou dobu smlouvy zajišťovat provoz systému a zajišťovat informování koncových příjemců služeb,

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednavatele provádět odečty a rozúčtování osazených indikátorů dle platných právních předpisů.

2.3. Odečtem se rozumí dálkový odečet hodnot uložených v indikátorech, vodoměrech a datový přenos odečtené hodnoty do programu pro zpracování rozúčtování (dále jen "odečet"). Rozúčtováním nákladů na tepelnou energii na vytápění a vodu zúčtovací jednotky mezi konečné spotřebitele se rozumí rozúčtování těchto nákladů ve smyslu znění platných právních předpisů.

2.4. Pokud vyhláška v některých případech výjimečně nestanoví metodiku rozúčtování nebo ji stanoví způsobem, který nelze použít, je zhotovitel se souhlasem objednavatele oprávněn provést Souhlasné stanovisko asociace rozúčtovatelů s použitou metodikovou rozúčtování a použité postupy (metodiku) předloží objednateli nejpozději do doby předložení rozúčtování. U odečtů (vodoměrů) na studenou vodu postupuje zhotovitel obdobně jako u vodoměrů na teplou vodu.

2.5. Zajištění podkladů – stahování dat k následnému rozúčtování nákladů na studenou a teplou vodu dle stavu vodoměrů. Tyto podklady budou dodány nejpozději k 15.1 následujícího kalendářního roku, podklady pro kontrolu databází ID čísel bude ze strany objednatele posláno zhotoviteli nejpozději k 10.1. následujícího kalendářního roku.

2.6. Zajišťovat měsíční odečty stavů vodoměrů a indikátorů k následnému přenesení jako informaci k nájemníkům a hlášení havarijních stavů nebo zvýšené spotřebě o cca …... (DOPLNÍ ÚČASTNÍK dle svých zvyklostí) vztažené ke spotřebě z předcházejících 6 měsíců v dané bytové jednotce.

2.7. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit smlouvu tj. poskytovat dodávky, práce a služby v souladu s touto smlouvou, na základě svých odborných znalostí a zkušeností a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

2.8. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

2.9. Specifikace rozsahu díla je vymezena v této smlouvě a v jejích přílohách a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zadávané objednatelem a v nabídce zhotovitele podané na plnění veřejné zakázky.

2.10. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v souhrnné cenové tabulce samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých položek souhrnné cenové tabulky a to zejména:

a)	atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

b)	provozní i komplexní vyzkoušení díla,

c)	náklady na pojištění díla,

d)	náklady na zajištění péče o zhotovené dílo až do konce zakázky,

e)	náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu,

f)	náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

g)	náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

3.

D O B A   P L N Ě N Í

3.1. 	Doba plnění díla je stanovena takto:

- zahájení realizace díla do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy,

- provedení dodávky a montáže rozdělovačů (indikátorů topných nákladů, vodoměrů na teplou i studenou vodu, zařízení pro sběr dat) a provedení pasportizace, vytvoření rozúčtovací databáze a zajištění veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod zařízení v roce 2025, přičemž nejzazší termín ukončení montáží je do 15. 12. 2025,

- zkušební provoz systému sběru dat od postupné montáže až do 31.12.2025, ostrý provoz bude od 1.1.2026,

- služby budou účtovány od spuštění ostrého provozu od 1.1.2026,

- provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na koncové příjemce služeb konečné spotřebitele - po dobu 10 let od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034.

3.2. 	Zhotovitel se zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy zpracovat ve spolupráci s objednatelem harmonogram realizace díla (dále též „HMG“), který bude obsahovat termíny dodávky a montáže rozdělovačů (indikátorů topných nákladů, vodoměrů na teplou i studenou vodu, zařízení pro sběr dat) termíny provedení pasportizace, vytvoření rozúčtovací databáze a termíny dalších veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod zařízení v roce 2025. Harmonogram realizace díla bude dále obsahovat termíny provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na koncové příjemce po dobu 10 let v době od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034.

3.4.	K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.

3.5.  Zhotovitel se zavazuje provádět práce na provádění díla v pracovní době od 6:00 do max. 22:00 hod. jak v pracovních dnech tak o víkendech.

3.6	Dílo bude realizováno a předáváno po částech (ucelených celcích) dle čl. 8 smlouvy, přičemž realizace díla je ukončena poslední úhradou za poslední dodávku, práci či službu provedenou dle této smlouvy.

4.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

4.1.  Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

    - Celková cena za dodávku a montáž ITN, vodoměrů, zařízení pro sběr dat (body A, C, E, souhrnné cenové tabulky)

celková cena bez DPH		…………… Kč

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

    - Celková cena za služby na 10 let (body B, D, G, H souhrnné cenové tabulky)

celková cena bez DPH		…………… Kč

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

    - Celková cena za výměnu – dodávku a montáž vodoměrů (bod F souhrnné cenové tabulky)

Celková cena bez DPH							………….. Kč

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

    - Celková cena díla

celková cena bez DPH						…………… Kč

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla i výše uvedená cena za dodávku a montáž ITN, vodoměrů sběrnic, odkup stávajících zařízení a cena za služby po celou dobu platnosti smlouvy jsou stanoveny na základě oceněné souhrnné cenové tabulky z nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 3 smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a souhrnné cenové tabulky a dle veškerých zadávacích podmínek veřejné zakázky.

4.2. Veškeré ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy jsou ceny závazné a neměnné po celou dobu plnění smlouvy, s výjimkou změny daně z přidané hodnoty a zvýšení ceny na základě průměrné roční míry inflace za předcházející kalendářní rok (viz níže).

4.3. Ceny dle smlouvy lze změnit dohodou smluvních stran pouze v případě:

a) změny daně z přidané hodnoty - zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými právními předpisy, přičemž v případě změny zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě,

b) změna cen za služby dle bodů B, D, G a H souhrnné cenové tabulky je možná na základě průměrné roční míry inflace za předcházející kalendářní rok - zhotovitel je oprávněn na počátku každého kalendářního roku plnění smlouvy (s výjimkou roku 2025) uplatit u objednatele zvýšení cen služeb dle smlouvy, a to v maximálně v % výši dané průměrnou roční mírou inflace (tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců) stanovené Českým statistickým úřadem. Průměrnou roční míru inflace je zhotovitel povinen doložit údaji Českého statistického úřadu a bude určena s přesností na jedno desetinné místo. Smluvní strany se v případě změny smluv dle tohoto bodu zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, jehož přílohou bude soupis čp. s cenami navýšenými dle průměrné roční míry inflace odsouhlasený oprávněnými zástupci obou smluvních stran

c) změna ceny za část díla dle bodu F cenové tabulky - cena této části díla bude aktualizována na základě inflační doložky písm. b) tohoto článku smlouvy v roce 2030 před dodávkou a montáží této části díla.

4.4.	Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy bude uskutečňována postupně formou čtvrtletního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele do výše 100% základní ceny za tuto část díla vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném čtvrtletí a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 a 3 smlouvy.

4.5. 	Konečná faktura týkající se části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy bude objednatelem vystavena do max. 4 kalendářních dnů od podpisu zjišťovacího protokolu.

4.6. 	Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení (1krát originál) na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.

- V případě nesplnění části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy zhotovitelem z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, resp. ze strany koncového příjemce, zaznamená zhotovitel v součinnosti s objednatelem neosazené bytové jednotky do předávacího protokolu.

4.7. Celková cena služeb dle smlouvy je stanovena na základě ocenění předmětu smlouvy (částí B, D, G, H souhrnné cenové tabulky) v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a celková výše smluvní ceny 4.1.2 odpovídá celkové ceně za plnění částí B, D, G, a H souhrnné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 smlouvy. Cena provádění odečtů v jednotlivých bytových jednotkách je stanovena na základě oceněné Souhrnné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 smlouvy. Veškeré ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy jsou ceny závazné a neměnné po celou dobu plnění smlouvy, s výjimkou změny daně z přidané hodnoty a zvýšení ceny na základě průměrné roční míry inflace za předcházející kalendářní rok (viz výše).

4.8. Právo vystavit fakturu za provedené služby (dle částí B a D souhrnné cenové tabulky) dle smlouvy má zhotovitel po předání rozúčtování na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

- 4.9. Právo vystavit měsíční fakturu za provedené měsíční služby dle smlouvy (dle částí G a H souhrnné cenové tabulky příloha č. 3 smlouvy) a provedených služeb v daném měsíci (dle ceníku služeb  - příloha č. 4 smlouvy) má zhotovitel po provedení dohodnutých prací a úkonů a na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- 4.10. Faktura týkající se části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy bude objednatelem vystavena do max. 4 kalendářních dnů od následujícího kalendářního měsíce.

4.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny části díla dle čl. 4.1.3 smlouvy bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele do výše 100% základní ceny za tuto část díla vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném kalendářního měsíce a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 a 3 smlouvy s přihlédnutím k odstavci 4.3 písmeno c) této smlouvy.

4.12. Odkup stávajících zařízení (vodoměrů, indikátorů zařízení pro sběr dat) bude provedena na základě faktury vystavené objednatele a proplacené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení zhotoviteli.

4.13.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

4.14. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového                         dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

- Odběratel:

- Město Tábor

- Žižkovo nám. 2/2

- Tábor

- 390 01

- IČO: 00253014

- DIČ: CZ00253014

- Konečný příjemce, zasílací adresa:

- BYTES Tábor s.r.o.

- Kpt. Jaroše 2418

- Klokoty

- Tábor

- 390 03

- IČO: 62502573

- DIČ: CZ62502573

- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ,DIČ

- rozsah a předmět plnění

- číslo faktury = variabilní symbol

- fakturovanou částku v souladu se zákonem o DPH

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

- a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu zjišťovacího protokolu.

4.15.	V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

4.16. 	V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ.

4.17.	Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných prací bude řídit cenami dle souhrnné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 smlouvy tj. dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v souhrnné cenové tabulce dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud souhrnná cenová tabulka  takovéto práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je souhrnná cenová tabulka zpracována (tj. např. % snížení ceny oproti použitému ceníku). Zhotovitel se zavazuje k dodatečným pracím předložit podrobné ocenění dodatečných prací jako podklad pro dodatek ke smlouvě.

4.18.	Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

4.19. 	Část předmětu plnění smlouvy, která odpovídá plnění dle čl. 4.1.1 smlouvy (tj. plnění dle bodů A, C, E, F souhrnné cenové tabulky) spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Část předmětu plnění smlouvy, která odpovídá plnění dle čl. 4.1.2 smlouvy (tj. plnění dle bodů B, D, G a H souhrnné cenové tabulky) nespadá do režimu přenesení daňové povinnosti.

4.20.	Zhotovitel je povinen vést účtování o díla samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných děl a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace tohoto díla.

4.21.	Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů, přičemž vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

5.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E

5.1.	Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu nebo svoje zaměstnance provádějící inženýrskou činnost TDI. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

5.2.		Objednatel se zavazuje průběžně v době realizace díla předávat zhotoviteli veškeré podklady a doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

5.3.	Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

5.4.	Objednatel se zavazuje přebírat od zhotovitele části díla i kompletní dílo bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo a jeho části zaplatí cenu dle této smlouvy.

6.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

6.1.	Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat platným právním předpisům. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám.

6.2.	Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

6.3.	Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

6.4.	Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a jeho částí a do doby předání dané části díla objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovované části díla, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.

6.5.	Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy v době provádění prací na místě díla přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - vedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce uvedeného v čl. 7.1 smlouvy.  Pokud objednatel zjistí, že vedoucí ani zástupce nejsou na místě provádění díla přítomni, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.

6.6.	Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  zástupců  na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou dohodnuty technickým dozorem investora.

6.7.	Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

6.8.	Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, a to podle zvláštních předpisů nebo podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel nejpozději při zahájení prací předloží objednateli seznam kvalifikovaných osob (techniků), kde u každé osoby uvede absolvovaná školení, která souvisí s prováděním díla. V průběhu plnění smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po předchozí dohodě s objednatelem a pouze za osoby disponující minimálně stejnou odbornou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.

6.9.	Pokud zhotovitel disponuje mobilní aplikací pro měsíční poskytnutí informací koncovému příjemci služeb je povinen ji Objednavateli bezplatně poskytnout. Pokud kdykoli v průběhu této smlouvy Zhotovitel vyvine aplikaci pro měsíční poskytnutí informací koncovému příjemci služeb je povinen ji Objednavateli bezplatně poskytnout.

7.

Ř Í Z E N Í   DÍLA,

T E C H N I C K Ý   D O Z O R,  P O D M Í N K Y  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A

7.1.	Vedoucím zhotovitele je pan …………., (doplní účastník) který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a)	řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů

b)	připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c)	provádí předávání prací a ucelených částí díla objednateli

d)	projednává a odsouhlasuje změny materiálů a dodávek

e)	projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

7.2.	Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:

a)	průběžně sleduje, zda jsou dodávky a práce prováděny podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.

b) 	přebírá dodávky, práce a ucelené části díla podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,

c)	je zmocněn projednávat drobné změny, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

e) 	organizuje kontrolní dny v rámci realizace díla.

7.3.	Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, a to na základě aktualizovaného časového harmonogramu.

7.4. 	Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na díle, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody.

7.5. 	Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

7.6. 	Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN). Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.

7.7. 	Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7.8. 	Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7.9. 	Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.

7.10. 	Součástí předmětu plnění smlouvy je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla. K přejímce díla, resp. jeho ucelené části, předá zhotovitel protokoly o zkouškách revizích, a dokumentaci skutečného provedení.

7.11. Před zahájením díla i během realizace díla zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování nájemníků bytů o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k nájemníkům bytů, kterým práce naruší jejich soukromí.

7.12. 	Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace.

7.13. 	Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostor díla po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo díla.

7.14. 	Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.15. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém (prostoru) pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady.

7.16. 	Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození.

7.17. 	Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.

7.18. 	Objednatel na svém webu zveřejní zhotovitelem poskytnuté technické informace a doklady o indikátorech, vodoměrech a informacích o programech ke sledování svých spotřeb v bytech pro nájemníky bytů.

8.

P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

8.1.	Řádně provedená část díla dle čl. 4.1.1 smlouvy se předává a přejímá v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. Části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy tj. služby se předávají jedenkrát ročně na základě rozúčtování dle čl. 13 smlouvy. Části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy tj. služby se předávají jedenkrát měsíčně na základě měsíčního informování nájemníků nebo úkonů spojených s body G a H souhrnné cenové tabulky – příloha č. 3 smlouvy. Část díla dle čl. 4.1.3 smlouvy tj. demontáž, dodávka a montáž nových vodoměrů se předává a přejímá v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

8.2.	Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

- technické listy na dodané dílo a materiály

8.3.	K převzetí dokončené části díla dle čl. 4.1.1 a 4.1.3 smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 19.

8.4.	O předání a převzetí ucelené části díla sestaví smluvní strany "Zápisu o předání a převzetí ucelené části díla", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. Objednatel převezme ucelenou část díla dílo pouze v případě, že nebude obsahovat žádné vady a nedodělky.

8.5.	Dnem dokončení ucelené části díla tj.  podpisu Zápisu o předání a převzetí ucelené části díla, který bude bez vad nedodělků, začíná běžet záruční lhůta.

8.6.	Odmítne-li objednatel ucelenou část díla převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen ucelenou část díla převzít v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky.

8.7.	Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady akce, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

8.8. 	Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

8.9.	Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

8.10   K převzetí dokončené části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 19.

9.

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

9.1. 	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. 	Záruční doba na dodávku a materiál je 120 měsíců ode dne předání celého díla dle čl. 4.1.1 a 4.1.2 smlouvy (části A, B, D, E, G a H souhrnné cenové tabulky) mimo dodávku vodoměrů na teplou a studenou vodu, kdy bude záruční doba 60 měsíců ode dne předání celého díla (část C a F souhrnné cenové tabulky, čl. 4.1.3 smlouvy) Záruční lhůta na práce je 24 měsíců ode dne předání celého díla.

9.3	V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo nebo jeho ucelenou část, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.4. 	Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.

9.5. 	V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně zhotoviteli, a to datovou schránkou, nebo elektronicky e-mailem v souladu s čl. 19 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby.

9.6. 	Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 5 dnů a v případě havárie do 24 hodin, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

V případě havárie bude telefonicky oznámena havárie na předem domluvené telefonní spojení. Následně oznámena písemně.

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé reklamace budou oznamovány takto. Objednatel se zavazuje písemně oznámit zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným dnem opravy, jeho přesné množství a specifikaci. Zhotovitel se zavazuje obdrženou reklamaci a termín jejího plnění potvrdit Objednateli nejpozději třetí pracovní den po obdržení reklamace. Každá změna reklamace musí být s objednatelem předem projednána a písemně odsouhlasena.

9.7.	O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo

- datum uplatnění a číslo jednací reklamace

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

9.8.	Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

9.9.	Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.10.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i poddodavatel zhotovitele.

10.

S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

10.1. 	Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2.	Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty:

- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení ucelené části díla dle HMG bez vad a nedodělků ve výši 24 000 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1 a 4.1.3) za každý kalendářní den prodlení,

- smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě ve výši 1 200 Kč bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení,

-	smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši 0,06% z ceny díla bez DPH (vztahující se k části 4.1.1 a 4.1.3)  za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na místě plnění,

- smluvní pokuta nepřítomnost vedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistra) na staveništi dle čl. 7.1 smlouvy ve výši 6 000 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý zjištěný případ,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti týkající se předložení či změny seznamu kvalifikovaných osob dle čl. 6.8 smlouvy ve výši 6 000 Kč bez DPH ((vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý zjištěný případ,

- smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla (viz zejména čl. 6, 7 a 8 smlouvy), na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od doručení výzvy k nápravě, ve výši 2 400 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý zjištěný případ,

- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem poskytování služeb dle smlouvy nebo závazným termínem dohodnutým smluvními v průběhu plnění smlouvy ve výši 3 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení,	(vztahující se k části 4.1.2 smluvní pokuta smlouva služby)

- smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení, (vztahující se k části 4.1.2 smluvní pokuta smlouva služby)

- smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy v průběhu záruční doby dodavatel je povinen uhradit zadavateli veškerou způsobenou škodu – náhrada škody za nového dodavatele a jiný systém

10.3.	V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,1 %  z  neuhrazené  částky  za  každý  kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

10.4. 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.5.	Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.6.	Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení  daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

10.7.	Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokujeme a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává.

10.8.	Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

10.9. Smluvní pokuta nebude účtována při nefunkčnosti systému nezaviněného zhotovitelem - vyšší moc, třetí strana (výpadek el. proudu ze strany dodavatele, mimořádná událost v domě apod.)

11.

ROČNÍ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ, TERMÍN ODEČTŮ A ORGANIZACE ODEČTŮ

11.1. Rozúčtování služeb dle čl. 4.1.2 smlouvy a souhrnné cenové tabulky (příloha č. 3 smlouvy) (dále jen „rozúčtování“) bude probíhat pravidelně s periodou jednoho roku. Periodické roční zúčtovací období začíná prvním dnem kalendářního roku tj. 1. 1. a končí posledním dnem kalendářního roku tj. 31. 12.

11.2. 	Periodické odečty probíhají vždy od 1. dne následujícího kalendářního roku a končí nejpozději do:

31.12, přičemž limitním termínem předání rozúčtování indikátorů je 15.3 daného kalendářního roku (viz. čl. 13 smlouvy).

11.3. Termín začátku prvního ročního zúčtovacího období v jednotlivých objektech (zúčtovacích jednotkách) je stanoven 1. 1. 2025.

12.

PODKLADY K ODEČTŮM A ROZÚČTOVÁNÍ

12.1. 	Při plnění předmětu této smlouvy vychází zhotovitel z údajů od objednatele, z údajů od třetích subjektů (např. dodavatel tepla) a z vlastních údajů.

12.2.1	Nejpozději do 15. 2 následujícího roku předá objednatel zhotoviteli všechny nutné podklady pro rozúčtování tj. zejména:

- jmenný seznam nájemců s termínem užívání pronajatých prostor, maximálně 10-ti místným číselným identifikátorem,

- případné změny v seznamu nájemců dle bodu a),

- plošnou výměru podlahových ploch, započitatelných podlahových ploch,

- odečty naměřených hodnot indikátorů, vodoměrů, výrobní čísla indikátorů, vodoměrů v případě, že byly v předchozím období zpracovány jiným zhotovitelem,

- poměry základních a spotřebních složek,

- pokyny k uplatnění navýšení spotřebních složek z důvodu neumožnění instalace nebo odečtu indikátorů dle § 4 odst. 7 vyhlášky a údaje potřebné pro vyúčtování dle § 7 odst. 2 písm. a) až c) vyhlášky tj. spotřebu tepelné energie na vytápění, jednotkovou cenu tepelné energie na vytápění, celkové náklady na tepelnou energii na vytápění, a to po jednotlivých zúčtovacích jednotkách.

12.2.2 	Nejpozději do 15.1 ledna následujícího roku předá objednatel zhotoviteli všechny nutné podklady pro rozúčtování tj. zejména:

- jmenný seznam nájemců s termínem užívání pronajatých prostor, maximálně 10-ti místným číselným vodoměrem

- případné změny v seznamu nájemců dle bodu a),

- plošnou výměru podlahových ploch, započitatelných podlahových ploch,

- odečty naměřených hodnot vodoměrů, výrobní čísla vodoměrů v případě že byly v předchozím období zpracovány jiným zhotovitelem,

- poměry základních a spotřebních složek,

- pokyny k uplatnění navýšení spotřebních složek z důvodu neumožnění instalace nebo odečtu vodoměrů dle § 4 odst. 7 vyhlášky a údaje potřebné pro vyúčtování dle § 7 odst. 2 písm. a) až c) vyhlášky tj. spotřebu tepelné energie na vytápění, jednotkovou cenu tepelné energie na vytápění, celkové náklady na tepelnou energii na vytápění, a to po jednotlivých zúčtovacích jednotkách.

12.3.	Všechny podklady musí být objednatelem předány v tištěné formě a současně v elektronické podobě v datovém formátu .csv (elektronickou poštou nebo na datovém nosiči), není-li dohodnuto jinak.

12.4.	Pokud objednatel nedodá výše uvedené podklady ve stanovených termínech, prodlužují se úměrně i termíny stanovené pro zhotovitele k předání provedení rozúčtování.

12.5.	Pokud budou údaje předané objednatelem zhotoviteli nepravdivé nebo neúplné, upozorní na tuto skutečnost zhotovitel objednatele a požádá o nápravu. Objednatel musí provést opravu údajů do 5 pracovních dnů.

13.

TERMÍN PŘEDÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ, FORMÁT DAT ROZÚČTOVÁNÍ, REKLAMACE ROZÚČTOVÁNÍ

13.1. 	Periodické rozúčtování bude předáno objednavateli každoročně nejpozději do 15. 3., a to v tištěné formě a současně v elektronické podobě ve formátu .xls. na datovém nosiči, nebude-li dohodnuto jinak. Dále budou data zavedena do softwaru objednavatele iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový můstek). O předání rozúčtování bude pořízen předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést odečet ve 100 % osazených zařízení (dálkově nebo pochůzkou). Neprovedené odečty včetně důvodu neprovedení budou uvedeny v předávacím protokolu.

13.2. 	Zhotovitel nese odpovědnost za chyby v rozúčtování po dobu 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu rozúčtování dle čl. 13.1 smlouvy tj. objednatel je oprávněn uplatnit právo odpovědnosti za vady plnění po celou dobu této lhůty.  Objednatel se zavazuje reklamovat zjevné vady předloženého rozúčtování ve lhůtě do 30 kalendářních dní od data podpisu předávacího protokolu rozúčtování. Jiné vady plnění zjištěné později v průběhu plnění smlouvy budou reklamovány objednatelem bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění. Reklamace rozúčtování bude objednatelem provedena písemně a dodavateli bude doručena prokazatelným způsobem, nejdéle však do 30.6 následujícího roku od odečtu.

13.3. 	Chyby rozúčtování uplatněné objednatelem dle výše uvedeného článku je zhotovitel povinen opravit a v termínu do 5 pracovních dnů od data doručení reklamace předat objednateli opravené rozúčtování, a to ve všech sjednaných formách předání. O předání opraveného rozúčtování se sepíše opět předávací protokol.

14.

POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB, MIMOŘÁDNÉ ODEČTY A MEZIODEČTY

14.1. 	Smluvní strany se dohodly, že objednatel může požadovat po zhotoviteli poskytnutí dalších služeb v souvislosti s plněním této smlouvy, které však nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy. Poskytnutí takových služeb je objednatel povinen objednat samostatnou písemnou objednávkou a zhotovitel se je zavazuje provést, pokud není dán objektivní důvod bránící zhotoviteli v poskytnutí takové služby. Jedná se zejména o servisní úkony, výměny náhradních dílů, případně celých indikátorů stejného typu, či mimořádné odečty tj. služby, které nastanou až v průběhu plnění smlouvy a jejich obsah či rozsah nelze předem určit.

14.2. 	Cena těchto služeb objednaných objednatelem nad rámec smlouvy je dána ceníkem služeb, který je přílohou č. 4 smlouvy. Ceník služeb může být změněn stejným způsobem jako ceny služeb dle smlouvy postupem dle čl. 4 odst. 3 smlouvy.

14.3. 	Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele učiněného samostatnou písemnou objednávkou dle tohoto článku smlouvy provést mimořádné odečty a meziodečty indikátorů. Mimořádné odečty a meziodečty se provádí např., při změně počtu, typu, výkonu otopných těles nebo při vadném scházení nájemníků. V tomto případě stanoví termíny písemně objednatel po dohodě s dodavatelem. Tyto mimořádné odečty nebudou rozúčtovávány ke konečnému spotřebiteli.

15.

KOREKČNÍ ČINITELÉ

15.1. 	Při zpracování náměrů indikátorů je zhotovitel povinen použít korekční činitele dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb., zohledňující mimo jiné rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

15.2. 	Zhotovitel může v případech, kdy je to dle jeho mínění vhodné, míru zvýhodnění pomoci korekčních činitelů změnit. Změnu musí písemně doručit objednateli a tato změna musí být odsouhlasena a podepsána oprávněnou osobou objednatele.

16.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

16.1. Důvěrné informace zahrnují jakékoliv informace, jež zhotovitel, objednatel získají z datové sítě, pokud nejsou v době, kdy je zhotovitel, objednatel získají veřejně dostupné, nebo se stanou veřejně dostupnými jinak, než porušením jakékoli smluvní nebo zákonné povinnosti.

16.2. Zhotovitel, objednatel se zavazují, že:

16.2.1. s výjimkou případů výslovně stanovených touto smlouvou budou zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem důvěrným informacím.

16.2.2. s výjimkou případů výslovně stanovených touto dohodou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nesdělí, nevyzradí ani jinak nezpřístupní důvěrné informace žádné osobě

16.2.3. veškeré důvěrné informace budou považovány za důvěrné a zajistí jejich ochranu, včetně zajištění takových technických a organizačních prostředků k ochraně důvěrných informací, aby byla zajištěna jejich ochrana proti nepovolenému nebo neoprávněnému použití či přenosům, a to včetně zajištění odpovědnosti jakýchkoli osob oprávněných jednat jejich jménem a osob majících přístup k důvěrným informacím,

16.2.4. zajistí aby, osoby z jejich týmů, kterým byly důvěrné informace zpřístupněny, jakož i další osoby, spolupracovníci či poradci, kterým byly důvěrné informace zpřístupněn, byli poučeni o závazcích vyplývajících z této dohody.

16.3. Zhotovitel, objednatel se zavazují, že zajistí, aby všechna ustanovení této smlouvy byla závazná i pro jejich právní nástupce, zmocněnce, osoby oprávněné jednat jejich jménem a osoby, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto smlouvou zpřístupněny.

16.4. V případě porušení jakýchkoli pravidel a omezení používání důvěrných informací, jež jsou uvedena v této smlouvě jakoukoliv osobou, jíž byly důvěrné informace jednou ze smluvních stran sděleny, odpovídá příslušná smluvní strana za porušení této smlouvy ve stejném rozsahu, jako by porušila tyto povinnosti sama, bez ohledu na to, zda ke sdělení informací takové osobě došlo v souladu s ustanoveními této smlouvy či nikoliv.

16.5. smluvní strany této smlouvy se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z této smlouvy (déle jen ,,spor“) smírnou cestou. Pokud smluvní strany smlouvy o dílo nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou, bude takový spor řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

17.

ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

17.1. 	Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.2	Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.

17.3 	Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.

17.4	Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

17.5	Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

17.6 	Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- 	zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- 	příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl nápravu tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou,

- 	zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

17.7	Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto případě:

- 	objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

17.8 	Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

17.9	V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.

17.10	Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého zisku.

18.

O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

18.1 	Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být minimálně 10 milionů bez DPH.

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

18.2.	Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

18.3 	Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda je dílo realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby.  Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

19.

U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í

19.1 	Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, datovou schránkou nebo elektronicky e-mailem na adresu ………… (doplní účastník) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

19.2	Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

20.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

20.1 	Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

20.2	Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

20.3	Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

20.4	Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

20.5 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

20.6 	Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

20.7	Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

20.8	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:  	Příloha č. 1 - Technický popis indikátorů a vodoměrů a zařízení pro sběr dat z nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 - Soupis čísel popisných s uvedeným počtem kusů indikátorů tepla

Příloha č. 3 - Oceněná Souhrnná cenová tabulka z nabídky zhotovitele

Příloha č. 4 – Ceník služeb, servisu

#### V Táboře dne:						V …….. dne:

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………..					………………………

Mgr. Martin Mareda					jméno a příjmení

Místostarosta						osoby oprávněné jednat

Město Tábor						za zhotovitele